OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/04/06-1534574

# Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:

Gmina Murowana Goślina

Adres pocztowy:

Ulica:

ul. Poznańska 18

Miejscowość:     		Kod pocztowy:      		Województwo:

Murowana Goślina   		62-095    				wielkopolskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Kamila Matuszak

Telefon: 061 8113 085

e-mail: 								Fax:

k.matuszak@murowana-goslina.pl   			061 8122 140

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http:// bip2.murowana-goslina.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina

2. Określenie przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot został zakwalifikowany do poniższego CPV:

|  | OPIS | KOD CPV |
| --- | --- | --- |
| Główny przedmiot | Roboty w zakresie nawierzchni dróg | 45233220-7 |
|  | Roboty w zakresie naprawy dróg | 45233142-6 |
| Słownik uzupełniający | Naprawa | E091-7 |

3. Zakres i wielkość przedmiotu zamówienia, możliwość składania ofert częściowych

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw awaryjnych (remontu cząstkowego) nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina w 2007 roku. Remont cząstkowy nawierzchni to zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco, w zależności od potrzeb, polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń - obejmujących małe powierzchnie.

3.2. Zakres przedmiotu zamówienia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także obcięcia krawędzi, usunięcia skruszonego materiału i oczyszczenia powierzchni 
w miejscach wyznaczonych do remontu.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

3.2.1. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych o powierzchni szacunkowej 690 m2 mieszanką mineralno-asfaltową o głębokości od 4 do 8 cm,

3.2.2. remont cząstkowy nawierzchni o powierzchni szacunkowej 500 m2 posiadającej wyboje o głębokości do 4 cm przy użyciu emulsji i grysów,

3.2.3. remont cząstkowy nawierzchni o powierzchni szacunkowej 658 m2 posiadającej wyboje o głębokości do 2 cm przy użyciu emulsji i grysów,

3.2.4. remont cząstkowy rakowin przy użyciu emulsji i grysów – powierzchnia szacunkowa wynosi 1400 m2.

Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być opracowany przez Wykonawcę przedmiar robót sporządzony w oparciu o przekazane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy stanowi jedynie podstawę informacyjną. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (standard i jakość wykonania robót) zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.3. Opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

3.3.1. Głębokie powierzchniowe uszkodzenia (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,

- techniką sprysku lepiszczem i posypaniem grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy powierzchniowym utrwaleniu),

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrenio do naprawianego wyboju.

3.3.2. Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać:

- mieszankami mineralno asfaltowymi typu „slurry seal” wg OCT D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu slurry seal)”, a także mieszankami szybkowiążącymi,

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych pojemnikach),

- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych,

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, rozsypują grys i wciskają go w emulsję.

3.3.3. Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Taśmy powinny charakteryzować się:

a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,

b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,

c) dobrą giętkością w temperaturze –20oC na wałku Æ 10 mm,

d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniejszym niż 800%,

e) odkształceniem trwałym o wydłużeniu nie większym niż 10%,

f) odpornością na starzenie się.

Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) od 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach większych od 4 metrów.

3.3.4.  Odbiory robót będą następować niezwłocznie po zakończonych pracach na poszczególnych odcinkach dróg.

3.3.5.  Faktyczna ilość robót będzie wynikała z ilorazu kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz cen jednostkowych (za 100 m2) za poszczególne technologie wynikających 
z najkorzystniejszej oferty.

3.3.6. Zamawiający będzie ustalał zakres robót, ich technologię i terminy realizacji sporządzając w miarę potrzeb protokoły typowania robót.

3.3.7. Uszkodzone nawierzchnie będą kwalifikowane do remontu przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

3.3.8. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii należy zabezpieczyć miejsce niebezpieczne.

3.3.9. Wykonawca ma obowiązek uporządkowania pasa drogowego po zakończeniu robót na danym odcinku, w szczególności wywiezienia wyciętej masy bitumicznej i zebrania nadmiaru grysu.

3.3.10. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji 
i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi musi wynosić co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia odbioru technicznego.

3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

najniższa cena brutto za poszczególne technologie – 100%, na którą składają się następujące podkryteria cenowe:

- w zakresie nr 1 - cena remontu cząstkowego 100 m2 nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z wytwórni o głębokości od 4 do 8 cm,

- w zakresie nr 2 - cena remontu cząstkowego 100 m2 wyboi o głębokości do 4 cm przy użyciu emulsji i grysów,

- w zakresie nr 3 - cena remontu cząstkowego 100 m2 wyboi o głębokości do 2 cm przy użyciu emulsji i grysów,

- w zakresie nr 4 - cena remontu cząstkowego 100 m2 rakowin przy użyciu emulsji i grysów.

Zamawiający dokona obliczenia liczby punktów dla każdego z powyższych zakresów wg wzoru:

Cx = najniższa oferowana wartość / wartość badanej oferty x 100 pkt x 25%

Uzyskana liczba punktów = C1 + C2 + C3+ C4

Najkorzystniejsza oferta, to oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów wynikającą z sumowania zakresów.

## Terminy

Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy)

Data: 16 / 04 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, pokój nr 1 (kancelaria), w  terminie do dnia 16 kwietnia 2007 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta i Gminy, 62-095 Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, sala konferencyjna nr 21 (parter) w dniu 16 kwietnia 2007 r. o godzinie 10:30.