**Załącznik nr 10 do SWZ**

**Harmonogram rzeczowo-finansowy**

**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim, gm. Purda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość netto** | **Termin wykonania** |
| **1.** | ETAP I: PRACE WSTĘPNE – STUDIA I ANALIZY PRZEDINWSTYCYJNE |  | 21 dni od podpisania umowy |
| **2.** | ETAP II: KONCEPCJA |  | 1 miesiąc od podpisania umowy |
| **3.** | ETAP III: PROJEKT BUDOWLANY (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ |  | 8 miesięcy od podpisania umowy |
| **4.** | ETAP IV: PROJEKT BUDOWLANY techniczny |  | 9 miesięcy od podpisania umowy |
| **5.** | ETAP V: PROJEKT WYKONAWCZY (wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWOiRB, projektem zieleni, wizualizacjami, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego) |  | 10 miesięcy od podpisania umowy |
| **6.** | ETAP VI: NADZÓR AUTORSKI |  | 7 lat od podpisania umowy |
|  |  |  |  |
|  | Razem netto | ……………………………………. |  |
|  | Podatek VAT | ………………………………… % |  |
|  | Razem brutto | ……………………………………. |  |