**Załącznik nr 10 do SWZ**

**Wstępny Harmonogram rzeczowo-finansowy**

**Przebudowa drogi gminnej do Linowa w Gminie Purda**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość netto w zł** | **Termin wykonania**  **(w miesiącach od podpisania umowy)** |
|  | **Dokumentacja** |  |  |
| 1. | Koncepcja |  |  |
| 2. | Opis wraz z rozwiązaniami technicznymi |  |  |
| 3. | Uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty niezbędne do realizacji robót |  |  |
| 4. | Projekt budowlany |  |  |
| 5. | Projekt wykonawczy |  |  |
| 6. | Projekt techniczny |  |  |
| 7. | Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót wraz z przedmiarem |  |  |
| 8. | Projekt czasowej organizacji ruchu i stałej organizacji ruchu |  |  |
| 9. | Zezwolenie na wykonanie robót budowlanych |  |  |
|  | **Roboty budowlane na odcinku** od 0+000 do 1+800 wraz ze skrzyżowaniem do 1+840 |  |  |
| 10. | Roboty przygotowawcze w tym wycinka drzew |  |  |
| 11. | Roboty ziemne |  |  |
| 12. | Przebudowa kolizji |  |  |
| 13. | Kanał technologiczny |  |  |
| 14. | Podbudowa |  |  |
| 15. | Nawierzchnia asfaltowa KR2 od 0+000 do 1+800 wraz ze skrzyżowaniem do 1+840 - warstwa wiążąca |  |  |
| 16. | Nawierzchnia asfaltowa KR2 od 0+000 do 1+800 wraz ze skrzyżowaniem do 1+840 - warstwa ścieralna |  |  |
| 17. | Odwodnienie, w tym przepusty |  |  |
| 18. | Pobocza |  |  |
| 19. | Roboty wykończeniowe |  |  |
| 20. | Oznakowanie poziome i pionowe |  |  |
| 21. | Tablice informacyjne |  |  |
|  | **Inne niezbędne do wykonania robót** |  |  |
| 22. | …………………………………………. |  |  |

Razem netto: ……………………………… zł

VAT ……….. % tj. ……………………………… zł

Razem brutto: ……………………………… zł

**Uwaga:**

**1.** Suma poz. 1 Koncepcja i poz. 2 Opis wraz rozwiązaniami technicznymi może stanowić max 20% całości elementu Dokumentacja (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 + poz. 5 + poz. 6 + poz. 7 + poz. 8 + poz. 9).

**2.** Suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5 + poz. 6 może stanowić max 60% całości elementu Dokumentacja (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3 + poz. 4 + poz. 5 + poz. 6 + poz. 7 + poz. 8 + poz. 9).

**3.** Suma poz. 7 + poz. 8 + poz. 9 może stanowić max 20% całości elementu Dokumentacja (poz. 1 + poz. 2 + poz. 3+ poz. 4 + poz. 5 + poz. 6 + poz. 7 + poz. 8 + poz. 9).