**Załącznik nr 10 do SWZ**

**Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy**

**Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Szczęsnem wraz z dobudową przyszkolnej hali sportowej i zagospodarowaniem terenu, gm. Purda.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Nazwa elementu** | **Wartość \*)** | **Termin wykonania** |
| 1. | ETAP I: PRACE WSTĘPNE – STUDIA I ANALIZY PRZEDINWSTYCYJNE |  | 21 dni od podpisania umowy |
| 2. | ETAP II: KONCEPCJA |  | 30 dni od podpisania umowy |
| 3. | ETAP III: PROJEKT BUDOWLANY (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ |  | 70 dni od podpisania umowy |
| 4. | ETAP IV: PROJEKT BUDOWLANY techniczny |  | 120 dni od podpisania umowy |
| 5. | ETAP V: PROJEKT WYKONAWCZY (wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWOiRB, projektem zieleni, wizualizacjami, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego) |  | 150 dni od podpisania umowy |
| 6. | ETAP VI: NADZÓR AUTORSKI |  | 1852 dni od podpisania umowy |
|  |  |  |  |
|  | Razem netto: | ……………………………………. |  |
|  | Podatek VAT: | ………………………………… % |  |
|  | Razem brutto: | ……………………………………. |  |