**Załącznik nr 10 do SWZ**

**Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy**

**Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ZSP w Purdzie.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAP ROBÓT** | **ZAKRES** | **ELEMENT ROBÓT** | **Wartość netto w zł** | **Termin wykonania  (w miesiącach od podpisania umowy)** |
| I. STAN ZERO | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | niwelacja terenu |  |  |
| roboty rozbiórkowe |  |  |
| wycinki drzew |  |  |
| inne |  |  |
| KONDYGNACJA PODZIEMNA | roboty ziemne (w tym obniżenie poziomu wód gruntowych na czas prowadzenia prac) |  |  |
| roboty towarzyszące m.in. zabezpieczenie istniejącego obiektu/wzmocnienie fundamentów |  |  |
| konstrukcja - posadowienie, ściany, strop, klatka schodowa |  |  |
| izolacje |  |  |
| podkłady posadzkowe |  |  |
| KONDYGNACJA NADZIEMNA | roboty ziemne (wykop, zasypki) |  |  |
| Sala sportowa - posadowienie (palowanie, oczep, płyta) |  |  |
| pomieszczenia towarzyszące - posadowienie |  |  |
| II. SSO | | konstrukcja sali gimnastycznej (ściany, słupy, stropy) |  |  |
| konstrukcja pomieszczeń towarzyszących (ściany, słupy, stropy) |  |  |
| podkłady podposadzkowe |  |  |
| ścianki działowe |  |  |
| III. SSZ | | stolarka zewnętrzna okienna |  |  |
| stolarka zewnętrzna drzwiowa |  |  |
| izolacje przeciwwilgociowe i termiczne dachu |  |  |
| IV. STAN DEWELOPERSKI | INSTALACJE | Instalacje sanitarne wewnątrz nowego obiektu (c.o., c.w.u, wod-kan, wentylacja) |  |  |
|  |
|  |
|  |
| Instalacje elektryczne |  |  |
| Instalacje teletechniczne |  |  |
| DŹWIG OSOBOWY | montaż windy |  |  |
| ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | posadzki |  |  |
| tynki |  |  |
| balustrady |  |  |
| elewacja |  |  |
| V. POD KLUCZ | | okładziny posadzkowe |  |  |
| okładziny ścienne |  |  |
| stolarka wewnętrzna |  |  |
| szpachlowanie, malowanie |  |  |
| biały montaż |  |  |
| stałe zabudowy (np. kabiny) |  |  |
| wyposażenie sportowe (m.in. kosze do koszykówki, bramki do piłki halowej, ręcznej, unihokeja, szyny ścienne, słupki i siatka do siatkówki, tenisa ziemnego, stołek dla sędziego, tablica informacyjna o wynikach rozgrywek, kotary groszące, siatki na okna) |  |  |
| zakup i montaż trybun mobilnych |  |  |
| VI. ZAGOSPODAROWANIE | USUNIĘCIE KOLIZJI | przebudowa sieci kanalizacyjnej |  |  |
| przebudowa sieci wodociągowej |  |  |
| przebudowa sieci elektroenergetycznej |  |  |
| przebudowa sieci teletechnicznej |  |  |
| PRZYŁĄCZA | przyłącze kd |  |  |
| przyłącza wod-kan |  |  |
| przyłącze energetyczne |  |  |
| POZOSTAŁE | budowa zbiornika p.poż. |  |  |
| tereny utwardzone (dojścia, dojazdy, place utwardzone) |  |  |
| zieleń i prace porządkowe |  |  |

Razem netto: ………………………….. zł

VAT ………………… % tj. ………………………………….. zł

Razem brutto: ………………………………………… zł