|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział** | **Roz- dział** | **§** | **Nazwa zadania** | **Rodzaj zamówienia** | **Data zawarcia umowy** | **Termin realizacji** | **Termin płatności** | **Kwota umowy** |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Odechowiec, gm. Skaryszew” - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej waz z przyłączeniem do działki nr ew. 835/4 w m. Odechowiec, gm. Skaryszew | projekt | 05-10-2016 | 30 marca 2017 | 30 dni | 5 250,00 |
| „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy przyłącza wodociągowego do budynku remizy w m. Wilczna (działka nr ew. 66/2)” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodoc. w mieście i gminie Skaryszew” | projekt | 12-12-2016 | 31 marca 2017 | 30 dni | 1 400,00 |
| 2 | 600 | 60013 | 6050 | Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 – przejście przez Kobylany | projekt | 15-04-2016 | 28 lutego 2017 | 30 dni | 55 350,00 |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi przez wieś Kłonowiec Koracz (dz. nr 130) | projekt | 29-06-2016 | 30 kwietnia 2017 | 30 dni | 41 820,00 |
| Budowa drogi przez wieś Kłonowiec Koracz (dz. nr 196) | projekt | 18-10-2016 | 30 kwietnia 2017 | 30 dni | 44 280,00 |
| Budowa ul. Willowej w Makowcu | projekt | 05-10-2016 | 30 kwietnia 2017 | 30 dni | 13 350,00 |
| 3 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr ew. 1263/11, 1263/14, 1264/15 przy ul. Prusa w m. Skaryszew, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa kanaliz. sanit. w ulicy nienazwanej od ul. Cichej oraz ul. Prusa przy gimnazjum”. | projekt | 05-10-2016 | 30 marca 2017 | 30 dni | 6 200,00 |

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie uchwalenia wydatków niewygasających, których realizacja nie upływa z końcem roku 2016 r.

Ad.1

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr ew. 835/4 w miejscowości Odechowiec, gmina Skaryszew” w ramach zadania pn.: „ Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew”**

**Opis zadania:**

Zadanie obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem do działki nr ew. 835/4 w miejscowości Odechowiec, gmina Skaryszew. Przewidywana długość projektowanego odcinka sieci wynosi około 72 m z rur o średnicy Ø110 mm PCV.

Wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania jest procesem długotrwałym. Pod względem formalnym wymaga między innymi uzyskania mapy do celów projektowych ( czas oczekiwania na mapę ok. 3 miesiące), uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii od właściwych organów.

Dokumentacja obejmuje między innymi wykonanie następujących opracowań:

* Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do wystąpienia o pozwolenie na budowę (w wersji papierowej i elektronicznej),
* Kosztorys inwestorski na wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych   
  w opracowaniu
* Specyfikacja techniczna wykonania robót
* Przedmiar robót na wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych   
  w opracowaniu

**Ad .2**

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wodociągowego do budynku remizy w miejscowości Wilczna ( działka nr ew. 66/2)” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew”**

**Opis zadania:**

Zadanie obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza wodociągowego do budynku remizy w miejscowości Wilczna (działka nr ew. 66/2).   
  
Wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania jest procesem długotrwałym. Pod względem formalnym wymaga między innymi uzyskania mapy, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii od różnych organów właściwych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ( w zależności od wymagań).

Dokumentacja obejmuje między innymi wykonanie następujących opracowań:

* Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ( w zależności od wymagań) - w wersji papierowej   
  i elektronicznej,
* Kosztorys inwestorski na wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych   
  w opracowaniu
* Specyfikacja techniczna wykonania robót
* Przedmiar robót na wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych   
  w opracowaniu.

**Ad.3**

**Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733 – przejście przez Kobylany**

**Opis zadania:**

Dokumentacja przewiduje wykonanie projektu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 733 na rzece Kobylance na odcinku od km 38+139 do km 38+200 w miejscowości Skaryszew – projekt na ukończeniu, możliwe jest zakończenie w terminie umownym tj. 30-12-2016. Ze względu na 30 dniowy termin płatności faktury konieczne jest umieszczenie zadania w wydatkach niewygasających.

**Ad.4**

**Budowa drogi w m. Kłonowiec Koracz (dz.nr 130) – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja obejmuje między innymi:**

* Projekt zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;
* Projekt budowlany drogi;
* Projekt obiektów towarzyszących, zlokalizowanych w granicach opracowanej dokumentacji;
* Projekt organizacji ruchu;
* Uzyskanie map do celów projektowych;
* Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod projektowaną drogę

Po opracowaniu dokumentacja wymagała będzie wszelkich koniecznych opinii, uzgodnień i decyzji. Termin zakończenia prac projektowych wg umowy upływa 20-02-2017r.

**Budowa drogi w m. Kłonowiec Koracz (dz.nr 196) – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja obejmuje między innymi:**

* Projekt zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;
* Projekt budowlany drogi;
* Projekt obiektów towarzyszących, zlokalizowanych w granicach opracowanej dokumentacji;
* Projekt organizacji ruchu;
* Uzyskanie map do celów projektowych;
* Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod projektowaną drogę

Po opracowaniu dokumentacja wymagała będzie wszelkich koniecznych opinii, uzgodnień i decyzji.

**Termin zakończenia prac projektowych wg umowy upływa 28-02-2017r.**

**Ad.5**

**Budowa ul. Willowej w Makowcu – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę . Dokumentacja obejmuje między innymi:**

* Projekt zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;
* Projekt budowlany drogi;
* Uzyskanie map do celów projektowych;
* Inne niezbędne uzgodnienia;

**Termin zakończenia prac projektowych wg umowy upływa 28-02-2017r.**

**Ad.6**

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr ew. 1263/11, 1263/14, 1263/15 przy ulicy Prusa   
w miejscowości Skaryszew, gmina Skaryszew” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy nienazwanej od ul. Cichej oraz ul. Prusa przy gimnazjum”**

**Opis zadania:**

Zadanie obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr ew. 1263/11, 1263/14, 1263/15 przy ulicy Prusa w miejscowości Skaryszew, gmina Skaryszew. Przewidywana długość projektowanego odcinka sieci wynosi około 140 m z rur o średnicy 200 mm PCV.

Wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania jest procesem długotrwałym. Pod względem formalnym wymaga między innymi uzyskania mapy do celów projektowych ( czas oczekiwania na mapę ok. 3 miesiące), uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień, opinii od właściwych organów.

Dokumentacja obejmuje między innymi wykonanie następujących opracowań:

* Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do wystąpienia o pozwolenie na budowę (w wersji papierowej i elektronicznej),
* Kosztorys inwestorski na wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych   
  w opracowaniu
* Specyfikacja techniczna wykonania robót
* Przedmiar robót na wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych   
  w opracowaniu