PROTOKÓŁ Nr 17/2016

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – odbytej w dniu 19 maja 2016r.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni według załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Chojnacki – Przewodniczący Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie rozliczenia kosztów w poszczególnych jednostkach OSP – wydatki

rzeczowe i wynagrodzenia.

4. Informacja dot. realizacji inwestycji ujętych w 2016r.

5. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.

6. Sprawy różne.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.1.

- p. Przew. Komisji – dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

Ad.2.

- p. Przew. Komisji – przedstawił porządek obrad dzisiejszego posiedzenia komisji.

Komisja postanowiła w pierwszej kolejności przystąpić do omawiania punktu 4 z porządku obrad.

Ad.4.

- p. Burmistrz – przedstawił informacje dotyczące realizacji inwestycji ujętych w 2016r. (materiały w załączeniu) – informując:

**W zakresie inwestycji drogowych**

- projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 733- przejście przez Kobylany – są 3 umowy: na projekt drogi, chodnika i mostu, łączna wartość projektów 135 300 zł. Wszystkie projekty mają być wykonane do końca roku.

- budowa drogi dojazdowej do miejsc postojowych przy targowisku w Skaryszewie - w trakcie realizacji jest projekt zjazdu z drogi powiatowej, zapytanie ofertowe na dalszą część drogi obrabia pracownik, w ciągu 2 tygodni powinno być gotowe.

- budowa drogi w miejscowości Maków Nowy – opracowanie dokumentacji projektowej do 30 listopada 2016r.

- budowa drogi w miejscowości Janów – opracowanie dokumentacji projektowej do 30 maja 2016, przetarg – lipiec 2016, wykonanie -31.10.2016.

- budowa miejsc postojowych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy ul. Mickiewicza w Skaryszewie - opracowanie dokumentacji projektowej do 30.09.2016.

- budowa ul. Akacjowej w Skaryszewie – zadanie przygotowane do realizacji, planowany termin udzielenia zamówienia – czerwiec 2016.

- budowa ul. Młynarskiej w Skaryszewie – zadanie zgłoszone do PROW 2014-2020 „Odnowa i rozwój wsi”. Zadanie nie może być wykonane aż podpiszemy umowę.

Na 3 drogi dostaniemy dotację z PROW. Drogi rankingowe to ul. Młynarska w Skaryszewie, droga w Hucie Skaryszewskiej i w Wólce Twarogowej. Kolonia Kobylany nie przeszła.

- budowa ul. Spornej w Makowie – w trakcie postępowania o wydanie decyzji ZRID, przetarg w trakcie rozstrzygnięcia, termin wykonania – sierpień 2016.

- budowa ul. Granicznej w Makowie - w trakcie postępowania o wydanie decyzji ZRID, przetarg w trakcie rozstrzygnięcia, termin wykonania – sierpień 2016.

- budowa ul. Matejki w Skaryszewie – w trakcie realizacji podział działek zgodnie z projektem.

- budowa ul. Złotej w Skaryszewie – opracowanie dokumentacji projektowej – termin wykonania 16.08.2016.

- przebudowa dróg przez wieś Kłonowiec Koracz – przetarg w trakcie rozstrzygnięcia, termin wykonania - 30.09.2016, pozostałe odcinki po opracowaniu dokumentacji projektowej- 31.10.2016.

- przebudowa ul. Szkolnej w Skaryszewie – przetarg w trakcie rozstrzygnięcia, termin wykonania – sierpień 2016.

- p. Burmistrz – dodaje, że wszystkie zadania będą realizowane terminowo. Przetargi są rozstrzygane bardzo tanio.

**Budowa i rozbudowa oświetlenia w mieście i gminie:**

Przeprowadzono zapytanie ofertowe. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej następujących odcinków oświetlenia:

- ul. Kalinowa oraz Prusa wraz z pętlą autobusową,

- ul. Targowa w Skaryszewie,

- ul. Bogusławska w Skaryszewie,

- ul. Bez nazwy na wprost ul. Cichej w Skaryszewie,

- ul. Asnyka w Skaryszewie,

- ul. Modrzewiowa w Skaryszewie,

- Kobylany,

- Sołtyków ul. Ks. Popisa,

- Sołtyków ul. Główna,

- Chomentów Puszcz ul. Główna,

- Gębarzów Kolonia,

- w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew).

Ponadto złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia w miejscowościach Anielin i Makowiec ul. Armii Krajowej.

**W zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w mieście i gminie**

**-** wykonano sieć wodociągową w miejscowości Sołtyków ul. Piaskowa, etap II- zadanie zrealizowane w całości,

- wykonano sieć wodociągową w miejscowości Makowiec przy ul. Makowskiej – zadanie zrealizowane w całości.

**W zakresie OSP**

**-** budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany – w trakcie realizacji, termin wykonania całości zadania - 20 październik 2016r.

- rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej - planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych w II połowie 2016 roku

Z centralnego progu będą uruchomione inwestycje wod. – kan. i targowiska. Remiza może być budowana dopiero w przyszłym roku, jeśli chcemy pozyskać dotację. Budowa remizy w Makowcu mogłaby być dofinansowana z LGD, natomiast budowa MGOK-u z PROW.

- p. Przew. Komisji – zapytuje co innego można zrobić przez dofinansowanie z LGD, zamiast budowy remizy w Makowcu.

- p. Burmistrz – odp. że w tym naborze jest więcej środków dla prywatnych przedsiębiorców, a mniej dla gmin.

**W zakresie szkół podstawowych**

- budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie – etap rozstrzygania przetargu na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy szkoły podstawowej w miejscowości Sołtyków, gmina Skaryszew”, termin wykonania – 30.11.2016r.

- remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach – przetarg na realizację robót budowlanych został przeprowadzony i rozstrzygnięty w 2015 roku. Ze względu na specyfikę obiektu -budynek szkoły- roboty budowlane rozpoczną się na przełomie miesiąca maj/czerwiec 2016r. Termin wykonania całości zadania - 30 sierpnia 2016r.

**W zakresie domów i ośrodków kultury**

- budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie – jest program funkcjonalno-użytkowy „Budowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie”. Wykonawca projektu opóźnia się z przyczyn osobistych, przygotujemy przetarg na przygotowania tego zadania.

- ponadto w trakcie rozstrzygania jest przetarg nieograniczony na zadania pn.: „Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego oraz restauracją detali architektonicznych w obrębie dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowie, gmina Skaryszew”- termin wykonania – 25.08.2016 r.

- p. Burmistrz – informuje, że w RPO można dostać dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Gmina robi nabór na solary i fotowoltaikę.

- p. L. Skórnicki – zapytuje, czy jeśli gmina dostanie dofinansowanie, to czy Gmina płaciłaby za całość a klient rozliczałby się z gminą.

- p. Burmistrz – odp. że klient płaci swoją część, a Gmina realizuje projekt w pozostałej części. Na razie jesteśmy na etapie zbierania ankiet od mieszkańców. Przeciętny koszt takiej inwestycji zainstalowania instalacji fotowoltaicznej o mocy 3kW to ok. 17 tys. zł. Przy dofinansowaniu 85 % przeciętny koszt dla mieszkańca to ok. 3 tys. zł., a ok. 14 tys. zł to dofinansowanie z Unii.

- p. Domagała – zapytuje, czy VAT jest wliczony w udział mieszkańca.

- p. Burmistrz – odp. że mówimy o kwotach brutto.

- p. K. Barańska – prosi, aby rozważyć rozbudowę placu zabaw przy przedszkolu w Skaryszewie ze względu na dużą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola.

- p. Burmistrz – informuje, ze istnieje możliwość dofinansowania placu zabaw z LGD.

- p. Przew. Komisji - proponuje, aby w razie wystąpienia o dotację na plac zabaw, zwrócić się także o dofinansowanie na jego monitoring.

- p. K. Barańska – zapytuje czy jest w Urzędzie jakaś informacja odnośnie wymiany pieców.

- p. Burmistrz – odp. że informacja jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Mieszkańcy mogą również dopytywać pracowników Urzędu o szczegóły. Gmina nie ma dofinansowania na wymianę pieców, miał je Urząd Wojewódzki.

- p. Przew. Komisji - zapytuje, czy jest możliwe przyspieszenie terminu realizacji inwestycji w miejscowości Janów.

- p. Burmistrz – odp., że postara się przyspieszyć ten przetarg. Opóźnienie nastąpiło, ponieważ był problem z działkami.

- p. L. Staszewska – zapytuje kiedy będzie zrobiona droga przy cmentarzu, ponieważ jest utrudniony dojazd do okolicznych działek, pojazdy grzęzną w błocie.

- p. Burmistrz – odp. że wyczyścimy rów koło cmentarza, aby odwodnić tą drogę. Na razie nie mamy zaplanowanej budowy tej drogi w naszych inwestycjach.

- p. K. Barańska – zapytuje gdzie jest wywożony destrukt, warstwa asfaltu zerwana z ul. Mickiewicza i Partyzantów i czyją jest własnością. Proponuje, aby ją wykorzystać do utwardzenia dróg gminnych.

- p. Burmistrz – odp. że jest to własność GDDKiA, napisaliśmy podanie i dostaliśmy połowę destruktu.

Ad.3.

Komisja dokonała analizy kosztów w poszczególnych jednostkach OSP w Gminie (materiały w załączeniu do protokołu).

- p. L. Staszewska - proponuje zainstalowanie „fotowoltaiki” na remizach, przynajmniej na tych nowych budynkach, aby zmniejszyć wydatki na ogrzewanie.

- p. P. Domagała – informuje, że z programu RPO dot. dofinansowań na odnawialne źródła energii nie można dostać dofinansowania na remizę, tylko na budynki mieszkalne.

Wniosek:

Komisja stwierdza, że w dalszym ciągu zastrzeżenia komisji budzi wysokie zużycie energii w jednostkach OSP. Proponuje rozważenie zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na każdej z remiz, aby obniżyć koszty za zużycie energii. Komisja dokonała analizy analogicznego okresu za zakup energii w 2015 roku i stwierdziła tendencję wzrostową zużycia energii i bardzo wysokie koszty zakupu energii w 2016 roku. Proponuje się, aby Komisja Rewizyjna zajęła się wysokimi kosztami zakupu energii w jednostkach OSP.

Ad.5.

- p. A. Kacperczyk – dyr. Zespołu Obsługi Oświaty - przedstawiła informację dot. aktualnie realizowanych zadań w oświacie oraz o planach na przyszły rok szkolny 2016/2017.

- p. K. Barańska – zapytuje, czy jeśli w szkołach jest zniżka godzin to nauczyciele mają zmniejszane etaty.

- p. A. Kacperczyk – staramy się utrzymać etaty w dotychczasowych wymiarach, dyrektorzy szkół informują nauczycieli o zniżce godzin i możliwości zmniejszania etatów.

- p. K. Barańska – zapytuje, czy podjęto decyzję odnośnie dzieci, które nie zostały przyjęte do oddziału przedszkolnego i skąd będą pieniądze na ten cel.

- p. A. Kacperczyk- odp., że dzieci zostaną przyjęte. Zostanie pusta sala z oddziału specjalnego i wykorzystamy ją dla oddziału przedszkolnego.

- p. Przew. Komisji – zapytuje jak wyglądają nabory do klas pierwszych w szkołach podstawowych.

- p. A. Kacperczyk – informuje, że nie będzie pierwszej klasy w szkołach w Dzierzkówku Starym, Wólce Twarogowej i Chomentowie.

- p. Przew. Komisji - zapytuje, czy wpłynie to na liczbę etatów w tych szkołach.

- p. A. Kacperczyk – odp., że dyrektorzy tych szkół tak zaplanowali podział godzin, żeby nauczycielom zapewnić pełen etat. W Gimnazjum w Skaryszewie zmniejszono etaty nauczycielom wf-u.

- p. K. Barańska – zapytuje ile oddziałów ma Szkoła Podstawowa w Skaryszewie, a ile Gimnazjum w Skaryszewie.

- p. A. Kacperczyk – wyjaśnia, że w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum w Skaryszewie będzie 297 uczniów. Pierwsza klasa będzie liczyć 106 uczniów, tj. 4 oddziały. Druga klasa 108 uczniów, tj. 5 oddziałów. Trzecia klasa 83 uczniów, tj. 4 oddziały. Razem w Gimnazjum w Skaryszewie planowane jest utworzenie 13 oddziałów. Natomiast w Szkole Podstawowej w Skaryszewie będzie w klasie pierwszej 1 oddział, w klasie drugiej – 4 odziały, w klasie trzeciej – 4 oddziały, w klasie czwartej – 3 oddziały, w klasie piątej – 3 oddziały, w klasie szóstej – 2 oddziały, razem 17 oddziałów. Oprócz tego planowane jest utworzenie dwóch klas „0”.

Ad. 6.

Na tym zakończono 17 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji:

Wioleta Mazur Krzysztof Chojnacki