Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy  w Skaryszewie

nr : 37/2012 z dnia 29 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za  2012 r.

- Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2011 – 2017

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 r. roku  wg tytułów dłużnych wyniósł 11 527 200 zł  i  stanowi 32,20% planowanych dochodów.  Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 10 670 000 zł oraz zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 857 200 zł.  Zobowiązania wymagalnych Gmina nie posiadała.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wyniósł  6,83%.

W roku 2012 realizowano następujące przedsięwzięcia :

| L.P. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2012 r. | Wykonanie 2012 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE | 357 246 | 350 317,43 | 98,06 |
|  | - bieżące | 0 | 0 | 0 |
|  | - majątkowe | 357 246 | 350 317,43 | 98,06 |
|  | budowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów - zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skaryszew | 342 000 | 340 056,78 | 99,4 |
|  | Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego | 11 085 | 6 100,56 | 55 |
|  | zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, | 4 161 | 4 160,09 | 100 |
| 2. | Programy, projekty, zadania pozostałe | 628 214 | 615 887,15 | 98 |
|  | - bieżące | 15 480 | 15 480 | 100 |
|  | YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich | 15 480 | 15 480 | 100 |
|  | - majątkowe | 612 734 | 600 407,15 | 98 |
|  | Budowa ulicy Szkolnej w m-ci Sołtyków | 489 500 | 489 397,03 | 100 |
|  | Przebudowa targowiska w miejscowości Skaryszew | 2 461 | 2 461,00 | 100 |
|  | budowa remizy w miejscowości Modrzejowice - zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skaryszew | 27 000 | 27 000,00 | 100 |
|  | budowa ul. Zakładowej w miejscowości Maków - modernizacja infrastruktury drogowej gminy Skaryszew | 2 473 | 2 473,00 | 100 |
|  | Budowa boiska przy szkole w Makowcu | 8 700 | 8 610,00 | 99 |
|  | Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie | 25 000 | 13 844,77 | 51,4 |
|  | rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszcz - zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skaryszew oraz utworzenie świetlicy środowiskowej | 22 600 | 22 501,00 | 99,6 |
|  | rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców miasta i gminy Skaryszew | 35 000 | 34 120,35 | 97,5 |
| 3. | Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst | 1 286 686 | 806 116,48 | 62,6 |
|  | - bieżące | 1 286 686 | 806 116,48 | 62,6 |
|  | konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Skaryszew | 14 800 | 10 063,70 | 68 |
|  | konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Skaryszew | 15 537 | 15 536,93 | 100 |
|  | opracowanie planów zagospodarowania dla części Skaryszewa i zmiana studium miasta Skaryszew i Nowego Makowa | 45 000 | 0,00 | 100 |
|  | zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg | 70 049 | 3 578,07 | 5,1 |
|  | dostawa oleju opałowego - centralne ogrzewanie szkół podstawowych | 120 000 | 120 000 | 100 |
|  | dowożenie uczniów do szkół - zapewnienie transportu uczniów do szkół | 531 300 | 483 040,50 | 90,92 |
|  | zakup środków żywności - zapewnienie funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych | 490 000 | 173 897,28 | 35,5 |
| Ogółem |  | 2 272 146 | 1 772 321,06 | 78,0 |

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2 272 146 zł tj. 6,57 % planu , w tym na bieżące –   1 302 166 zł  i majątkowe 969 980 zł. Ponadto udzielono poręczenia kredytu w rachunku bieżącym na okres 1 roku dla Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” na kwotę 50 000 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów

Inwestycja została zrealizowana w całości w 2012 r. a odebrana w 2013 r. Zadanie to jest dofinansowane z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia  LGD „Wspólny Trakt”. Realizacja umowy odbędzie się po zakończeniu inwestycji. Opracowywany jest właśnie wniosek o płatność ostateczną, który zostanie złożony zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie do końca marca 2013r.

Dotacje na projekty BW i EA za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE  zostały przekazane w wysokości i terminach wynikających z umów. Kwoty niewykorzystanych przez Województwo Mazowieckie środków (po rozliczeniu dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego) zwrócono na rachunek Gminy. Projekty te są przedsięwzięciami wieloletnimi i corocznie zawierane są aneksy do umów na kwoty ujęte w budżecie Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano kwoty odpowiednio 6 100,56 zł i 4 160,09 zł. Zadania te będą realizowane również w latach następnych.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach bieżących zrealizowano wydatki na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych – projekt YOUNGSTER PLUS w kwocie 15 480 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 12 420 zł.

W wydatkach majątkowych wykonano:

Budowa ulicy Szkolnej w m-ci Sołtyków – inwestycja zrealizowana  w oparciu pozwolenie na budowę w tzw. „spec ustawie”, wybudowano odcinek drogi o długości 424m, nawierzchnia   jezdni beton asfaltowy o pow. 2150m2, chodnik z kostki brukowej jednostronny o pow. 703m2.

Przebudowa targowiska w miejscowości Skaryszew Wykonano projekt budowy oświetlenia na targowisku gminnym w miejscowości Skaryszew oraz zapłacono należność w kwocie 2 461 zł. w lutym 2012 r.

Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice:  w 2012  zaplanowano zakup materiałów potrzebnych do wyposażenia remizy w uzgodnieniu z przedstawicielami OSP. Zakupiono i ułożono kostkę brukową wokół remizy.

Budowa ulicy Zakładowej w m-ci Maków – na powyższe zadanie uzupełniono dokumentacje i otrzymano pozwolenie na   budowę z dnia 16.03.2012, Wykonano wydatki w kwocie 2 473 zł.

Budowa boiska przy szkole w Makowcu – zapłacono za projekt kwotę 3 075 zł, kwota 5 535 zł – ujęto w wydatkach niewygasających (zapłata za II etap projektu).

Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie

Zrealizowano I etap rekultywacji składowiska na kwotę 13 844,77 zł. Rekultywacja przewidziana jest na kilka lat i uzależniona od środków przeznaczonych na ten cel z budżetu Gminy.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Skaryszew: - w II półroczu zostaną przeanalizowane wnioski w sprawie rozbudowy kanalizacji na terenie Skaryszewa i zostaną podjęte decyzje o ewentualnym projektowaniu

Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszcz - Zaplanowano łączną kwotę 24 500 zł, zapłacono  22 501 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zmiany sposobu użytkowania części budynku remizy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z rozbudową i infrastrukturą w m-ci Chomentów Puszcz.

Na realizację powyższego zadania wnioskowaliśmy o przyznanie dofinansowania z PROW 
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia  LGD „Wspólny Trakt”.

Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew. - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka wodociągu za kwotę      brutto  4.500,00 zł. Termin opracowania 30 sierpnia  2012 roku. Projekt realizowało biuro   „ELPRO” z siedzibą w Bogusławicach.   Opracowano również dokumentację budowy wodociągu w Skaryszewie, ul.Kalinowa. Wydatkowano kwotę 34 120,35 zł.

W ramach umów, których realizacja niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, realizowane są: dostawa oleju, dowożenie uczniów oraz zakup środków żywności. Wykonanie wydatków  wyniosło średnio 78% planu. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg wykonano w niewielkim, 5-cio procentowym stopniu, gdyż nie zaszła potrzeba ich wydatkowania ze względu na łagodną zimę. Nie wydatkowano planowanej kwoty na zakup środków żywności, gdyż część wydatków realizowana jest jako pomoc społeczna dla uczniów w zakresie dożywiania.