Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za  2016 r.

- Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2016 – 2024

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2015 r. roku  wg tytułów dłużnych wyniósł 12 850 000.zł  i  stanowi 22,8%  dochodów wykonanych ogółem.  Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 12 850 000 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2016 spłatami zadłużenia wynosi 5,09%.

W latach objętych zadłużeniem planowany  indywidualny wskaźnik zadłużenia  ustalony wg  art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  przedstawia się następująco :

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/ po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/ wg wykonania po wyłączeniach (średnia z 3-ch kolejnych lat) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2017 | 3,70 | 9,41 |
| 2018 | 3,70 | 9,06 |
| 2019 | 4,06 | 9,24 |
| 2020 | 3,47 | 9,54 |
| 2021 | 3,54 | 10,06 |
| 2022 | 3,05 | 9,99 |
| 2023 | 2,91 | 10,28 |
| 2024 | 2,39 | 10,54 |

i kształtuje się  poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników.

W  2016 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

| L.P. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2016r. | Wykonanie za 2016 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE | 33 153 | 66,00 | 0,2 |
|  | - bieżące | 29 409 | 66,00 | 0,2 |
|  | Mobilność kadry edukacji szkolnej | 29 409 | 66,00 | 0,2 |
|  | - majątkowe | 3 744 | 0 | 0,0 |
|  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – uruchomienie usług na poziomie 3 i 4 | 3 744 | 0 | 0,0 |
| 2. | Programy, projekty, zadania pozostałe | 1 724 150 | 1 179 795,14 | 68,4 |
|  | - bieżące | 0 | 0 | 0 |
|  | - majątkowe | 1 724 150 | 1 179 795,14 | 68,4 |
|  | Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie | 200 000 | 157,80 | 0,1 |
|  | Budowa drogi w miejscowości Janów | 46 800 | 46 740,00 | 99,9 |
|  | Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany | 562 000 | 558 254,37 | 99,3 |
|  | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej | 30 000 | 29 037,84 | 96,8 |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) | 55 350 | 55 350,00 | 100 |
|  | Budowa szkoły podstawowej w Sołtykowie | 70 000 | 69 987,00 | 100 |
|  | Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie | 50 000 | 2 680,98 | 5,4 |
|  | Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach | 710 000 | 417 587,15 | 58,8 |
| Ogółem |  | 1 757 303 | 1 179 861,14 | 67,10 |

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 179 861,14 zł, co stanowi 2,1 %  wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 66,00 zł  i majątkowych 1 179 795,14 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n.  „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE  została przekazana do  końca sierpnia. Jednak w miesiącu grudniu 2016r. dotacja – jako niewykorzystana – została zwrócona. Jednocześnie aneksem dokonano zmian w finansowaniu zadania na lata następne.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

W zakresie budowy dróg:

- Budowa drogi w miejscowości Janów - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, termin zakończenia 31.05.2016, zadanie ujęte  w przedsięwzięciach na rok  2017;

- Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie – w 2016 roku dokonano podziałów działek przeznaczonych pod budowę drogi, zapłacono za opinie techniczne – łącznie 2 680,98 zł. Budowa drogi przewidziana w latach następnych.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Kobylany. Łączna kwota wydatków: 558 254,37 zł. Zadanie zakończono.

- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej – wykonano projekt budowlany. Zadanie do realizacji w latach następnych.

W zakresie oświaty:

- Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Sołtykowie – wykonano dokumentację projektową o wartości 69 987,00 zł. Budowa zaplanowana w latach następnych.

- Remont z przebudową i termomodernizacją budynku PSP w Modrzejowicach  - zadanie wykonano w całości. Ze względu na zgon wykonawcy finansowe zakończenie zadania zostało przesunięte na 2017r.

W zakresie oświetlenia ulicznego:

- Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) – wykonano dokumentację projektową. Budowa oświetlenia przewidziana jest na 2017r.

W zakresie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej:

- Budowa Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Skaryszewie – wycofano się z rozpoczęcia realizacji zadania w 2016r.