Załącznik nr 1

……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/  pieczęć

OFERTA

Gmina Skaryszew

Ul. Słowackiego

26-640 Skaryszew

W nawiązaniu ogłoszenia o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa ul. Targowej w Skaryszewie" gmina Skaryszew, pow. radomski, woj. mazowieckie.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę:

netto zł ……………………………………………………..

słownie: …..…………………………………………………………...………………………..

…………………………………………………………………………….……………….….,

podatek VAT (23%) ………………………………..……. , 

słownie: …………………………………………………………………………..……………..

….……………………..…………………………………………………………………………

brutto zł …………………………………………………, 

słownie:  .………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………….…….….,

II. Oferujemy gwarancję na wykonaną robotę budowlaną na okres ………………….	lat.

- Cena oferty została podana ryczałtowo i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w dokumentacji przetargowej i przedmiarze robót wraz z opracowaniem, zatwierdzeniem i wykonaniem na koszt Wykonawcy czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zamówienia.

- Prace objęte Zamówieniem wykonamy w terminie: do dnia 31 sierpnia 2017 r.

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty,

- zawarty w SIWZ wzór umowy (załącznik nr 2), wraz z opisem robót budowlanych (załącznik nr 8), zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od terminu składania ofert określonego w SIWZ,

- w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto,

- roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*, następujące roboty zamierzamy zlecić podwykonawcom (wraz z podaniem nazwy firmy podwykonawcy):*

1/……………….

2/

3/  …………………………………………………………………………………

- nazwy (firmy) innych podmiotów na zasoby, których powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 w celu wykazania spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu*

1/.

2/.

*niepotrzebne skreślić;

- oferta została złożona na	stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych

w 1 egzemplarzu.

10. oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od………….do……..	-

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

Nazwa Wykonawcy i  Adres Wykonawcy

…………………………………………………………….………………………………….……

tel. (kierunkowy) 	tel/ fax………..…………………………

REGON……………………………..……….      NIP   .………………………………………….

Adres e-mail: ………………………………………………………..………………….………….

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………………………………………………….………………………………………………….

Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (	)	.…

*Informacja o wielkości przedsiębiorcy (właściwe zaznaczyć):

□ mikro przedsiębiorca                           □ mały przedsiębiorca                    □ średni przedsiębiorca

dnia   ……………………….………..……….……

(upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)

Załącznik nr 2

UMOWA     / WZÓR /

W dniu	w Skaryszewie, pomiędzy: Gminą Skarszew, 
ul. Słowackiego 6 , 26-640 Skaryszew NIP  796 286 74 09      REGON   670223385  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Ireneusza Kumięgę – Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew,

przy kontrasygnacie Marzeny Bienias Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew

a

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2164 z późn zm.), zawarto umowę następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: 
„budowa ulicy Targowej w Skaryszewie" zgodnie z SIWZ i załącznikami do SIWZ: dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, stałą organizacją ruchu, przedmiarem robót.

§2

- Zamawiający zobowiązuje się wypłacić za wykonanie Zamówienia wynagrodzenie łączne w wysokości:

netto:		zł

słownie: 	złotych

podatek VAT 	% tj	zł

słownie: 	złotych

brutto:		zł

słownie: 	złotych

- Wynagrodzenie, o jakim mowa w § 2 ust 1, płatne będzie jednorazowo na podstawie faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia, wystawionej przez Wykonawcę dla Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, NIP 7962867409, przelewem na konto wskazane na fakturze VAT.

3. Zamawiający zobowiązany jest uregulować rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty jego doręczenia.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w określonym przez Zamawiającego terminie oraz pokrycia kosztów związanych z naprawieniem szkód wynikłych na  skutek  powstałej  wady.

§3

- Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę - potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru - gotowości do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej.

- Strony ustalają, iż warunkiem koniecznym zgłoszenia gotowości do odbioru jest uprzednie ostateczne zakończenie wszystkich robót budowlanych, do wykonania których na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca. Zgłoszenie dla swej skuteczności powinno zawierać oświadczenie inspektora nadzoru o faktycznym ostatecznym zakończeniu wszystkich robót. Do zgłoszenia Wykonawca obowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, jak również nie ujętych w dokumentacji, 
a niezbędne do wykonania zadania, tj. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania 
i likwidacji zaplecza budowy, obsługę geodezyjną, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, czasowej organizacji ruchu, w tym również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Strony oświadczają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym .

- Wykonawca nie może odmówić wykonania robót, których nie przewidział 
w ofercie, a które były do przewidzenia na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów, o ile okażą się one niezbędne dla uzyskania efektu realizacyjnego zawartego w projekcie zgodnie ze sztuką budowlaną. Za wyżej dokonane roboty Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dodatkowej zapłaty ani żądać z tytułu jej wykonania przesunięcia terminu odbioru.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o:

- Zestawienie wartości wykonanych robót,

- Dołączone do faktury dokumenty muszą być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców,    wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) kopię wystawionych przez Podwykonawców faktur i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z tych faktur,

2) oświadczenie Podwykonawców że Wykonawca nie  zalega z żadnymi zobowiązaniami                        w stosunku do Podwykonawców, wynikającymi z umowy Podwykonawstwa, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia danej faktury przez wykonawcę.

7. W przypadku nie przedstawienia przez wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa              w ust. 6 niniejszego paragrafu, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8  niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych odpowiedniemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                         z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ w terminie: do dnia 31 sierpnia 2017 r.

§5

- Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie 
w wysokości 10% wartości umowy brutto tj. kwotę: 	 …………..  zł (słownie: ……. 	zł).

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona 
w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Okres rękojmi na prace wykonane przez Wykonawcę wynosi  ……….. i liczy się od dnia

odbioru końcowego Zamówienia.

- Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu rękojmi w wysokości 30%

kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy brutto tj. kwotę: 	zł

(słownie:	złotych).

§6

- Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy Pan/Pani ………………………………………………………………………………………..…..

- Zamawiający wyznacza jako osobę nadzorującą realizację zamówienia Pan/Pani ………………………………………………………………………………………..…..

§ 7

- Zamawiający  dopuszcza  możliwość zlecenia  przez Wykonawcę wykonania części robót będących  przedmiotem umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar zlecenia robót   podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w art. 143 b ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w ciągu 7 dni do przedłożonego przez wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie  7 dni od  dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy                                      o podwykonawstwo   w terminie 7 dni od dnia jej przełożenia Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa  z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz rozliczenia    wykonanych  robót z  dotychczasowym  podwykonawcą.

- Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego.

§8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za  każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wad

  - 20 % wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

  - 3000 zł w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany,

  - 3000 zł w przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - 3000 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

  - W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w dziale IV pkt 7.2.1 b)  SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.

  - W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego 
w dziale IV pkt 7.2.1 b) SIWZ, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić 
i naliczyć dodatkowo kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 2 umowy.

  - W przypadku nie dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego realizacji prac (zgodny z zaoferowaną ceną z formularza ofertowego ) Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

  - Maksymalna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 40% kwoty brutto umowy.

- Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań za niedopełnienie postanowień umowy nie zwalnia Wykonawcy 
z wykonania zobowiązań wynikających z umowy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.

- Kary pieniężne zostaną potrącone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je 
w pełnej wysokości.

§9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie aneksu podpisanego przez Strony.

- Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach:

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, nastąpi w przypadku wystąpienia:

- klęski żywiołowej;

- nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim –ponadskalowe opady deszczu;

- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych 
w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian 
w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, 
w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

b)     Zmiany osobowe

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 
a od których       wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

c)    zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia.

- zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

§10

Zasady i terminy dokonywania odbiorów.

1.  Odbiór wykonanych robót dokumentowany jest stosownym protokołem.

2. Odbiór częściowy robót polega na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru nie częściej niż raz w miesiącu.

Zgłoszenie do odbioru częściowego robót zanikających lub ulegających zakryciu lub robót w toku jest dokonywane przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
O dokonaniu zgłoszenia kierownik budowy informuje inspektora nadzoru 
i Zamawiającego.

3. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie przeprowadzony jako odbiór końcowy przedmiotu Umowy. W celu dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru na warunkach określonym w § 3 Umowy.

4. Strony ustalają, że odbiór końcowy przedmiotu Umowy, wymaga wykonania następujących czynności:

1) Po ostatecznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru, gotowość do odbioru przedkładając jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą m.in.:

a) dziennik budowy,

b) inwentaryzacja powykonawcza zadania na mapach zasadniczych terenu - po 4 egz. w wersji papierowej bądź potwierdzenie złożenia inwentaryzacji powykonawczej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

c) dokumentacja powykonawcza zadania z naniesieniem dokonanych w trakcie realizacji zmian (3 egz.);

d) protokoły prób i badań;

e) deklaracje zgodności wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem CE lub krajowa deklaracja zgodności z polską normą (PN) wyrobu albo aprobatą techniczną;

f) karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń.

Wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe winny być przedstawione w formie operatu kolaudacyjnego - z podziałem na branże.

2) Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru przedmiotu Umowy oraz przekazania pełnej dokumentacji odbiorowej. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia dokumentów w terminie max. 3 dni. W przypadku ustalenia przez Inspektora nadzoru, że roboty nie zostały ukończone lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor nadzoru wskazując przyczyny odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru.

3) Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia u Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać oświadczenie Inspektora Nadzoru o potwierdzeniu ostatecznego zakończeniu wszystkich robót oraz o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych, a także o możliwości zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

4) Ustanowiona przez Zamawiającego komisja odbiorowa, przeprowadza odbiór przedmiotu Umowy, w szczególności sprawdza zgodność zakresu wykonanych robót 
z warunkami Umowy, terminowość i jakość wykonanych robót. Jeżeli 
w trakcie odbioru komisja ustali, iż wykonane roboty budowlane nie zawierają żadnych wad lub usterek spisuje niezwłocznie protokół końcowego odbioru robót. W protokole końcowego odbioru zamieszcza się również informację 
o dotrzymaniu lub przekroczeniu terminu wykonania przedmiotu Umowy.

5) Jeżeli podczas dokonywania odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi, że wykonane roboty lub złożona dokumentacja odbiorowa zawierają wady lub usterki uczyni o tym ustaleniu uwagę do protokołu i wstrzyma się z odbiorem końcowym do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek. Niedotrzymanie (opóźnienie) przez Wykonawcę wyznaczonego terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

6) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 odbiór końcowy robót zakończy się spisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu następującym po zakończeniu usuwania wad i usterek.

Zakończenie usuwania wad i usterek potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

§11

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią.

§12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§13

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, są następujące dokumenty:

- Oferta z dnia	 wraz z SIWZ;

- Kosztorys ofertowy;

- Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne i Stała Organizacja Ruchu, Przedmiar robót;

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§14

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

- Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może zwrócić się do właściwego sądu.

§15

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Załącznik nr 3

……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/  pieczęć

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ul. Targowej w Skaryszewie" prowadzonego przez Gminę Skaryszew oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SIWZ pkt	………………

………….. ….......................................                            ........................................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                                   przedstawiciela wykonawcy(ców)/

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w 	       polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: 	..

…………………………………………………………………………………………………..,

w następującym zakresie:  ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

………….. ….......................................              	……………….......................................................................

/miejscowość, data/                                                        (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                             przedstawiciela wykonawcy(ców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….. ….......................................              	    ………………........................................................................

(miejscowość, data)                                                         (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                             przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik nr 4

……………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy/  pieczęć

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ul. Targowej                w Skaryszewie" prowadzonego przez Gminę Skaryszew oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt

12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,

3 i 4 ustawy Pzp .

………….. ….......................................              	……………….........................................................................

(miejscowość, data)                                                          (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                przedstawiciela wykonawcy(ców)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art	………………….ustawy Pzp.

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,16-20 lub art. 24 ust. 5pkt 1 i 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………….. ….......................................              	…………………........................................................................

(miejscowość, data)                                                         (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                          przedstawiciela wykonawcy(ców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:	.….

……………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………….. ….......................................              	        ............................................................................................

(miejscowość, data)                                                                 (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                       przedstawiciela wykonawcy(ców)

[UWAGA zastosować tylko wtedy gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art 25a ust 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami: 	(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

………….. ….......................................              	………………….......................................................................

(miejscowość, data)                                                         (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                           przedstawiciela wykonawcy(ców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………….. ….......................................              	……………….......................................................................

(miejscowość, data)                                                         (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                            przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik nr 5

..........................................................................
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

# WYKAZ  WYKONANYCH  ROBÓT

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ul. Targowej              w Skaryszewie" prowadzonego przez Gminę Skaryszew oświadczam, iż :

w ciągu ostatnich pięciu lat wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia |  | Informacje potwierdzające spełnienie warunku |  | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa i adres Zamawiającego/ Zlecającego | Rodzaj zamówienia ze wskazaniem technologii wykonanej nawierzchni oraz miejsce wykonania | Wartość zamówienia w złotych (brutto) | # początek dzień/ miesiąc/ rok | # koniec dzień/ miesiąc/ rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Do wykazu należy załączyć dowody dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone .

UWAGA:

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

………….. ….......................................              	   ……………….......................................................................

/miejscowość, data/                                                         /pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                           przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik  nr 6

...........................................................................
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

# WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ul. Targowej w Skaryszewie" prowadzonego przez Gminę Skaryszew oświadczam, iż :

dysponujemy/ będziemy dysponować* i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia następujące osoby:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia |  | Rodzaj uprawnień / Informacja dot. przynależności do izby samorządu zawodowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Podstawo do dysponowania osobą UMOWA O PRACĘ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  | Umowa o pracę z dnia ……………. Rodzaj umowy: - Na czas nieokreślony - Na czas określony od dnia ………………… do dnia ………………… | Nr uprawnień: ……………………… Wskazana osoba jest członkiem: ………………..…… …………………….. o numerze ewidencyjnym: …………………….. |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

………….. ….......................................              	……………….......................................................................

/miejscowość, data/                                                         (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                            przedstawiciela wykonawcy(ców)

Załącznik  nr 7

...........................................................................
/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej *

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ul. Targowej                    w Skaryszewie" prowadzonego przez Gminę Skaryszew oświadczam, iż :

*nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

*należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

………….. ….........................                                   .......................................................................

(miejscowość, data/                                                               (pieczęć i podpis upełnomocnionego 								                  przedstawiciela wykonawcy(ców)

________________

*niepotrzebne skreślić

UWAGA:

Niniejszą „Informację” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia.

Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w tym:

- dokumentacja projektowa branży drogowej

- dokumentacja projektowa branży elektrycznej

- specyfikacje techniczne

- stała organizacja ruchu

- przedmiary robót.