Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za  2017r.

- Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2017 – 2024

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2017 r. roku  wg tytułów dłużnych wyniósł 12 850 650,67.zł  i  stanowi 20,0%  dochodów wykonanych ogółem.  Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 12 850 000 zł. oraz zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 650,67 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wynosi 3,33% przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 9,41%.

W latach objętych zadłużeniem planowany  indywidualny wskaźnik zadłużenia  ustalony wg  art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  przedstawia się następująco :

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/ po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/ wg wykonania po wyłączeniach (średnia z 3-ch kolejnych lat) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 | 3,68 | 9,61 |
| 2019 | 4,71 | 9,92 |
| 2020 | 4,28 | 10,35 |
| 2021 | 4,18 | 10,59 |
| 2022 | 3,6 | 10,59 |
| 2023 | 3,65 | 10,94 |
| 2024 | 2,39 | 11,18 |

i kształtuje się  poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników.

W  2017 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

| L.P. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2017r. | Wykonanie za 2017 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE | 150 589,00 | 140 233,02 | 93,1 |
|  | - bieżące | 146 987,00 | 140 233,02 | 93,1 |
|  | Mobilność kadry edukacji szkolnej | 36 695,00 | 36 692,53 | 100 |
|  | Projekt „Skutecznie i efektywnie” | 110 292,00 | 103 540,49 | 93,9 |
|  | - majątkowe | 3 602,00 | 0,00 | 0 |
|  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – uruchomienie usług na poziomie 3 i 4 | 3 602,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Programy, projekty, zadania pozostałe | 3 142 896,00 | 2 946 911,12 | 93,8 |
|  | - bieżące | 51 476,00 | 25 756,20 | 50,0 |
|  | Wykonanie dostępu do sieci internet dla 47 beneficjentów projektu :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew” | 50 000,00 | 24 280,20 | 48,6 |
|  | Stworzenie i utrzymanie strony www i BIP dla Gminy Skaryszew | 1 476,00 | 1 476,00 | 100 |
|  | - majątkowe | 3 091 420,00 | 2 891 154,92 | 93,5 |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew) | 500 000,00 | 490 740,06 | 98,1 |
|  | Budowa drogi w miejscowości Janów | 600 000,00 | 592 490,34 | 98,7 |
|  | Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej | 81 530,00 | 48 356,00 | 59,3 |
|  | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej | 805 000,00 | 804 999,06 | 100 |
|  | Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice | 86 700,00 | 86 667,55 | 100 |
|  | Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie | 560 000,00 | 534 069,69 | 95,4 |
|  | Przebudowa i termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach | 292 300,00 | 221 794,62 | 75,9 |
|  | Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie | 50 000,00 | 46 232,60 | 95,5 |
|  | Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole | 52 890,00 | 52 890,00 | 100 |
|  | Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa | 13 000,00 | 12 915,00 | 99,3 |
| Ogółem |  | 3 293 485,00 | 3 057 144,14 | 92,8 |

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 057 144,14 zł, co stanowi 4,7 %  wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 165 989,22 zł  i majątkowych 2 891 154,92 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n.  „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE  została przekazana do  końca sierpnia. Jednak w miesiącu grudniu 2017r. dotacja – jako niewykorzystana – została zwrócona. Jednocześnie aneksem dokonano zmian w finansowaniu zadania na lata następne.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

W zakresie budowy dróg:

- Budowa drogi w miejscowości Janów – zadanie wykonane w całości, długość wybudowanej drogi 1170m;

- Budowa drogi w miejscowości  Maków Nowy – zadanie ujęte w WPF, podpisana umowa na wykonanie,  do realizacji w roku 2018;

- Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie – zadanie wykonane w całości, długość wybudowanej drogi 250m;

- Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa - wykonano dokumentację projektową, dokonano zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Zadanie ujęte w WPF, podpisana umowa na wykonanie,  do realizacji w roku 2018;

W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

- Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Trwa etap realizacji robót budowlanych. Zawarte  są umowy na: ROBOTY BUDOWLANE: UMOWA NR RIM.272.15.2017.KZ  zawarta w dniu 21.11.2017 Termin wykonania całości zadania: 30 listopada 2018 r. Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 1 230 000,00 zł. KOMPLEKSOWY NADZÓR  INWESTORSKI: UMOWA nr RIM.2151.63.2017.KZ  zawarta w dniu 21.11.2017. Termin wykonania: 21 grudnia 2018 r. Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 24 600,00 zł. Wartość zadania do wykonania na 2017 rok: 81 530,00 zł. Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. : 48 356,00 zł

- Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Trwa etap realizacji robót budowlanych. Wartość zadania do wykonania na 2017 rok: 805 000,00 zł. Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. -  359 668,06 zł;

- Budowa remizy w Modrzejowicach – zadanie zrealizowane w całości..

W zakresie oświaty:

- Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2017 rok: 52 890,00 zł . W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 52 890,00 zł. Zawarte  są umowy na: ROBOTY BUDOWLANE: UMOWA RIM.272.13.2017.KZ zawarta w dniu 15 listopada 2017 roku ,Termin wykonania całości zadania: 03 sierpnia 2018 r., Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 1 094 859,64 zł. KOMPLEKSOWY NADZÓR  INWESTORSKI: UMOWA nr RIM. 2151.62.2017.KZ zawarta w dniu 17.11.2017 r., Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 27 060,00 zł;

- Przebudowa i termomodernizacja budynku i budowa c. o. w budynku PSP w Modrzejowicach. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2017 rok: 292 300,00 zł.  Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. : 221 794,62 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

W zakresie oświetlenia ulicznego:

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Słowackiego i Konopnickiej w Skaryszewie (przejście przez Skaryszew)” - zadanie zrealizowane

W zakresie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej:

Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie - wykonano dokumentacje projektową dla przedmiotowego zadania. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2017 rok: 50 000,00 zł. Stan realizacji na dzień 31.12.2017 r. -  46 232,60 zł