**PROTOKÓŁ Nr 44/2018**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska – odbytej w dniu 23 maja 2018 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Chojnacki – Przewodniczący Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Koszty utrzymania jednostek OSP – wynagrodzenia, wydatki rzeczowe za 2017 rok.
5. Budżet, remonty, inwestycje realizowane w roku 2018 - dotyczy jednostek OSP.
6. Informacja o stanie realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok.
7. Przedstawienie informacji dotyczącej wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dla których termin wykonania został określony do 30 czerwca 2018 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – dokonał otwarcia 44 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. K. Chojnacki – Przewodniczący Komisji – przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za – 4, p – 0, w – 0 (dwie osoby przybyły spóźnione na posiedzenie)

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.4.

Komisja zapoznała się z informacjami dotyczącymi kosztów utrzymania jednostek OSP – wynagrodzeń i wydatków rzeczowych za 2017 rok (materiały w załączeniu do protokołu).

Komisja stwierdza, że nadal występują wysokie koszty energii elektrycznej w poszczególnych remizach OSP na terenie Gminy Skaryszew. Komisja zwraca uwagę na wprowadzenie rozwiązań w celu znalezienia oszczędności w w/w wydatkach.

-p.T.Kicior – zgłosił wniosek o zakup nowego samochodu dla OSP w Chomentowie Puszcz.

Ad.5.

-p.K.Rękawik – pracownik Urzędu Miasta i Gminy – przedstawił informacje dotyczące remontów, inwestycji realizowanych w jednostkach OSP:

-remont remizy w Bujaku: w tym roku wykonano remont instalacji elektrycznej ze środków z funduszu sołeckiego, pod koniec 2017 roku został wykonany remont dachu,

-budowa garażu na samochód OSP w Wólce Twarogowej: w roku 2017 zostały zalane fundamenty, w tym roku OSP we własnym zakresie przygotowuje projekt,

-remont remizy w m-ci Wilczna – przeprowadzono remont instalacji elektrycznej wraz z wyprowadzeniem przyłącza na zewnątrz, sfinansowano ze środków sołeckich.

Z funduszy sołeckich zostało zakupione wyposażenie do remiz OSP w Makowcu oraz Makowie.

-p.D.Albiniak – Kierownik Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy – udzieliła wyjaśnień odnośnie pozostałych inwestycji dot. OSP:

-budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec: były prowadzone rozmowy z właścicielem działki sąsiedniej, który zgodził się na jej sprzedaż. Trwają czynności formalne związane z zakupem działki oraz procedury związane ze zmianą projektu.

-budowa remizo-świetlicy w miejscowości Zalesie: wstępnie były palny zaadoptowania projektu świetlicy w Odechowcu na remizo-świetlicę w Zalesiu. Niestety jest to niemożliwe, ponieważ działka w Zalesiu jest zbyt wąska. Próbowano zakupić działkę sąsiednią, ale się nie udało. Chcąc wykonać projekt trzeba zwiększyć środki.

Ad.7. Informację dotyczącą wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dla których termin wykonania został określony do 30 czerwca 2018 roku w zakresie inwestycji przedstawiła p. D. Albiniak:

1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w Skaryszewie ul. Chrobrego (projekt) – dokumentacja projektowa w trakcie przygotowania, termin do 20 czerwca 2018r

2. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 9 i drogi gminnej w miejsc. Modrzejowice w km. 23+480 strona lewa (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 30 czerwca 2018r

3. Budowa drogi gminnej Sołtyków – Makowiec (projekt) – wykonana dokumentacja projektowa, oczekiwanie na decyzję środowiskową

4. Budowa ulicy Krótkiej w Skaryszewie (projekt) - wykonana dokumentacja projektowa

5. Budowa ulicy Miłosza w Skaryszewie (projekt) - wykonana dokumentacja projektowa

6. Przebudowa drogi ul. Zapłocie w Chomentowie Puszcz (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

7. Przebudowa odwodnienia ul. Żeromskiego w Skaryszewie (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

8. Przebudowa ul. Wincentowskiej w Skaryszewie (projekt) - wykonana dokumentacja projektowa

9. Budowa drogi Odechów „Gawroniec” – Wólka Twarogowa (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

10. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci - inwestycja wykonana i rozliczona

11. Budowa oświetlenia drogowego w Chomentowie Puszcz ul. Główna i Ogrodowa (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

12. Budowa oświetlenia drogowego w Makowie ul. Gajowa (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

13. Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 20 czerwca 2018r.

14. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu ul. Radomskiej i w Skaryszewie (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 8 czerwca 2018r.

15. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Janów (projekt) - dokumentacja projektowa w trakcie realizacji, termin do 20 czerwca 2018r.

16. Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Dzierzkówek Nowy w kierunku do PSP Dzierzkówek Stary (wykonanie + nadzór) – inwestycja zrealizowana

Ad.8. Sprawy różne.

Nie zgłoszono wniosków.

Ad.9. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 44 posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska.

Protokołowała: Przewodniczący Komisji:

Wioleta Barszcz Krzysztof Chojnacki