Załącznik nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy  w Skaryszewie

nr :115/2019 z dnia 27 sierpnia 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za  I półrocze 2019 r.

- Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2019 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec czerwca 2019 r. roku  wg tytułów dłużnych wyniósł 17 450 000 zł  z tytułu emisji obligacji komunalnych i  stanowi 25,6% planowanych dochodów ogółem.

Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wynosi  3,79% przy dopuszczalnym wskaźniku 7,44%.

Planowany w latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2015 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia  ustalony wg  art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  przedstawia się następująco :

| Lata objęte zadłużeniem | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/ po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/ wg planu na III kw. roku poprz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2020 | 4,95 | 5,76 |
| 2021 | 4,29 | 6,37 |
| 2022 | 4,28 | 8,63 |
| 2023 | 4,08 | 10,85 |
| 2024 | 3,92 | 10,83 |
| 2025 | 3,22 | 11,11 |

i kształtują się  poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wyżej wymienionym przepisie.

W 2019 roku i w latach następnych wyłączeń z obsługi zadłużenia nie planuje się.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników.

W I półroczu 2019 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

| L.P. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2019r. | Wykonanie 2019 r. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5/4:3/ |
| 1. | Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE | 1 271 780 | 665 647,20 | 52,4 |
|  | - bieżące | 1 247 037 | 640 905,03 | 59,4 |
|  | Projekt UE „Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy” | 1 128 858 | 551 256,38 |  |
|  | „Skutecznie i efektywnie” | 34 488 | 34 488,22 | 100 |
|  | „Ja w internecie” | 83 691 | 55 160,43 |  |
|  | - majątkowe | 24 743 | 24 742,17 | 100 |
|  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 24 743 | 24 742,17 | 100 |
| 2. | Programy, projekty, zadania pozostałe | 5 224 000 | 1 744 094,77 | 33,4 |
|  | - bieżące | 30 000 | 8 062,65 | 26,9 |
|  | Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” | 30 000 | 8 062,65 | 26,9 |
|  | - majątkowe | 5 194 000 | 1 736 032,12 | 33,7 |
|  | Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym-poprawa bazy dydaktyczno-sportowej | 20 000 | 0 | 0 |
|  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu (P) | 900 000 | 0 | 0 |
|  | Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie (P) | 2 760 000 | 1 060 026,84 | 38,4 |
|  | Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie | 43 000 | 0 | 0 |
|  | Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1 471 000 | 676 005,28 | 49,9 |
| Ogółem | 6 495 780 | 2 409 741,97 | 39,1 |

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 6 495 780 zł tj. 8,8 % planu wydatków ogółem, w tym na bieżące – 1 277 037 zł  i majątkowe 5 218 743 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 2 409 741,97 zł, co stanowi 37,1% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n.  „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE  została przekazana w całości.

Zadanie z zakresu opieki społecznej „Skutecznie i efektywnie”  było zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2017-2019. Zadanie zakończono. Wydatki w I półroczu wyniosły 34 488,22 zł i zostały zrealizowane bez udziału środków gminy.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach bieżących wykonano:

Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – na dostawę sygnału internetu wydatkowano 8 062,65 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt UE „Wyższe kompetencje-lepsze perspektywy” dotacja na zadanie pochodzi ze środków UE i budżetu państwa. Okres, na który zawarta jest umowa obejmuje lata 2018-2020, całkowita wartość projektu 1 927 119,00. W pierwszym półroczu roku 2019 wydatki z projektu zostały wykonane w kwocie 551 256,38.

W wydatkach majątkowych wykonano:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Zawarte  zostały umowy na: ROBOTY BUDOWLANE: UMOWA NR RIM.272.4.2018.AB zawarta w dniu 6.09.2018 r. Termin wykonania całości zadania: 31 lipca 2019 roku, Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 996 300,00 zł KOMPLEKSOWY NADZÓR  INWESTORSKI: UMOWA nr RIM.2151.38.2018.AB zawarta w dniu 6.09.2018 r., Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 24 600,00 zł Wartość zadania do wykonania na 2019 rok: 900 000,00 zł Stan realizacji na dzień 30.06.2019 r. -  0,00 zł

2. Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Zawarte  zostały umowy na: ROBOTY BUDOWLANE: UMOWA NR RIM.272.7.2018.AB zawarta w dniu 7.11.2018 Termin wykonania całości zadania: 30 czerwca 2020 r., Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 4 370 000,00 zł KOMPLEKSOWY NADZÓR  INWESTORSKI: UMOWA nr RIM.271.52.2018.AB zawarta w dniu 8.11.2018 r.,

Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 99 630,00 zł Wartość zadania do wykonania na 2019 rok: 2 760 000,00 zł Stan realizacji na dzień 30.06.2019 r. -  1 060 026,84 zł

3. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych brak jest możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej w celu realizacji zadania. Wartość zadania do wykonania na 2019 rok: 20 000,00 zł Stan realizacji na dzień 30.06.2019 r. -  0,00

4. Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wykonany został projekt budowlany zamienny dla niniejszego zadania. Zawarte  są umowy na:

ROBOTY BUDOWLANE: UMOWA NR RIM.272.5.2018.AB zawarta w dniu 14.09.2018 r.,

Aneks nr 1 zawarty w dniu 13 czerwca 2019 r., Aneks nr 2 zawarty w dniu 28 czerwca 2019r.

Termin wykonania całości zadania: 15 lipca 2019 roku, Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 1 395 435,00 zł

KOMPLEKSOWY NADZÓR  INWESTORSKI: UMOWA nr RIM.2151.43.2018.AB

zawarta w dniu 14.09.2018 r, Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 30 750,00 zł

Wartość zadania do wykonania na 2019 rok: 1 471 000,00 zł

Stan realizacji na dzień 30.06.2019 r. -  676 005,28 zł

5. Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie. Przygotowano dokumentacje projektową, z uwagi na brak środków realizacji zadania nie rozpoczęto.