Zał. nr 2

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące opracowania projektowego

dla przedsięwzięcia pn. „budowa drogi gminnej  ulicy Dzielnicowej w Makowie” – uzyskanie

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (odcinek o długości 1+480km

Działka nr 609/2 – obręb 0017 Maków Nowy

Działka nr 50      – obręb 0018 Maków

Jednostka ewidencyjna: 142510_5 SKARYSZEW - GMINA

2. W ramach zamówienia należy wykonać:

- projekt zagospodarowania  terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji;

- założenia projektowe budowy drogi dla kategorii ruchu KR2;

- proponowany przebieg drogi z naniesieniem zajętości działek pod inwestycję;

- założenia projektowe dla przełożenia lub zabezpieczenia istniejącej infrastruktury;

- założenia projektowe w zakresie odwodnienia drogi;

- założenia projektowe dla budowy oświetlenia ulicznego;

- uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do  uzyskania  decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach będącej załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 ze zm.).

4. Założenia w zakresie przebiegu drogi oraz założenia w zakresie proponowanej klasy drogi oraz

konstrukcji drogi należy uzgodnić z Zamawiającym.

5. Wykonawca w zakresie opracowania projektowego zobowiązany jest do:

a) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień wynikającym z obowiązujących

przepisów;

b) sporządzenia mapy zajętości działek przewidzianych pod inwestycję;

c) uzyskania wypisów z rejestru gruntów w zakresie niezbędnym wynikającym

z zagospodarowania terenu przewidzianego dla przedsięwzięcia;

d) uzyskania map w skali 1:500  lub 1:1000.