Załącznik nr 3

Umowa projekt

zawarta w dniu …………………...2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pomiędzy:

Gminą Skaryszew, z siedzibą w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie NIP 7962867409    REGON 670223385

którą reprezentuje:

Robert Faryna – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

przy kontrasygnacie:

Agnieszka Siara – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew

zwaną dalej Zamawiającym,

a

Pan/ią/em ……………………

Prowadząc/ą/ym działalność gospodarczą ………………………., z siedzibą ………………………………………………………… posiadającą wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP ………………………….., Regon …………………., zwanym dalej Wykonawcą,

Wykonawca i Zamawiający dalej są zwani łącznie Stronami.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§1

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie oferty cenowej Zamawiający zleca,          a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:

- opracowaniu dokumentacji projektowych:

CZĘŚĆ 1 :  Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 207 w miejscowości Niwa Odechowska

CZĘŚĆ 2 :  Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 307 w miejscowości Kłonowiec Koracz

CZĘŚĆ 3 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 152/1 w miejscowości Zalesie

CZĘŚĆ 4 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 215 w miejscowości Kobylany

CZĘŚĆ 5 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 208 i 279/3 w miejscowości Dzierzkówek Stary

CZĘŚĆ 6 :  Rozbiórka budynku OSP w miejscowości Dzierzkówek Stary (działka nr 280, 279/1)

zwaną dalej „dokumentacją”,

- uzyskaniu na rzecz zamawiającego aktualnej mapy geodezyjnej, wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień       i zatwierdzeń właściwych organów niezbędnych dla wykonania projektowanej inwestycji zwane dalej „decyzjami         i uzgodnieniami”.

§2

- W terminie do dnia ……………. 2020 roku (w zależności od CZĘŚCI) wykonawca wykona i wyda Zamawiającemu całość dokumentacji, o której mowa w § 1.

- Wydanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na okoliczność czego strony sporządzą protokół odbioru.

- W terminie 10 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia zarówno co do prawidłowości sporządzenia dokumentacji jak i jej kompletności oraz decyzji i uzgodnień.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usunie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

§3

- W przypadku , gdy w następstwie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca nie wyda Zamawiającemu wolnej od wad dokumentacji w terminie o którym mowa w § 2 ust. 4, albo gdy wydana w tym terminie dokumentacja nadal zawiera nieprawidłowości lub jest niekompletna, albo brak jest decyzji i uzgodnień, zamawiający może od umowy odstąpić. W tym wypadku zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonana dokumentację lub jej część. W razie nie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może ponownie zgłosić zastrzeżenia.

- W razie nie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń , odbiór o którym mowa w § 2 ust. 2 staje się ostateczny.

- W terminie 7 dni po ostatecznym odbiorze dokumentacji Wykonawca wyda Zamawiającemu nieodpłatnie na własność oryginały map i wszelkie inne źródłowe dokumenty umożliwiające odtworzenie dokumentacji.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz/lub Zamawiającego lub jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa i sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo zlecić lub, na wniosek Wykonawcy, wydać zgodę na:

- pominięcie niektórych opracowań projektowych lub ich elementów,

- wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

- zwanych dalej „zmianą”.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) Skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn mających obiektywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

- siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;

- wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów;

- przekroczenia przewidywanych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego;

- przedłużających się procedur związanych z uzyskiwaniem od organów administracji publicznej lub innych uprawnionych podmiotów pozwoleń, decyzji, uzgodnień i innych dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy;

- szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych/archiwalnych do poszczególnych elementów umowy;

- zmiany przepisów prawa;

- objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu umowy;

- odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej zmiany formy jego ochrony;

- udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin realizacji zamówienia podstawowego; j) zmiana zakresu prac projektowych będzie skutkowała koniecznością zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

§4

1. Elementy projektu :

- Projekt budowlany

- Projekt budowlano-wykonawczy

- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę bądź dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej.

- Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.

- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

2. Dokumentacja projektowa zostanie przekazany Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych poniżej :

a)  5 egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczy

b) 1 egzemplarze w wersji elektronicznej  na nośniku CD (w formacie doc. dwg.  – do obróbki z możliwością   kopiowania),

c)  1 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF.  - do wydruków z możliwością kopiowania),

d) kosztorysy inwestorskie 1 kpl. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389), plus wersja elektroniczna do edycji.

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie               z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129)

f) przedmiary robót - 1 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej do edycji sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. , poz. 1129).

3.Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

4. Zamawiający zobowiązuje się do: Pisemnego upoważnienia  Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego                         w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę bądź dokonaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z upoważnieniem do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§5

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na kwotę (wynagrodzenie ryczałtowe):

CZĘŚĆ 1 :  Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 207 w miejscowości Niwa Odechowska

netto - ………………… zł (słownie: ………………………… złotych),

podatek VAT 23% - …………………….. zł(słownie: ……………………………. złotych),

łącznie kwota brutto - ……………………… zł (słownie: …………………………… złotych).

CZĘŚĆ 2 :  Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 307 w miejscowości Kłonowiec Koracz

netto - ………………… zł (słownie: ………………………… złotych),

podatek VAT 23% - …………………….. zł(słownie: ……………………………. złotych),

łącznie kwota brutto - ……………………… zł (słownie: …………………………… złotych).

CZĘŚĆ 3 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 152/1 w miejscowości Zalesie

netto - ………………… zł (słownie: ………………………… złotych),

podatek VAT 23% - …………………….. zł(słownie: ……………………………. złotych),

łącznie kwota brutto - ……………………… zł (słownie: …………………………… złotych).

CZĘŚĆ 4 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 215 w miejscowości Kobylany

netto - ………………… zł (słownie: ………………………… złotych),

podatek VAT 23% - …………………….. zł(słownie: ……………………………. złotych),

łącznie kwota brutto - ……………………… zł (słownie: …………………………… złotych).

CZĘŚĆ 5 :  Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej nr 208 i 279/3 w miejscowości Dzierzkówek Stary

netto - ………………… zł (słownie: ………………………… złotych),

podatek VAT 23% - …………………….. zł(słownie: ……………………………. złotych),

łącznie kwota brutto - ……………………… zł (słownie: …………………………… złotych).

CZĘŚĆ 6 :  Rozbiórka budynku OSP w miejscowości Dzierzkówek Stary (działka nr 280, 279/1)

netto - ………………… zł (słownie: ………………………… złotych),

podatek VAT 23% - …………………….. zł(słownie: ……………………………. złotych),

łącznie kwota brutto - ……………………… zł (słownie: …………………………… złotych).

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego, po zakończeniu i przekazaniu całości dokumentacji.

- Należność z tytułu wykonania usługi będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru wykonanych robót. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy i został dla niego utworzony wyodrębniony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążania rachunku Zamawiającego.

§6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady dokumentacji w postaci błędnych rozwiązań projektowych jak również niezgodnych z przepisami prawa oraz danymi wyjściowymi do projektowania i normami oraz normatywami technicznymi.

§7

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy                    w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 w wysokości 1 % wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wysokości 0,5% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,                    o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§8

Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej dokumentacji. Jednocześnie zezwala zamawiającemu na nieodpłatne używanie dokumentacji i sporządzanie jej kopii niezbędnych do wykonywania inwestycji objętych dokumentacją. Zamawiający nie jest obowiązany uzyskiwać zezwolenia wykonawcy na użycie w tym celu dokumentacji               i sporządzanie jej kopii.

§9

1. Strony umowy ustalają koordynatorów prac związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w osobach :

- Dorota Albiniak, Katarzyna Zawadzka-Kupka - ze strony Zamawiającego

- ……………………………- ze strony Wykonawcy

Osobom tym mogą być zgłaszane ze skutkiem prawnym wszelkie sprawy związane z wykonaniem zobowiązań umownych.

§10

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

a)	Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, nastąpi w przypadku wystąpienia:

- zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty;

- w związku z panującą obecnie pandemią COVID-19 zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić także w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń lub okoliczności lub następstw panującej pandemii uniemożliwiających realizacje przedmiotowego zadania w terminie.

b)     Zmiany osobowe

- zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub 
w innych ustawach;

- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ

c)    zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia.

- zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

§11

- Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§12

Umowę sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

………………………………………………………..

(Burmistrz Miasta i Gminy)

……………………………………………………………………..

(Kontrasygnata Skarbnika)

……………………………………………………..………..…….

(Kierownik referatu)

…………………………………………………………..….…….

(Sporządził)