Załącznik nr 2

Istotne postanowienia umowy

zawarta w dniu  …………………. roku w Skaryszewie pomiędzy Gminą Skaryszew z siedzibą

26-640 Skaryszew, ul. Juliusza Słowackiego 6, zwaną w treści umowy Zamawiającym,

którą reprezentuje:

..........................................................................................................................................................

przy kontrasygnacie:

..........................................................................................................................................................

a

…………………………………………………………………………………………………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w  art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r.,  poz. 2019

z późn. zm.) i w sprawach w niej nie uregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami  budowlanymi przy realizacji zamówienia o nazwie: „Przebudowa drogi Chomentów Puszcz - Stanisławów”.

§ 2

1. Okres   sprawowania   nadzoru   inwestorskiego   ustala   się  wstępnie  do   dnia  31.10.2022 roku,   nie  krócej jednak niż do  dnia wykonania wszelkich obowiązków  w okresie realizacji robót  oraz wynikających z rozliczenia robót i odbioru końcowego, a w przypadku braku odbioru końcowego do czasu rozliczenia wykonanych robót, oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady  udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych   na   okres  5 lat.

2. Zmiany terminu zakończenia nie będą powodować zmiany wynagrodzenia za pełnienie nadzoru.

§ 3

1a.  Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie   ryczałtowe w wysokości:

netto w wysokości         …………… zł.

podatek   VAT 23%       …………… zł.

brutto w wysokości      ……………  zł.

(dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

1b. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto  w wysokości ………..… zł,  ( słownie: ……….…… złotych ), od którego potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej)

2. W wynagrodzeniu  określonym w ust. 1  mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy.

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół  odbioru  końcowego  inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Chomentów Puszcz - Stanisławów”.

Fakturę Wykonawca wystawi na:

Nabywca:

Gmina Skaryszew

ul. Juliusza Słowackiego 6 , 26-640 Skaryszew

NIP 796 286 74 09

Odbiorca /Płatnik:

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

ul. J. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

4. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie, nie rodzi obowiązku  zapłaty po stronie Zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy

i został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności.

6. Wynagrodzenie zapłacone zostanie w ciągu 30 dni po dostarczeniu Zamawiającemu faktury VAT  w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze, przy czym za datę zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi Chomentów Puszcz - Stanisławów” (w tym m in. dokumentacją projektową, SWZ itp.), dostępnymi na stronie internetowej   http://zamowienia.skaryszew.pl  oraz, że zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  zawartymi w dokumentacji przetargowej.

2.  Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zobowiązuje się:

1) Dostarczyć Wykonawcy kserokopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

2) Dostarczyć komplet zatwierdzonej dokumentacji projektowej dotyczącej nadzorowanych

robót.

§ 5

(dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Wykonawca  wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego na przedmiotowym zadaniu ……………………………..posiadającego uprawnienia budowlane nr……….. wydane przez …………………….......................................................................................................................

- Zmiana przez Wykonawcę osoby wyznaczonej do pełnienia nadzoru inwestorskiego wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wyznaczonych przez niego do pełnienia nadzoru inwestorskiego, jak za własne działania i zaniechania.

§ 5

(dot. osób fizycznych nieprowadzących  działalności gospodarczej)

1. Wykonawca zobowiązuje się osobiście pełnić nadzór inwestorski  nad robotami  budowlanymi przy realizacji zamówienia, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane nr …………………….…wydane przez ………………………………...………….

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zlecony nadzór inwestorski wykonany został  zgodnie z dokumentacją  projektową,  obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy.

§ 6

1.  Obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru określone zostały w ustawie z  dnia  7  lipca  1994 roku – Prawo budowlane.

Ponadto do obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

- dbanie o interesy  Zamawiającego przez podejmowanie czynności zapewniających  techniczną poprawność realizowanego zadania, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

- pobyt na terenie budowy oraz w siedzibie Zamawiającego  w zależności od rzeczywistych potrzeb oraz stawianie się na budowie lub w siedzibie Zamawiającego na każdorazowe  wezwanie Zamawiającego,

- informowanie  na bieżąco Zamawiającego o postępie realizacji zadania oraz przekazywanie raz w miesiącu pisemnej informacji o stanie zaawansowania inwestycji,

- dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót, w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy,

- dyspozycyjność, w tym przez kontakt telefonii komórkowej,

- żądanie  od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek lub ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z obowiązującymi normami i przepisami,

- kontrola  jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności                              z obowiązującymi normami, przepisami, specyfikacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej,

- kontrola ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy   geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

- zgłaszanie projektantowi i Zamawiającemu zastrzeżeń do projektu sygnalizowanych przez Wykonawcę  robót budowlanych i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,

- zajecie stanowiska w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do pierwotnie przyjętych, wnioskowanych przez Wykonawcę oraz niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o zajętym stanowisku względem podjętych działań,

- sporządzanie wraz z Wykonawcą robót budowlanych protokołów konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania robót oraz niezwłoczne przekazywanie ich do Zamawiającego celem zatwierdzenia,

- kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym sprawdzanie faktur Wykonawcy  robót    budowlanych, dokumentów załączonych do rozliczenia robót,

- przekazywanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego i finansowego niezbędnych do sprawozdań przy realizacji robót z programów z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

- sprawdzanie i ewentualna korekta ilości i cen wszystkich kosztorysów robót dodatkowych i zamiennych, sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót,

- udział w odbiorze końcowym inwestycji, a także odbiór ostateczny inwestycji  (po upływie gwarancji jakości i rękojmi za wady)

- w ramach czynności wymienionych w pkt 15 i 16 Inspektor Nadzoru sprawujący nadzór zobowiązuje się do:

a)  stwierdzenia gotowości do odbioru

b) przygotowanie  rozliczenia końcowego zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego,

c) przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji 
                powykonawczej,

d) dokonanie odbioru ostatecznego po upływie gwarancji, ustalonego w umowie                                 z wykonawcą robót budowlanych.

2. Nadzorowanie usuwania ewentualnych wad i niedoróbek stwierdzonych przy odbiorze oraz                      w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§ 7

Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania umowy Zamawiający  poniesie  szkodę, to  Wykonawca zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w  pełnej  wysokości.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie  30 dni, w przypadku  nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę po dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 5 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w wysokości ustawowej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto,                        o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę                        z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Za stwierdzone przez Zamawiającego niewłaściwe pełnienie nadzoru przez Inspektora Nadzoru w zakresie dokumentacji związanej z realizacją np. opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu wymaganej przez umowę dokumentacji, za niekompletność przekazanej Zamawiającemu dokumentacji do odbioru ostatecznego  Wykonawca  zapłaci kary umowne  Zamawiającemu w wysokości 100 zł. za każdy dzień opóźnienia lub za każdy dzień do dnia uzupełnienia  dokumentacji.

- Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę o stwierdzonym fakcie niewłaściwego pełnienia nadzoru   i naliczaniu kary.

- W razie wystąpienia szkody Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy     pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie  a wobec braku porozumienia przez  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                           Wykonawca: