**Załącznik nr 8**

**Umowa projekt**

zawarta w dniu **………….** 2024 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pomiędzy:

**Gminą Skaryszew**, z siedzibą w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, woj. mazowieckie NIP 7962867409 REGON 670223385

którą reprezentuje:

**Robert Faryna** – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

przy kontrasygnacie:

**Małgorzata S** – Skarbnik Miasta i Gminy Skaryszew

zwaną dalej **Zamawiającym,**

a

**……………………………………………………………………..**

 **zwanym dalej Wykonawcą.**

**Wykonawca i Zamawiający dalej są zwani łącznie Stronami.**

Na podstawie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego dla zamówień nieprzekraczających kwot 130 000,00 zł, określonego w art. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. została zawarta umowa następującej treści:

§1

 Na podstawie oferty z dnia ……………. r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Skaryszew”.**

Zakres realizacji usługi dotyczy:

1. 2319 punktów świetlnych (1874 sztuk opraw sodowych, 17 sztuk opraw metalohalogenkowych, 428 sztuki opraw LED).
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości opraw podlegających konserwacji w związku z planowaną modernizacją oświetlenia polegającą na wymianie istniejących opraw na energooszczędne oprawy LED.
3. Konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta i gminy Skaryszew w okresie 16.03.2024 r. – 15.03.2025 r.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na terenie miasta i gminy Skaryszew oraz ponosi wszelkie konsekwencje, w tym konsekwencje prawne z tytułu prowadzonej niewłaściwie konserwacji lub niewłaściwego zagospodarowania odpadami powstałymi w wyniku przedmiotu zamówienia.
5. Czynności związane z przedmiotem zamówienia muszą być wykonywane w oparciu o obowiązujące przepisy.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na niżej przedstawionychwarunkach:
2. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację eksploatacyjną.
3. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego w tym równieżwykonywanie prac eksploatacyjnych odbywa się w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Konserwacja oświetlenia objęta niniejszą umową dotyczy :
5. opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemienia ochronne.
6. bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego.
7. przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego.
8. aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym.
9. oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych.
10. szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo – sterujących oświetlenia podwieszonego.
11. słupów oświetleniowych (betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk.
12. Do prac konserwacyjnych zalicza się:
13. oględziny i przegląd oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
14. kontrolę sprawności oświetlenia na terenie miasta i gminy,
15. przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej tj. zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych, przewodów zasilających itp.,
16. wymiana skorodowanych opraw, nie nadających się do dalszej eksploatacji w ilości 10 sztuk,
17. wymiana niesprawnych opraw LED,
18. kontrola i konserwacja złączy kablowych sieci wydzielonej,
19. wymianę bezpieczników i wkładek bezpiecznikowych zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia,
20. wymianę niesprawnych źródeł światła,
21. wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw i wysięgników,
22. regulację położenia źródeł światła względem kloszy,
23. konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
24. malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
25. uzupełnianie opisów w szafach oświetleniowych (sterowniczych),
26. prostowanie i stabilizacja pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
27. uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.,
28. czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
29. regulację zegarów sterowniczych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym przestawienie zegarów w sezonie wiosennym i jesiennym,
30. wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
31. usuwanie zwarć na oświetleniowych liniach napowietrznych NN,
32. podcinanie gałęzi drzew przy liniach oświetleniowych oraz w pobliżu urządzeń oświetleniowych, zgodnie z obowiązującymi normami,
33. regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,
34. zlokalizowanie i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
35. naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej,
36. zabezpieczenie ruchu w trakcie wykonywania robót związanych z konserwacją oświetlenia,
37. zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np: w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, szaf oświetleniowych itp.),
38. wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej),
39. malowanie i konserwację drzwiczek wnęk słupowych, wolnostojących szaf oświetleniowych oraz innych elementów oświetlenia, które tego wymagają
40. poprawę rezystancji uziemień słupów oświetleniowych oraz inne niewymienione prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia na terenie miasta i gminy Skaryszew.
41. sporządzenie miesięcznych sprawozdań z realizacji umowy, według wzoru załączonego do niniejszego zapytania,
42. czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników w zależności od potrzeb,
43. mycie kloszy lamp w okresie jesiennym (wrzesień/październik) oraz wiosną (marzec/kwiecień),
44. kontrola oświetlenia w godzinach funkcjonowania (raz w miesiącu objazd Wykonawcy),
45. kontrola stanu oświetlenia wspólnie z Zamawiającym przynajmniej raz na cztery miesiące (transport Wykonawcy),
46. zabezpieczenie ruchu w trakcie wykonywania robót związanych z konserwacją oświetlenia,
47. inne prace związane z prawidłowym działaniem oświetlenia,
48. całodobowa dyspozycja i dozór techniczny nad urządzeniami oświetleniowymi,
49. montaż i demontaż iluminacji świetlnych w okresie świątecznym (w tym wsparcie techniczne w zakresie załączenia instalacji elektrycznej/oświetleniowej na choinkach).
50. Wymienione w ust. 2 prace winny być wykonywane w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, przeprowadzonych ocen stanu technicznego urządzeń, utrzymania wymogów bezpieczeństwa i w oparciu o  prowadzoną dokumentację eksploatacyjną lub na wniosek Zamawiającego.
51. Urządzenia wykorzystywane do realizacji przedmiotu umowy muszą być sprawne i spełniać wszelkie wymagania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce
52. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego wezwanie wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty odpowiadające bieżącym przepisom i normom na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
53. Czas przystąpienia do usunięcia usterek:
54. Awarie całych ciągów (nieświecących) – 24 h,
55. Awarie ciągów od 20% wzwyż – 24 h,
56. Pojedyncze awarie – 72 h,
57. W przypadku świecenia lamp w dzień – reakcja natychmiastowa.

§ 3

1. Prace konserwacyjne oświetlenia drogowego Wykonawca winien wykonywać bez wyłączania linii NN,

 stosując w szerokim zakresie technologię prac pod napięciem (PPN).

1. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, wymagających wyłączenia linii, Wykonawca zobowiązany

 jest do:

1. powiadomienia PGE o planowanym terminie wykonywania prac ze stosownym wyprzedzeniem,
2. przystąpienia do prac jedynie po wyłączeniu przez pracowników PGE linii NN.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sieci oświetleniowych w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami gwarantującymi spełnienie wymogów funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa.
4. Wykonawca zapoznany jest z warunkami bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna i spełnia wszelkie wymagane warunki do świadczenia usług z zakresu konserwacji oświetlenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu oświetlenia ulicznego przy udziale, a także bez udziału Wykonawcy w porze funkcjonowania oświetlenia.

**§ 4**

1. Realizacją przedmiotu zamówienia mogą zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392) w zakresie:
2. dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego,
3. eksploatacji – dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego.
4. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT zobowiązany jest posiadać pracownik obsługujący montażowy podnośnik koszowy.
5. Osoby nadzorujące i wykonujące prace konserwacyjne na oświetleniu drogowym, osiedlowym i parkowym muszą być zapoznane z warunkami bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna – Rejon energetyczny Radom.

**§ 5**

Wszelkie opłaty na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna – Rejon Energetyczny Radom wynikające z realizacji niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące dopuszczenia Wykonawcy do miejsca pracy, wyłączenia linii itp. w całości obciążają Wykonawcę.

**§ 6**

1. Z tytułu wykonywania pracy Wykonawca otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Kwota netto ……………………………… zł (słownie *………………….………………………………………….………*)

Podatek Vat ……………………………… zł (słownie *……………………………………………….………….…………*)

Kwota brutto ……………………………… zł (słownie *…………………………………………………………………….*)

1. Całkowita wartość z tytułu realizacji umowy w okresie 12 miesięcy wynosi

Kwota netto ……………………………… zł (słownie ………………….………………………………………….………)

Podatek Vat ……………………………… zł (słownie ……………………………………………….………….…………)

Kwota brutto ……………………………… zł (słownie …………………………………………………………………….)

1. Na skutek działania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do ilości zmodernizowanych opraw, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym inwestycja zostanie zrealizowana i zakończone zostaną wszelkie odbiory. Niniejsza zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy przeliczone zostanie zgodnie z następującym wzorem:

$W\_{m}=W× \frac{2319-O\_{m}}{2319}$

gdzie:

Wm – wynagrodzenie po modernizacji oświetlenia,

W – wynagrodzenie przed modernizacją,

Om – ilość opraw zmodernizowanych.

1. Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na podstawie miesięcznych faktur wystawionych na poniższe dane:

Nabywca: Odbiorca:

GMINA SKARYSZEW Urząd Miasta i Gminy Skaryszew

ul. Juliusza Słowackiego 6 ul. Juliusza Słowackiego 6

26-640 Skaryszew 26-640 Skaryszew

NIP: 7962867409

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest stwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego prawidłowego i terminowego wykonywania prac objętych niniejszą umową oraz dołączenie miesięcznego sprawozdania z wykonania robót.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§ 7**

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie interwencje i reklamacje dotyczące działaniaoświetlenia drogowego, osiedlowego i parkowego przyjmowane będą regularnie pod adresem e-mail: ……………………………………… oraz numerem telefonu: ……………………………………. aktywnym całą dobę.
2. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie …………………………, natomiast osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego będzie: …………………………….
3. W przypadku niedyspozycji ze strony Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć pisemnie osobę/ firmę zastępującą w wykonywaniu czynności zgodnych z niniejszą umową podając dane kontaktowe oraz okres trwania zastępstwa.
4. Strony ustalają, że awaria oświetlenia ulicznego (całego obwodu) musi być usunięta najpóźniej przed czasem następnego załączenia obwodu oświetleniowego. Termin usunięcia awarii pojedynczych punktów świetlnych ustala się najpóźniej do 72 godzin licząc od zgłoszenia z zastrzeżeniem, że awarie spowodowane klęskami żywiołowymi oraz dużymi dewastacjami Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez zbędnej zwłoki.
5. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji w przypadku zaświecenia lamp w dzień.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów we własnym zakresie. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
7. Przewidywany umową zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi, sprzętem będącym w jego dyspozycji oraz własnymi materiałami. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Umowa między Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, a następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej umowie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były przedmiotem zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.
8. Wykonawca do wystawionej faktury załączy podpisane przez Podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej z wykonanego zakresu usług.
9. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.
10. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
11. Zamawiający nie dopuszcza stosowania opraw żarowo-rtęciowych typu MIX.

**§ 8**

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465). Dotyczy to pracowników, którzy spełnią wymagania kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru (bezpośrednio odpowiedzialnych za konserwację).
2. Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 14 dni roboczych, Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę pracowników świadczących usługi konserwacyjne. Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę tych wymagań. W szczególnych przypadkach Zamawiający może zwrócić się o zlecenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) oświadczenia o zawartych umowach o pracę z pracownikami świadczącymi usługi zgodnie z § 7 ust. 6 niniejszej umowy lub innego żądanego przez Zamawiającego oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

**§ 9**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody powstałe z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji zamówienia.
3. Wykonawca winien posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z realizacją zamówienia, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

**§ 10**

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach i wysokościach:
2. w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia rocznego brutto,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu rozwiązania przez Wykonawcę umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
4. w przypadku stwierdzenia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający naliczy karę w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji zadania,
5. w przypadku niewykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii, płatną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia nieprawidłowości (z uwzględnieniem 72 godzinnego terminu na usunięcie awarii pojedynczych, z uwzględnieniem 24 godzinnego terminu na usunięcie awarii w pozostałych przypadkach),
6. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% należności brutto za miesiąc rozliczeniowy (o której mowa w §6 ust. 1 umowy), w którym stwierdzono to naruszenie,
7. za niedopełnienie wymogu przekazania informacji w terminie, o których mowa w § 8 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł.
8. Suma kar umownych z wszystkich tytułów w okresie realizacji umowy nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia rocznego brutto.
9. W przypadku, gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z jego wynagrodzenia. Kara potrącona będzie z faktury za realizację zamówienia, a jeżeli kwota kary przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wskazana w ostatniej fakturze, kwota kary ponad wysokość zamówienia będzie naliczona notą księgową.

**§ 11**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez płacenia jakichkolwiek kar umownych z tego tytułu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

**§ 12**

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 11 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem od daty oświadczenia w tym przedmiocie w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zmawiającego złożonego na piśmie,
4. Wykonawca został trzykrotnie pisemnie upomniany za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 1 pkt 1-3.
6. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty trzech kolejnych faktur w terminie określonym w niniejszej umowie.
7. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przed upływem terminu, na który została zawarta, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie.
8. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia.

**§ 13**

Umowa niniejsza zawarta jest na okres od dnia 16.03.2024 r. – 15.03.2025 r.

**§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 15**

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

**§ 16**

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

**§ 17**

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem jednego egzemplarza dla Wykonawcy oraz trzech egzemplarzy dla Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
3. Zapytanie ofertowe nr RIR.7021.2.10.2024.KK
4. Złożona oferta Wykonawcy – wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

 **………………………………………………… ………………………………………….**

(Burmistrz Miasta i Gminy)

 …………………………………………………………….

(Kontrasygnata Skarbnika)