OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące opracowania dokumentacji

projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej w

miejscowości Sołtyków”. Nr drogi gminnej 350643W relacji Trablice – Sołtyków.

Odcinek objęty opracowaniem: początek od drogi powiatowej nr 3539W do granic miasta

Radomia. Długość 1,300km.

Lokalizacja: działka nr 257/1, 200/1, 260/1, 261/1, 276/1, 277/3, 279/1, 280/3, 202/25, 202/26, 
    292/1, 294/1, 295/1, 296/1, 297/1, 298/1, 299/1, 300/4, 203, 216/3, 216/5,  217/1, 218/1, 219/1,

220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 340/1, 226/1, 227/4, 227/6, 227/8, 341/1, 342/1, 229/1, 230/1,

343/1, 344/1, 233/1, 347/1, 234/1, 348/1, 235/1, 349/1, 236/1, 350/1, 351/1, 238/1, 352/3, 239/1,

354/2, 240/1, 355/2, 356/1, 357/1, 242/1, 358/1, 243/1, 359/1, 244/1, 360/1, 245/1, 361/1, 247/1,

362/3, 362/5, 246/1, 249, 248/3  – obręb 0026 Sołtyków.

Jednostka ewidencyjna: 142510_5 SKARYSZEW – GMINA.

Planowana szerokość jezdni 5,0 -5,5m.

2. W ramach zamówienia należy opracować: projekt budowlano-wykonawczy oraz inne

opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wymagane przepisami szczególnymi

i umożliwiające wykonywanie robót budowlanych.

3. Dokumentacja powinna spełniać wszystkie wymogi Prawa budowlanego i innych
    obowiązujących aktów  prawnych.
    Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z Rozporządzenie Ministra

Rozwoju z  dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

budowlanego projektu  budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.) oraz wymaganiami

zapisanymi w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1518).

4. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do złożenia wniosku do
    zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą 
    z dnia 7 kwietnia 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.).

5. Dokumentacja winna zawierać w szczególności następujące opracowania (projekty 
i dokumenty):

5.1. projekt zagospodarowania  terenu objętego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji,

5.2. projekt budowlany powinien być wykonany na kopii aktualnej mapy do celów projektowych wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz ośrodka dokumentacji, geodezyjnej i kartograficznej, powinien zawierać rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowań gruntowo – prawnych, ustalenie własności terenu i przyległych działek wraz z uzyskaniem zgody właściciela na wejście 
w teren, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Projekt budowlany powinien zawierać projekty przełożenia lub zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikającym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogów poszczególnych administratorów sieci.

Zakres przebudowy istniejącej infrastruktury powinien zapewniać możliwość prawidłowego dostosowania istniejącej infrastruktury do nowych warunków.

5.3. projekt wykonawczy opracowany w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty przez

wykonawcę robót i realizacji robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454),

5.4. projekt odwodnienia – jeżeli jest wymagany ,

5.5. projekty obiektów towarzyszących zlokalizowanych w granicach opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi,

5.6. decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),

5.7. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5.8. przedmiar robót – zawierający zestawienia przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiar robót opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w  sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021.2454),

5.9. kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją (opracowane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac

projektowych oraz kosztorysów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

(Dz. U.2021.2458),

5.10. wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji, np.:

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

5.11. Projekty należy uzgodnić:

1) Konstrukcję „drogi” uzgodnić z zarządcą drogi,

2) Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzić w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych 
w Radomiu,

3) Lokalizację zjazdów publicznych z zarządcą drogi, do posesji z właścicielami działek przyległych do pasa drogowego oraz zarządcą drogi.

5.12. Po zaopiniowaniu projektu dokumentacja projektowa powinna zawierać:

- Projekt budowlany                                                – 3 egz. + wersja elektroniczna

- Projekt wykonawczy                                             – 3 egz. + wersja elektroniczna

- Kosztorys inwestorski                                           – 2 egz. + wersja elektroniczna

- Przedmiar robót                                                     - 2 egz. + wersja elektroniczna

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne                  – 2 egz. + wersja elektroniczna

- Projekt stałej organizacji ruchu                               - 3 egz.  + wersja elektroniczna

- Inne opracowania                                                   – 2 egz. + wersja elektroniczna.

5.13.  Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie

z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi

oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6. Wykonawca w zakresie dokumentacji projektowej zobowiązany jest do:

1) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń rozwiązań

projektowych podanych w pkt 4 w zakresie wynikającym z przepisów,

2)  pełnienia nadzoru autorskiego.

6.1. Mapy do celów projektowych w skali 1:500 w gestii Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczące dokumentacji:

7.1. na planie zagospodarowania terenu należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

- granice określające zakres opracowania wraz z trasami instalacji uzbrojenia terenu,

- istniejące i projektowane urządzenia instalacyjne,

7.2. niwelację terenu należy wykonać następująco:

Niwelację wykonać w przekrojach poprzecznych drogi oraz zjazdach z dróg i wjazdach bramowych.

Przekroje rozmieścić w odległości średnio co 25m, dodatkowo w innych punktach charakterystycznych ustalonych przez projektanta. W przypadku zmiany ukształtowania terenu przekroje poprzeczne należy wykonać częściej. Przekroje poprzeczne należy nanieść w odniesieniu do przyjętego poziomu porównawczego.

W przekrojach podać:

- rzędne terenu w osi jezdni i przy jej krawędzi,

- rzędne innych punktów charakterystycznych wg ustaleń projektanta z Zamawiającym.

Mapę z niwelacją terenu po zakończeniu prac projektowych przekazać Zamawiającemu wraz

z dokumentacją.

Zamawiający:                                                        Wykonawca: