Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu  wykonania budżetu Gminy Brzuze za 2018 rok.

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI W  2018 ROKU  PRZEDSIĘWZIĘĆ  ZAPLANOWANYCH  NA  LATA  2018 - 2023

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Okres realizacji (programu, zadania, umowy) |  | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |  |  |  |  |  | Stopień realizacji programu, zadania, umowy w 2018 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od | do |  | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | nakłady finansowe | opis realizowanego programu, zadania, umowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego: | x | x | x | 4 810 926,20 | 1 346 702,17 | 2 659 833,82 | 461 974,03 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 341 704,60 | x |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 4 810 926,20 | 1 346 702,17 | 2 659 833,82 | 461 974,03 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 341 704,60 | x |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego: | x | x | x | 2 987 741,76 | 10 933,91 | 2 594 833,82 | 381 974,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318,50 | x |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 2 987 741,76 | 10 933,91 | 2 594 833,82 | 381 974,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318,50 | x |
| 1 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzuze | UG Brzuze | 2018 | 2019 | 1 353 508,32 | 933,91 | 1 352 574,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2018 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W wyniku ogłoszonego przetargu nie wyłoniono wykonawcy. W uchwale budżetowej na 2019 r. limit planowanych wydatków na zadanie został określony na poziomie 1.352.574,41 zł, w tym: PROW 698.925,00 zł, środki własne 653.649,41 zł. W związku z podpisanym w m - cu marcu 2019 Aneksem do umowy o przyznanie pomocy, termin realizacji zadania został przesunięty do 2020 r. |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 353 508,32 | 933,91 | 1 352 574,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Poprawa dostępności do kultury – Przebudowa Domu Kultury w Ostrowitem | UG Brzuze | 2018 | 2020 | 1 634 233,44 | 10 000,00 | 1 242 259,41 | 381 974,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318,50 | Wydatkowana w 2018 r. kwota została przeznaczona na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno – finansową w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego. Zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy, realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2019 -2020 |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 634 233,44 | 10 000,00 | 1 242 259,41 | 381 974,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 318,50 |  |
| b | Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego - razem, z tego: | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| c | Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego: | x | x | x | 1 823 184,44 | 1 335 768,26 | 65 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 332 386,10 | x |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 823 184,44 | 1 335 768,26 | 65 000,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 1 332 386,10 | x |
| 1 | Przebudowa drogi dojazdowej Ostrowite – Mościska na odcinku 2+035 km | UG Brzuze | 2016 | 2018 | 1 452 845,84 | 1 315 768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 920,23 | W dniu 06.04.2018 r. zawarta została umowa z wykonawcą w której określono termin realizacji zadania do 31.08.2018 r. Prace przy realizacji zadania zostały już zakończone. Limit planowanych wydatków na zadanie w 2018 r. został określony na poziomie 1.315.768,26 zł, w tym: dotacja z BP 644.928,00 zł, środki własne 670.840,26 zł a wykonany w kwocie 1.312.920,23 zł (dotacja z BP 644.928,00 zł, środki własne 667.992,23 zł) W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty sporządzenia map, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, przebudowy polegającej na wykonaniu podbudowy, dwukrotnym wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej, częściowym ułożeniu chodnika, profilowaniu poboczy i rowów odwadniających, ustawieniu lampy solarnej. |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 452 845,84 | 1 315 768,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 920,23 |  |
| 2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | UG Brzuze | 2019 | 2020 | 65 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019 – 2020. |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 65 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Budowa ścieżek pieszo - rowerowych | UG Brzuze | 2017 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2019 – 2020. |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 80 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Rewitalizacja Grodziska w Mościskach | UG Brzuze | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja zadania zaplanowana na lata 2021 – 2022. |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych | UG Brzuze | 2010 | 2023 | 205 338,60 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 465,87 | Wydatkowana w 2018 r. kwota została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego. |
|  | - wydatki bieżące | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - wydatki majątkowe | x | x | x | 205 338,60 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 465,87 |  |