Rozogi, 16.08.2018 r.

Znak sprawy: ROŚ.042.1.1.2018

Projekt: „Budowa otwartej strefy aktywności w Rozogach” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W ROZOGACH

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro

Zatwierdził:                                                                               Wójt Gminy Rozogi

16.08.2018 r.                                                                            /-/ Zbigniew Kudrzycki

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Rozogi

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

12-114 Rozogi

NIP: 7451745941

REGON: 550668120

tel. 89.7226002

fax. 89.7226055

e-mail: sekretariat@rozogi.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest budowa otwartej strefy aktywności w Rozogach na działce nr 218, w skład którego wchodzą w wariancie rozszerzonym:

- Budowa siłowni plenerowej – 6 urządzeń;

- Budowa strefy relaksu – 4 ławki, 2 kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery, 2 plenerowe urządzenia do gier - stół do chińczyka, stół do szachów, zagospodarowanie zieleni);

- Budowa placu zabaw – 3 urządzenia o charakterze sprawnościowym;

- Ogrodzenie całego placu wraz z dwoma furtkami;

- Budowa nawierzchni bezpiecznej;

- Wykonanie zieleni;

- Modernizacja nawierzchni trawiastej;

- Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do zapytania ofertowego:

Dokumentacja projektowa  - załącznik nr 5a; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne) – załącznik nr 5b; Przedmiar robót - załącznik nr 5c;

- Wspólny słownik Zamówień (CPV):

- Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

- Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia

- Kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

- Kod CPV 37440000-4 Dostawa i montaż siłowni plenerowych

- Kod CPV 36535200-2 Wyposażenie placu zabaw

- W projektach budowlanych, przedmiarach robót mogą występować ewentualne nazwy własne, znaki towarowe. Mają one jedynie charakter pomocniczy  dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych. Urządzenia i materiały równoważne to takie które mają te same cechy funkcjonalne, co wskazane w dokumentacji konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jakość i parametry nie mogą być gorsze od określonych w opisach.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dot.:

- Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

- udokumentuje wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 zadania związane z  budową placu zabaw lub siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto każde.

W przypadku, gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut. Ocena spełniania w/w. warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

- LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:

1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;

2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6;

- Wykaz robót budowlanych - zgodnie z załącznikiem nr 3

- Dowody potwierdzające, że robota została wykonana lub jest wykonywana należycie: (poświadczenie w postaci protokołu odbioru lub referencji), w przypadku, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia w postaci protokołu lub referencji – dodatkowego oświadczenia Wykonawcy, że zrealizowana robota została wykonana należycie i terminowo,

- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 2.

- KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi (znaczenie kryterium w %): cena oferty brutto – 60, gwarancja 40. Zamawiający dokona ocena ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

- Cena oferty brutto (C): 60 pkt

Najwyższą liczbę punktów – 60 - otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda następna według następującego wzoru:

C = (cena brutto najtańszej z ofert / cena brutto ocenianej oferty) x 60

- Gwarancja (G): 40 pkt.

1)	minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy;

2)	maksymalny okres gwarancji - 60 miesięcy.

Kryterium - okres gwarancji  zostanie obliczone według następującego wzoru:

G = (okres gwarancji w badanej ofercie / okres gwarancji najdłuższy) x40

Okresy gwarancji oceniane będą w jednostkach miesięcznych.

- Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, który w ramach przedstawionych powyżej kryteriów uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

do 30.09.2018 r.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami o których mowa w pkt. IV niniejszego Zapytania ofertowego, należy złożyć w zamkniętej kopercie do 24.08.2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Rozogi

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

12-114 Rozogi

Pok. nr 12 (sekretariat) z dopiskiem:

OFERTA na zadanie pn: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Rozogach” Nie otwierać przed dniem 24.08.2018 r. do godz. 12:15

- Oferta  może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, adres jw., dostarczona kurierem lub osobiście, adres jw.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert lub opisana niezgodnie z opisem wyżej wskazanym, zostanie zwrócona Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24.08.2018 r. do godz. 12:15. w siedzibie Zamawiającego:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów realizacja przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może być udzielona podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży oświadczenie – załącznik do zapytania ofertowego Nr 2

- ODRZUCENIE OFERTY

  - Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

    - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

    - została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

    - została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

    - została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego, o których mowa w pkt V niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Wynik postępowania (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ) zostanie zamieszczony na stronie zamawiającego: http://rozogi.bipgmina.pl/

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OSOBY DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAPYTANIA

Anna Spanialska – tel. 89.7226002 w.45

- POZOSTAŁE INFORMACJE

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

  - do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,

  - zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,

  - odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,

  - unieważnienia postępowania jeśli:

- cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,

- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełnienia dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

Załączniki:

- Zał. nr 1 Formularz oferty

- Zał. nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- Zał. nr 3 Wykaz zrealizowanych robót

- Zał. nr 4 Projekt umowy

- Zał. nr 5 Dokumentacja projektowa: 5a projekt budowlany, 5b Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne), 5c Przedmiar robót.

- Zał. nr 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Pełna treść Zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://rozogi.bipgmina.pl/.