ZW.271.1.2022 Orchowo, dnia 01 sierpnia 2022r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł**

**na: *wykonanie robót oraz sprzedaż i dostarczenie materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą „Wsi spokojna, wsi WESOŁA” - Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówiec – etap I.***

***.***

1. **ZAMAWIAJĄCY:** Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,   
   NIP: 6671735111, REGON: 311019378**,**

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie terenu znajdującego się w miejscowości Linówiec, na działce gminnej nr ew. 105 obręb Linówiec, wg opracowanego projektu i kosztorysu inwestorskiego (załączniki nr 2 i 3), polegające m.in. na wykonaniu następujących prac wraz ze sprzedażą i dostarczeniem materiałów:

1. **Nawierzchnia z klińca:**

* Nawierzchnia z klińca – 550 m2 – 143 t (materiał dostarcza wykonawca; a roboty = praca własna mieszkańców),
* Podbudowa betonowa bez dylatacji – 483 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (materiał dostarcza wykonawca; a roboty = praca własna mieszkańców).
* UWAGA: Nawierzchnie zaznaczone na projekcie jako kostka brukowa również zostaną wykonane z klińca.

1. **Krawężniki:**

* Krawężniki betonowe szare 8x20x100 – 313 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a roboty = praca własna mieszkańców),
* Beton – 9,39 m3 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty = praca własna mieszkańców),

1. **Obrzeże Eko-bord:**

* Obrzeża eko-bord ze szpilkami mocującymi – 156 m + 468 szpilek (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców).

1. **Rabaty ściółkowane zrębkami:**

* Agrowłóknina wraz ze szpilkami – 365 m² = 401,5m2 agrowłókniny + 730 szpilek (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),

1. **Założenie trawnika:**

* Trawniki dywanowe siewem bez nawożenia, nasiona – 1109 m2 = 38,815 kg nasion (materiał dostarcza wykonawca; a roboty = praca własna mieszkańców).

1. **Plac zabaw 210 m2:**

* Wyłożenie agrowłókniny 262,5 m2 wraz ze szpilkami 420szt.
* Piasek biały płukany 107,1 t.

1. **Architektura ogrodowa:** 
   * Drewniany plac zabaw wg projektu 1 szt.
   * Bujak dla dzieci 1 szt.
   * Karuzela tarczowa trójramienna 1 szt.
   * Huśtawka równoważna 1 szt.
   * Orbitek zewnętrzny 1 szt.
   * Ławka parkowa z oparciem 5 szt., (materiał dostarcza wykonawca; a roboty/montaż = praca własna mieszkańców),
2. **Rośliny:**

* Rośliny - 124 szt. + ziemia 620 l (sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę, a sadzenie przez mieszkańców sołectwa).

**Oferent powinien wziąć pod uwagę, że inwestycja jest realizowana w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w związku z czym częściowy zakres prac zostanie wykonany przez mieszkańców (w ramach wkładu własnego), tj. pozycje oznaczone w kosztorysie jako „zakres prac po stronie zamawiającego”.**

**3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** przewidywany termin wykonania zamówienia - do  **31.10.2022r**., jednakże zastrzega się, żeterminy dostawy poszczególnych materiałów będą uzgadniane na każdym etapie realizacji projektu.

**4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1) Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

2) **Do oferty należy załączyć:** aktualny odpis z właściwego rejestru – nie dotyczy działalności wpisanych do CEIDG,

3) Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4) Ofertę należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo; w zamkniętej kopercie z opisem: ***„Wsi spokojna, wsi WESOŁA” - Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówiec – etap I.***

1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie elementy objęte przedmiarem - **konieczne jest wykonanie kosztorysu ofertowego będącego załącznikiem do formularza oferty cenowej.**
4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi oraz koszty utajone z rozbiciem na kwotę netto i brutto wykonania poszczególnych zadań (cena ryczałtowa).
5. W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

**5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:**

1. wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały budowlane,
2. **wykonawca zapewni udzielenie min. 24 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz na użyte materiały.**
3. wykonawca zapewni naniesienie projektu w terenie zgodnie z wymiarowaniem.

**6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:**

* 1. Przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium (%) |
| 1 | Cena (C) | 100 |

* 1. Kryterium „Cena” (C) - waga 100 % = 100 pkt.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C min.

C = ------------- x 100 pkt,

C bad.

gdzie: C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”,

C min – cena oferty najtańszej,   
C bad.– cena oferty badanej.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania na stronie BIP Orchowo.

**7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty od dnia podpisania umowy do 31.10.2022 r.

Zamówienie realizowane będzie w miejscowości Linówiec, na działce gminnej nr 105 obręb Linówiec; gmina Orchowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.

**8. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem ***„Wsi spokojna, wsi WESOŁA” - Zagospodarowanie terenu zieleni w m. Linówiec – etap I.*** w terminiedo dnia 10 sierpnia 2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście w sekretariacie (1 piętro) lub przesyłką pocztową.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10.08.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

2.Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

1. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

**9**. **INFORMACJE DODATKOWE:**

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Gumienna tel. 63 26 84 090 wew. 28, e-mail: [e.gumienna@orchowo.pl](mailto:e.gumienna@orchowo.pl)

**10. ZAŁACZNIKI:**

1. Formularz oferty cenowej,
2. Projekt zagospodarowania wraz z opisem i wizualizacją elementów wyposażenia,
3. Kosztorys inwestorski – tzw. kosztorys „zerowy” ze wskazaniem, które prace będą wykonane we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa – tj. „po stronie Zamawiającego”;