ZW.271.2.2025 Orchowo, dnia 14 sierpnia 2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł**

***wykonanie robót oraz sprzedaż i dostarczenie materiałów dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą* *„Czy z bliska czy z daleka, każdy na wypoczynek do Szydłówca ucieka”***

1. **ZAMAWIAJĄCY:** Gmina Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo,
NIP: 6671735111, REGON: 311019378**,**

tel. (63) 2684090, e-mail: ug@orchowo.pl

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

 Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie terenu znajdującego się w miejscowości Szydłówiec, na działce nr 69 obręb Szydłówiec znajdującej się przy świetlicy wiejskiej, wg opracowanego projektu i kosztorysu inwestorskiego (załączniki nr 2 i 3), polegające m.in. na wykonaniu następujących prac wraz ze sprzedażą i dostarczeniem materiałów:

1. **Ścieżka utwardzona**
* Wykonanie koryta – 93,920 m2 (praca własna mieszkańców),
* Wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy betonowej – 93,920 m2 (**materiał i wykonanie po stronie Wykonawcy),**
* Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 6 cm – 93,920 m2 – typu Holland bez fazy **(materiał i wykonanie po stronie Wykonawcy**),
1. **Opornik betonowy:**
* Ułożenie krawężników betonowych 44,540 m **(materiał i wykonanie po stronie wykonawcy).**
1. **Obrzeże eko-bord:**
* Ułożenie obrzeży eko-bord 113,510 m (materiał dostarcza wykonawca; a roboty = praca własna mieszkańców).
1. **Obrzeże gumowe:**
* Ułożenie obrzeży gumowych 48,00 m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty = praca własna mieszkańców)
1. **Rabaty ściółkowane korą sosnową:**
* Agrowłóknina wraz ze szpilkami – 41,96m² + szpilki (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
* Ściółkowanie korą - 41,96m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
1. **Trawnik:**
* Trawnik dywanowy – 604,98m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
* Regeneracja trawników dywanowych – 2.231,0m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
1. **Boisko:**
* Wykonanie koryta – 128m2 (roboty =praca własna mieszkańców),
* Wyłożenie agrowłókniną – 128m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
* Rozłożenie siatki przeciw kretom – 128m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
* Wyłożenie piaskiem – 128m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
1. **Rabaty ściółkowane grysem-ścieżka sensoryczna:**
* Wykonanie koryta – 27,51m2 (roboty =praca własna mieszkańców),
* Wyłożenie agrowłókniną – 27,51m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
* Wypełnienie grysem – 27,51m2 (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców),
1. **Wyposażenie placu zabaw:**
* Zestaw zręcznościowy 1 szt. (materiał i montaż =wykonawca),
1. **Elementy boiska sportowego:**
* Bramka piłkarska 5x2 - 2 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
* Zestaw do siatki 1 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
* Piłkochwyty – 29,58 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
* Wymiana siatki na istniejących piłkochwytach – 45,70 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
1. **Architektura ogrodowa:**
* Tablica informacyjna 1 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
* Tabliczna informacyjna do ścieżki sensorycznej 1 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
* Kosze na śmieci – 2 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
* Ławka podwójna– 1 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
* Ławka bez oparcia – 4 szt. (materiał dostarcza wykonawca; a montaż =praca własna mieszkańców),
1. **Rośliny:**
* Sadzenie roślin – 48 szt (materiał dostarcza wykonawca; a roboty =praca własna mieszkańców).

**Oferent powinien wziąć pod uwagę, że inwestycja jest realizowana w ramach XV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w związku z czym częściowy zakres prac zostanie wykonany przez mieszkańców (w ramach wkładu własnego), tj. pozycje oznaczone w kosztorysie jako „zakres prac po stronie zamawiającego”.**

**3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:** przewidywany termin wykonania zamówienia - do  **31.10.2025r**., jednakże zastrzega się, żeterminy dostawy poszczególnych materiałów będą uzgadniane na każdym etapie realizacji projektu.

**4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

1) Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

2) **Do oferty należy załączyć:** aktualny odpis z właściwego rejestru – nie dotyczy działalności wpisanych do CEIDG,

3) Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

4) Ofertę należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo; w zamkniętej kopercie z opisem: ***„Czy z bliska czy z daleka, każdy na wypoczynek do Szydłówca ucieka”.***

1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie elementy objęte przedmiarem **- konieczne jest wykonanie kosztorysu ofertowego będącego załącznikiem do formularza oferty cenowej.**
4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi oraz koszty utajone z rozbiciem na kwotę netto i brutto wykonania poszczególnych zadań (cena ryczałtowa).
5. W niniejszym postępowaniu nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

**5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY:**

1. wykonawca przedstawi odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały budowlane,
2. **wykonawca zapewni udzielenie min. 24 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia oraz na użyte materiały.**
3. wykonawca zapewni naniesienie projektu w terenie zgodnie z wymiarowaniem.

**6. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:**

* 1. Przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium (%) |
| 1 | Cena (C) | 100 |

* 1. Kryterium „Cena” (C) - waga 100 % = 100 pkt.

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C min.

C = ------------- x 100 pkt,

 C bad.

gdzie: C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Cena”,

C min – cena oferty najtańszej,
C bad.– cena oferty badanej.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania na stronie BIP Orchowo.

**7. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty od dnia podpisania umowy do 31.10.2025 r.

Zamówienie realizowane będzie w miejscowości Szydłówiec, na działce gminnej nr 69 obręb Szydłówiec; gmina Orchowo, powiat słupecki, woj. wielkopolskie.

**8. MIEJSCE ORAZ TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z ***„Czy z bliska czy z daleka, każdy na wypoczynek do Szydłówca ucieka”*** w **terminiedo dnia 27 sierpnia 2025 r. do godz. 12.00** w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo – osobiście w sekretariacie (1 piętro) lub przesyłką pocztową.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.08.2025 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

2.Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

1. Oferent może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.

**9**. **INFORMACJE DODATKOWE:**

Dodatkowych informacji udziela:

Ewelina Gumienna tel. 63 26 84 090 wew. 28, e-mail: e.gumienna@orchowo.pl

**10. ZAŁACZNIKI:**

1. Formularz oferty cenowej,
2. Projekt zagospodarowania wraz z opisem i wizualizacją elementów wyposażenia,
3. Kosztorys inwestorski – tzw. kosztorys „zerowy” ze wskazaniem, które prace będą wykonane we własnym zakresie przez mieszkańców sołectwa – tj. „po stronie Zamawiającego”.