**Załącznik nr 5 do formularza ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Tytuł zadania: **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Bobolice – etap VIII”**. Zamówienie jest realizowane w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
2. Zakres rzeczowy zadania:

* demontaż z budynków mieszkalnych i gospodarczych, załadunek, zabezpieczenie, transport, uporządkowanie terenu, unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów.

1. Określenie wspólnego słownika zamówień – CPV:

**90650000-8 – usługi usuwania azbestu,**

**905120000-9 – usługi transportu odpadów.**

1. Szacowana ilość płyt azbestowych: **162,49Mg (megagram)** – pomiar geometryczny.
2. **Wykaz obiektów** wraz z szacunkową ilością wyrobów zawierających azbest, w trakcie realizacji ilość wyrobów może ulec zmianie, np.: w przypadku rezygnacji wnioskującego ze zmiany pokrycia dachu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zadań** | **Szacunkowy obmiar – ilość Mg** |
| **1** | **2** | **3** |
| I | **Zakres prac obejmuje w szczególności demontaż, załadunek, zabezpieczenie, transport, uporządkowanie terenu, unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest** | |
| 1 | Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Spokojna 4a, dz. nr 14 obr. 3 m. Bobolice** | 0,792 |
| 2 | Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego i bud. gospodarczych w m. **Gozd 29A, dz. nr 175/1 obr. Gozd** | 14,4 |
| 3 | Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Nowe Łozice 5a, dz. nr 51 obr. Łozice** | 9,486 |
| 4 | Demontaż, transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Różany 2/4, dz. nr 3/3 obr. Różany** | 0,45 |
| **5** | **RAZEM (suma pozycji nr 1 – 5)** | **32,78** |
| II | **Zakres prac obejmuje w szczególności złożenie i opakowanie, załadunek, zabezpieczenie, transport, uporządkowanie terenu, unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest (bez demontażu)** | |
| 6 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Fabryczna 11/1, dz. nr 334/4 obr. 3 m. Bobolice** | 0,45 |
| 7 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Jedności Narodowej 2/2, dz. nr 34 obr. 3 m. Bobolice** | 1,8 |
| 8 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Kochanowskiego 4, dz. nr 30 obr. 2 m. Bobolice** | 0,45 |
| 9 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Bobolice, ul. I Maja 2, dz. nr 243/2 obr. 3 m. Bobolice** | 4,86 |
| 10 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Bobolice, ul. Ogrodowa 5a, dz. nr 626 obr. 3 m. Bobolice** | 5,4 |
| 11 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Pocztowa 2/2, dz.nr 221/2 obr. 3 m. Bobolice** | 0,72 |
| 12 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Pocztowa 7/2, dz. nr 172/5 obr. 3 m. Bobolice** | 0,18 |
| 13 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Polanowska 8/1, dz. nr 262/6 obr. 3 m. Bobolice** | 0,54 |
| 14 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Bobolice, ul. Polna 3/1, dz. nr 278 obr. 3 m. Bobolice** | 2,52 |
| 15 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z ZUKiO Bobolice w m. **Bobolice, ul. Reymonta 3 (miejsce Składowania PSZOK), dz. nr 62/2 obr. 4 m. Bobolice** | 5,94 |
| 16 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bobolice, ul. Robotnicza 7, dz. nr 17 obr. 4 m. Bobolice** | 1,08 |
| 17 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bożniewice 6/1, dz.nr 371/13 obr. Dargiń** | 1,44 |
| 18 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Bożniewice 12/2, dz. nr 378/14 obr. Dargiń** | 4,5 |
| 19 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Chlebowo 17, dz.nr 42 obr. Chlebowo** | 2,16 |
| 20 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Chlebowo 26, dz.nr 9 obr. Chlebowo** | 4,23 |
| 21 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Chociwle 9/1, dz.nr 63/4 obr. Chociwle** | 2,16 |
| 22 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Chociwle 9/2, dz.nr 63/4 obr. Chociwle** | 2,7 |
| 23 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Cybulino 11A, dz.nr 4/67 obr. Cybulino** | 0,9 |
| 24 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Dobrociechy 16/1, dz.nr 5/11 obr. Dobrociechy** | 0,36 |
| 25 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Dobrociechy 21/1, dz.nr 5/4 obr. Dobrociechy** | 0,63 |
| 26 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m.**Dobrociechy 21/7, dz.nr 5/5 obr. Dobrociechy** | 0,36 |
| 27 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Drzewiany 36B, dz.nr 229/5 obr. Drzewiany** | 4,5 |
| 28 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Drzewiany 79, dz.nr 475/5 obr. Drzewiany** | 0,36 |
| 29 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Głodowa 11, dz.nr 27/6 obr. Głodowa** | 1,98 |
| 30 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Głodowa 27a, dz.nr 5/45 obr. Głodowa** | 2,7 |
| 31 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego i bud. gospodarczych w m. **Janowiec 6, dz.nr 13/2 obr. Janowiec** | 10,8 |
| 32 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Kłanino 8a, dz.nr 115 obr. Kłanino** | 6,48 |
| 33 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Kłanino 22, dz.nr 241/12 obr. Kłanino** | 7,2 |
| 34 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego i bud. gospodarczego w m. **Kłanino 24/2, dz.nr 241/7 obr. Kłanino** | 1,8 |
| 35 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z wielorodzinnego budynku mieszkalnego w m. **Kłanino 29A, dz.nr 238/13 obr.Kłanino** | 7,2 |
| 36 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Kłanino 29A/1, dz.nr 238/13 obr.Kłanino** | 1,35 |
| 37 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Kłanino 30/3, dz.nr 239/8 obr. Kłanino** | 0,36 |
| 38 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Kłanino 34/2, dz.nr 238/15 obr. Kłanino** | 0,432 |
| 39 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Krępa 3/1, dz.nr 44/4 obr. Krępa** | 1,62 |
| 40 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Krępa 4/2, dz.nr 44/12 obr.Krępa** | 2,52 |
| 41 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Krępa 6, dz.nr 44/8 obr. Krępa** | 0,81 |
| 42 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Krępa 7, dz.nr 44/8 obr. Krępa** | 0,54 |
| 43 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Krępa 7/4, dz.nr 44/8 obr. Krępa** | 0,36 |
| 45 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Krępa 10/2, dz.nr 189/5 obr. Krępa** | 3,96 |
| 46 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Krępa 15, dz.nr 194/6 obr. Krępa** | 3,06 |
| 47 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Krępa 21, dz.nr 43/10 obr. Krępa** | 0,9 |
| 48 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Kurowo 6, dz.nr 210/3 obr. Kurowo** | 3,6 |
| 49 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Kurowo 41/1, dz.nr 363/2 obr. Kurowo** | 2,25 |
| 50 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Opatówek 2, dz.nr 5/20 obr. Ostrówek** | 1,8 |
| 51 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Opatówek 9, dz.nr 386 obr.Ostrówek** | 0,54 |
| 52 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Ostrówek 4/1, dz.nr 6/10 obr. Ostrówek** | 1,44 |
| 53 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Ostrówek 4/2, dz.nr 6/16 obr. Ostrówek** | 1,44 |
| 54 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Ostrówek, dz. 6/29 obr.Ostrówek** | 8,1 |
| 55 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Porost 46, dz.nr 136 obr. Porost** | 2,25 |
| 56 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Porost 66, dz.nr 231 obr. Porost** | 0,18 |
| 57 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku mieszkalnego w m. **Przydargiń 11, dz.nr 47/3 obr. Przydargiń** | 2,52 |
| 58 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Stare Borne 3/1, dz.nr 5/9 obr. Drzewiany** | 1,26 |
| 59 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Świelino 2, dz.nr 41/23 obr. Świelino** | 1,08 |
| 60 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Świelino 22, dz.nr 41/33 obr. Świelino** | 0,36 |
| 61 | Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z budynku gospodarczego w m. **Ubiedrze 71, dz.nr 89/2 obr. Ubiedrze** | 0,576 |
| **62** | **RAZEM (suma pozycji nr 6 – 61)** | **129,71** |
| **63** | **OGÓŁEM Mg (suma pozycji nr 5 i 62)** | **162,49** |

1. **Warunki realizacji zadania.**
   * 1. **Podstawowe obowiązki Wykonawcy jest m.in.:**

* dokonanie uzgodnień z poszczególnymi właścicielami obiektów budowlanych lub inną osobą upoważnioną przez Zamawiającego, dotyczących terminu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, z uwzględnieniem m.in. warunków atmosferycznych i terminów wykonania usług, jak i z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia wykonywania prac związanych   
  z montażem nowych pokryć dachowych;
* zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
* zapewnienie materiałów, energii (i innych mediów), urządzeń i sprzętu niezbędnego   
  do wykonania przedmiot umowy;
* Wykonawca ma zapewnić palety;
* utrzymanie terenu wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, a w sytuacji powstania tych przeszkód, sporządzenie projektu organizacji ruchu i uzgodnienie go z właściwymi organami;
* usunąć pozostałości mocowań (gwoździe, blachy), którymi mocowany jest eternit do łat dachu.
* zabezpieczenie przed uszkodzeniem obiektów budowlanych i mienia w nich się znajdującego,   
  w szczególności przed opadami atmosferycznymi, w miejscu wykonywania przedmiotu umowy;
* zabezpieczenie każdego obiektu budowlanego w przypadku:

1. niezakończenia robót rozbiórkowych bez względu na przyczynę na danym budynku w ciągu jednego dnia. Należy wtedy zabezpieczyć folią dach budynku po zakończeniu robót rozbiórkowych w danym dniu do czasu całkowitego zakończenia rozbiórki.
2. rozpoczęcia robót rozbiórkowych i wystąpienie w ich trakcie jakichkolwiek niesprzyjających warunków atmosferycznych w tym m.in.: wszelkiego rodzaju opady i silne powiewy wiatru.

Wykonawca nie jest zobowiązany do dodatkowego zabezpieczenia dachu obiektu budowlanego folią po prawidłowo przeprowadzonym demontażu wyrobów zawierających azbest.

* podjęcie niezbędnych środków, aby wykonywane prace nie powodowały zakłóceń   
  w funkcjonowaniu obiektów budowlanych;
* zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
* w przypadku zajęcia pasa drogowego wykonawca poniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego,
* bezpośrednio po wykonaniu prac, transportowanie do miejsca unieszkodliwienia usuniętych wyrobów zawierających azbest, aby powstałe odpady nie były magazynowane na terenie wykonywania przedmiotu umowy;
* **sporządzenie kart przekazania odpadów pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazywanie tych kart Zamawiającemu oraz protokołu odbioru z wyodrębnieniem każdej nieruchomości,   
  z której usunięto azbest wraz z podaniem dla niej ilości odebranego azbestu w Mg oraz m2;**
* **jeżeli na karcie odpadu brak informacji z jakich obiektów został zebrany azbest wówczas Wykonawca zobowiązany jest do napisania na odwrocie karty informacji z jakich obiektów został zebrany azbest. Dane takie muszą być potwierdzone podpisem i pieczęcią Wykonawcy oraz Zamawiającego;**
* protokół odbioru musi być poświadczony przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Właściciela obiektu budowlanego (lub upoważnioną osobę);
* **wykonanie dla każdego obiektu dokumentacji fotograficznej po wykonaniu prac rozbiórkowych w postaci papierowej i elektronicznej z danymi adresowymi obiektu;**
* złożenia pisemnych oświadczeń o wykonaniu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
* po wykonaniu przedmiotu umowy uporządkowanie terenów użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania renowacji i napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenów dróg, nawierzchni, instalacji i in.;
* Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto do kwoty kosztów ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych wyliczonych w formie iloczynu stawki za 1Mg brutto x ilość Mg.

* + 1. **Terminy realizacji umowy:**
* Rozpoczęcie przedmiotu umowy - **do 3 dni** od daty podpisania umowy.
* Zakończenie przedmiotu umowy - **do 15.09.2016 r.**
* Termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza datę bezusterkowego protokólarnego ich przejęcia przez **Zamawiającego**.
  + 1. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**
* Dla zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia w sposób i w terminach zgodnych z Umową **Wykonawca** wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie przewidzianej art. 148 ust. 1 ustawy, w wysokości **7%** całkowitej ceny oferty.

1. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**
2. **Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**.

**Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:** gdy Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na transport odpadów, wydaną na podstawie w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21).

1. **Posiadania wiedzy i doświadczenia.**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:** gdy Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 (jedną) główną usługę obejmującą demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest o wartości nie niższej niż **30.000,00 zł brutto** (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w ramach jednej umowy. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedłoży wraz z formularzem oferty Wykaz głównych usług – załącznik nr 1 do formularza oferty (druk do wypełnienia).

1. **Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia**.

**Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:** gdyWykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponować w realizacji przedmiotu zamówienia min. 3 (trzema) osobami posiadającymi aktualne przeszkolenie w zakresie wymaganym przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży wraz z formularze ofertowym Wykaz osób – załącznik nr 2 do formularza oferty oraz oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 3 do formularza oferty.

1. **Sytuacja ekonomiczna i finansowa.**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:** gdy **Wykonawca** wykaże, że posiada opłaconą polisę na kwotę nie niższą niż **50.000,00 PLN** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) **na jedno i na wszystkie zdarzenia**, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że **Wykonawca** jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy **Wykonawca** winien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek np. wyciąg z konta bankowego, rachunek.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny.**
2. Zamawiający w Formularzu oferty pkt. IV pkt.1 lit. a i b) wpisze cenę brutto, która stanowić będzie **cenę ofertową**.
3. Zamawiający ustala, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe brutto dla przedmiotowego zamówienia do kwoty kosztów w oparciu o faktyczne ilości Mg zdemontowanych oraz spakowanych, odtransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest, wyliczonych w formie iloczynu stawki za 1Mg brutto x ilość Mg.
4. Wykonawca określi cenę oferty brutto podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, a od 5 do 9 w górę.
5. Dla wyliczenia ceny oferty Wykonawca obowiązany jest wypełnić kosztorys – Załącznik nr 4.
6. Wszystkie pozycje kosztorysu należy wypełnić.
7. Cenę oferty wskazaną w kosztorysie w pozycji nr 35 tabeli (załącznik nr 4 do formularza oferty, kolumna 6 – ogółem) należy przenieść do formularza oferty w pkt. IV pkt. 1 lit.a i b).
8. Wskazana w kosztorysie cena jednostkowa za 1 Mg zł brutto budynku gospodarczego lub mieszkalnego obejmuje m. in.:demontaż, załadunek, zabezpieczenie, transport, uporządkowanie terenu, unieszkodliwienie elementów i materiałów zawierających azbest oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentów przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie tego typu odpadów.
9. Ceny jednostkowe oferty nie będą podlegać zmianie ani waloryzacji.
10. Zamawiającynie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
11. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającymbędą dokonywane w złotych polskich.
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – należy zaznaczyć w Formularzu ofertowym pkt. IV.2.

**Uwaga:**

W przypadku o którym mowa w artykule 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór wprowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się  podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

1. **Kryterium oceny ofert.**
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne i techniczne oraz kryteria kwalifikacyjne (wymagane warunki).
3. Przy wyborze oferty **Zamawiający** będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: **cena oferty** – 100%.
4. W przyjętej skali punktowej 100 oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Sposób dokonywania oceny oferty:

CENA OFERTY – **100 %**:

**Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów (100 pkt.).** Pozostałe oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:

**100 *(max*** *liczba punktów w ocenianej pozycji)*

*Gdzie:*

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto

COB - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej