Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 81/2016

Burmistrza Bobolic

z dnia 19.08.2016r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI

W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | Dział | Rozdz. | WYDATKI |  | ZAAWANSOWANIE I ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH PRAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLAN PO ZMIANIE | WYKO -NANIE NA 30.06.2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Budowa wiaty w Dobrociechach Wartość zadania 58 000 zł. Rozdział 01095 | 010 | 01095 | 58 000 | 57.744,53 | Budowa całorocznej wiaty w m. Dobrociechy. Inwestycja kontynuowana. Realizowana w latach 2015-2016. Ponadto oświetlenie zewnętrzne - 2 lampy wraz z kablem zasilającym od przyłącza do wiaty wraz z jego ułożeniem. Zapłacono: 57 000 za bud. wiaty i zasil. za przyłącze energ. 728,53 dziennik budowy 16 zł |
| 2 | Budżet obywatelski: Miejsce wspólnych spotkań w Dobrociechach Wartość zadania 6 000 zł. Rozdział: 01095 | 010 | 01095 | 6 000 | 4.889,51 | Wykonanie zadaszenia na istniejące ławo stoły na placu rekreacyjnym w Dobrociechach. Zakupiono materiały budowlane: 4.889,51 zł. |
| 3 | Budżet obywatelski: Łozickie eldorado- plac zabaw w Łozicach Cegielni Wartość zadania 8 670 zł. Rozdział: 01095 | 010 | 01095 | 8 670 | 0,00 | Wyposażenie placu zabaw w Łozicach Cegielni w zestaw zabawowy oraz huśtawkę podwójną. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2016 r. |
| 4 | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2016 roku w Spółce – Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 194500zł. Rozdział 40002 | 400 | 40002 | 194 500 | 97.250,00 | Objęcie udziałów w Spółce w wysokości 389 szt. o wartości 500 zł./1szt. |
| 5 | Budżet obywatelski: Remont chodnika ul. Kochanowskiego w Bobolicach Wartość zadania 46 000 zł. Rozdział: 60016 | 600 | 60016 | 46 000 | 0 | Modernizacja chodnika przy ul. Kochanowskiego o dł. 200 m dł i 2 m szer. Zadanie planowane do realizacji przez ZUKiO ze środków ZUKiO w II półroczu 2016r. |
| 6 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice – dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Drzewiany Wartość zadania 20 308 zł. Rozdział: 60013 | 600 | 60013 | 20 308 | 11 670 | Zakończenie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Drzewiany oraz koszty podziału działek gruntu przeznaczonych pod budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW 205. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Wartość zadania ogółem 50 000 zł. |
| 7 | Modernizacja dróg gminnych, parkingów i chodników na terenie gminy Bobolice – modernizacja ulicy Szpitalnej w Bobolicach Wartość zadania 30 000 zł. Rozdział: 60016 | 600 | 60016 | 30 000 | 30 000 | Modernizacja ulicy Szpitalnej w Bobolicach. Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Wartość zadania ogółem 93 000 zł. Zadanie w budżecie ZUKiO. Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy gr. 2*4 cm – 343 m2 |
| 8 | Modernizacja chodnika przy ul. Świerczewskiego w Bobolicach Wartość zadania 50 000 zł. Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 50 000 | 49 630,19 | Realizacja zadania ze środków ZUKiO Modernizacja chodnika przy ul. Świerczewskiego( wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej z wbudowaniem krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych) lewa strona od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Traugutta prawa strona od rozjazdu przed placem zabaw do skrzyżowania z ul. Traugutta lewa strona ul. Traugutta od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego, powierzchnia zmodernizowanego chodnika 1236 m2 odtworzenie – przebudowa nawierzchni chodnika i zjazdów przy ul. Traugutta od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Głowackiego – 290 m2 Ogółem powierzchnia zmodernizowanego chodnika 1526 m2 |
| 9 | Modernizacja, przebudowa dróg, chodników na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 45659 zł. Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 45 659 | 1 754,34 | Zadanie realizowane przez ZUKiO, ze środków ZUKiO Wymiana nawierzchni chodnika płytek betonowych na kostkę betonową z wbudowaniem nowych krawężników i obrzeży ( rozpoczęcie robót w I półroczu, kontynuacja w II półroczu), powierzchnia zmodernizowanego chodnika w I półroczu – 30,0 m2 |
| 10 | Remont / modernizacja drogi gminnej Chociwle (Kolonia) Wartość zadania 73 800 zł. Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 73 800 | 73 800 | Modernizacja drogi gminnej Chociwle Kolonia Zapłacono za remont drogi 73.800 zł. |
| 11 | Modernizacja dróg, chodników, parkingów, projekty organizacji ruchu, oznakowania Wartość zadania 8 842 zł. Rozdział 60016 | 600 | 60016 | 8 842 | 0,00 | Realizacja zadania ze środków urzędu w II półroczu 2016 r. |
| 12 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych i utworzenie podstrefy Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Bobolicach Wartość zadania 40 000zł. Rozdział 70095 | 700 | 70095 | 40 000 | 0,00 | Odkupienie 5 działek przy ul. Jedności Narodowej na poszerzenie drogi dojazdowej do planowanej SSSE – 20 000 zł. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, oznakowanie promocja – 20 000 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2016r. |
| 13 | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice cegielnia - wykonanie instalacji grzewczej w lokalach socjalnych Wartość zadania 15 000 zł. Rozdział 70095 | 700 | 70095 | 15 000 | 15 000 | Wykonanie instalacji grzewczej w 2 lokalach socjalnych w Łozicach Cegielni. Zapłacono za wykon. Ogrzewania 15 000 zł. |
| 14 | Zakup pakietów ochronnych dróg oddechowych dla jednostek OSP Wartość zadania 36 000 zł. Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 36 000 | 0,00 | Zakup po 2 aparaty nadciśnieniowe z butlą kompozytową dla OSP Bobolice i OSP Porost oraz zakup 4 umundurowań pełnych dla OSP Bobolice. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków WFOŚ w 50% wartości, tj. w wysokości 18 000 zł., wkład gminy 18 000 zł. Zadanie do realizacji w II półroczu 2016r. |
| 15 | Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewianach Wartość zadania 60 000 zł. Rozdział 75412 | 754 | 75412 | 60 000 | 738 | Rozbudowa budynku OSP w Drzewianach. Dofinansowanie ze środków sołeckich Drzewian i Starego Bornego w kwocie 1 577 zł., wpłat własnych 1 468 zł., 31 955 zł., środki gminy oraz darowizn w kwocie 25 000 zł. Zapłacono za opinię geolog. 738 zł . Zakres rzeczowy do realizacji w II półroczu 2016r. |
| 16 | Budowa/doposażenie placów zabaw na terenie gminy Bobolice Wartość zadania 27137,50 zł. Rozdział 85154 | 851 | 85154 | 27 137,50 | 5.291,38 | Doposażenie placów zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej oraz zestawy zabawowe na terenie gminy Bobolice w miejscowościach: Porost, Kurowo, Gozd i Chmielno. Zadanie realizowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi, z budżetu Urzędu Miejskiego w kwocie 16 500 zł. oraz dofinansowania: sołectwo Kurowo - 1 284,50 zł., sołectwo Chmielno - 1 353 zł. i środków gminy w kwocie 8 000 zł. Zakupiono urządzenia dla miejscowości Porost i Chmielno. Pozostała część zadania do realizacji w II półroczu 2016 r. |
| 17 | Budowa oświetlenia drogowego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach Wartość zadania 42 000 zł. Rozdział 90015 | 900 | 90015 | 42 000 | 42 000 | Budowa oświetlenia gminnego ulic Świerczewskiego, Traugutta i Kolejowej w Bobolicach . Zadanie realizowane w latach 2015-2016 |
| 18 | Budżet obywatelski – Sołectwa w sieci. Integracja społeczności lokalnej Wartość zadania 55 500 zł. Rozdział 92109 | 921 | 92109 | 55 500 | 47 009,45 | - Zadanie realizowane w sołectwach: Krępa, Dargiń, Głodowa, Chmielno, Porost, Kłanino, Gozd i Kurowo. W ramach projektu wykonano - dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych (po 3 urządzenia), tj. do miejscowości Kurowo, Boboliczki, Ujazd, Kłanino. - Druga część zadania dotyczyła wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: - Porost – centralne ogrzewanie, piec, kaloryfery instalacja c.o. w świetlicy; - Krępa – ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie kuchni w meble i urządzenia AGD w świetlicy; - Głodowa – wymiana grzejników i instalacji centralnego ogrzewania, urządzenia RTV i AGD w świetlicy; - Dargiń – monitoring, meble kuchenne i wyposażenie AGD w świetlicy; Zakończenie i podsumowanie zadania w II półroczu 2016 r. |
| Razem |  |  |  | 817.416,50 | 436.777,40 |  |