załącznik nr  9

do Zarządzenia Nr 42/2014

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

w 2013 roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | OKRES REALIZACJI | W Y D A T K I |  | DOTYCHCZASOWE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2013 ROKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŁĄCZNE NAKŁADY wg WPF lub budżetu na 2013 rok | WYKONANIE na 31.12.2013 |  | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2013 ROKU (w %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | „Bobolice gminą partycypacji” | 750 | 2013-2014 | 50 629,52 | 17 141,74 | 17141,74 | 33,9% |
| 2. | „Pomocna dłoń plus” -poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – EFS PO KL Wartość projektu jest ustalana rokrocznie i przyznawana przez Starostwo Koszalińskie stąd nakłady są kwotą szacunkową . | 853 | 2008-2013 | 1080227,00 | 155 410,00 | 1 128 362 | 104,5% |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Radwankach z włączeniem do kolektora Gozd-Bobolice | 900 | 2014-2015 | 866 000 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej Stare Borne –Drzewiany | 010 | 2014-2015 | 262 070 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz towarzyszącą infrastrukturą turystyczno-komunikacyjną – SGD PROW | 630 | 2011-2013 | 518 100 | 498157,74 | 517 113,13 | 99,8% |
| 6 | Kanalizacja ulic Świerczewskiego-Traugutta | 900 | 2014-2015 | 891597,18 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | Rekreacja międzypokoleniowa na terenie gminy Bobolice | 851 | 2013-2014 | 167619,95 | 782,22 | 782,22 | 0,5% |
| 8 | Remont budynku MGOK w Bobolicach | 921 | 2011-2013 | 270000,00 | 261 167,52 | 261 167,52 | 96,7% |
| 9 | Rewitalizacja historycznego parku dworskiego w Dobrociechach | 921 | 2013-2015 | 194 052,70 | 16 346,17 | 16 346,17 | 8,4% |
| 10 | Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd- gmina Bobolice | 900 | 2011-2013 | 1 038 161 | 1027692,08 | 1028193,38 | 99% |
| 11 | Stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej – ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw Wartość projektu: 84 275,37 zł. | 630 | 2011-2013 | 93 500 | 92 900 | 93 021,12 | 99,5% |
| 12 | Wodociąg Gozd-Ubiedrze | 010 | 2014-2015 | 815388,16 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Zagospodarowanie kąpieliska Rajska Plaża w Poroście | 630 | 2013-2014 | 400819,15 | 17 680,58 | 17680,58 | 4,4% |
| 14 | Wsparcie doradcze PPP na etapie realizacji przedsięwzięcia | 700 | 2013-2014 | 30 000 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Budowa chodnika w m. Drzewiany w ciągu drogi wojewódzkiej DW 205 | 600 | 2014-2015 | 20 000 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | Dostawa kontenerów do Kłanina | 926 | 2011-2013 | 86 735,53 | 85423,66 | 85 423,66 | 98,5% |
| 17 | Dotacja celowa –przebudowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w Bobolicach | 600 | 2013-2014 | 300 000 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice –Cegielnia | 700 | 2012-2014 | 420 000 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Traugutta | 700 | 2013-2014 | 20 000 | 16 482 | 16 482 | 82,4% |
| 20 | Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu ul. Ratuszowa | 600 | 2012-2013 | 16 000 | 14 083,41 | 14 083,41 | 88% |
| 21 | Wyposażenie boiska piłkarskiego w Kłaninie | 926 | 2011-2013 | 30 332,42 | 29 802,16 | 28 802,16 | 98,3% |