załącznik nr   5

do Zarządzenia Nr 26/2013

z dn. 29.03.2013r.

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji zadań inwestycyjnych w 2012 roku

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | rozdz | W Y D A T K I |  | zaawansowanie i zakres rzeczowy wykonanych prac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLAN po zmianie | WYKON. na 31.12.2012r. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej na odcinku z miejscowości Bożniewice do miejscowości Wojęcino Wartość zadania 277 650 | 010 | 01010 | 277.650,00 | 277.675,37 | Projekt ze środków EFRROW. Program oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wartość dofinansowania UE 167 746,36 zł. Wkład własny – darowizna spółki RWIK w Białogardzie w wysokości 110 019,89 zł. Wybudowana została sieć wodociągowa o łącznej długości 3.130 m z dwoma hydrantami p.poż. |
| 2. | Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Bobolice w miejscowościach: Boboliczki, Bobolice ul. Plac Chrobrego, Stare Borne, Chociwle, Janowiec, plac zabaw ul. Szkolna przy SP w Bobolicach pod potrzeby Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Bobolicach oraz wykonanie przyłącza w Drzewianach Wartość zadania ogółem 66 680 zł | UM 010 851 MGOPS 851 | 01095 85154 85154 | 18.670,00 20.510,00 27.500,00 | 18.622,08 20.510,00 27.500,00 | Kontynuacje doposażenia istniejących placów zabaw w urządzenia zabawowe oraz budowa nowych placów. Rozdział 01095 - 18 670 zł. –plan urzędu wydatki bieżące Rozdział 85154 –plan Urzędu realizowany ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi - 20 510 zł. Rozdział 85154 – plan finansowy MGOPS, realizowany ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi – 27 500 zł. Wybudowano cztery nowe place zabaw w miejscowościach : Stare Borne, Boboliczki, Chociwle i Bobolice ul. Szkolna a dwa zostały doposażone –Janowiec i Bobolice Pl. Chrobrego. |
| 3. | Budowa wiaty w miejscowości Ujazd Wartość zadania 18 000 zł. | 010 | 01095 | 18.000,00 | 17.070,00 | Rozdział 01095 Wiata przeznaczona na potrzeby mieszkańców sołectwa – powierzchnia zabudowy 56 m2. Drewniana z dwuspadowym dachem. |
| 4. | Oświetlenia ledowe fontanny na rynku miejskim w Bobolicach Wartość zadania 22 632 zł. | 010 | 01095 | 22.632,00 | 22.632,00 | Dekoracja zimowa miasta Bobolice Rozdział 01095 |
| 5. | Wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2012 roku w Spółce - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Wartość zadania 412 000 zł. | 400 | 40002 | 412.000,00 | 412.000,00 | Objęcie udziałów w spółce - 824 udziały w wartości 500 zł./1szt. |
| 6. | Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach (ul. Głowackiego/ Szpitalna) wniosek w ramach ,, Odnowy i wsi'' Wartość zadania 334 000 zł. | 600 | 60016 | 334.000,00 | 333.380,20 | - wszy etap zagospodarowanie ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Głowackiego/ Szpitalnej obejmujący budowę ścieżki spacerowej (chodnika) , ścieżki rowerowej, parkingu ( w tym dla osób niepełnosprawnych) i energooszczędnego oświetlenia. Pożyczka z BGK do wysokości dofinansowania, czyli 132.000,00 zł. W ramach zadania wykonane zostały: ścieżka rowerowa – 560,79 m2 Ścieżka spacerowa -557,66 m2 Parking - 272,54 m2 Linia oświetleniowa o długości 282 m z 9-cioma słupami oświetleniowymi. Rozdział 60016 |
| 6. | Budowa chodnika przy ul. Pionierów w Bobolicach Wartość zadania 18 956 zł. | 600 | 60016 | 18.956,00 | 18.956,00 | Budowa chodnika przy ul. Pionierów w Bobolicach – plan finansowy ZUKiO W ramach inwestycji wykonane zostały miejsca parkingowe o powierzchni 126 m2 Rozdział 60016 |
| 7. | Zakup ciągnika dla ZUKiO Płatność rat w 2012 roku wynosi 86 379,06 zł. | 600 | 60016 | 86.379,06 | 86.379,06 | Zakup z przeznaczeniem do naprawy dróg gminnych w 2011 roku w formie leasingu Rozdział 60016 |
| 8. | Uzupełnienie i modernizacja oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i Gminy Bobolice Wartość zadania 550 zł. | 600 | 60016 | 550,00 | 531,36 | Zadanie dotyczy montażu znaków drogowych na terenie miasta Bobolice - modernizacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Bobolice. Rozdział 60016 |
| 9. | Zakup wiaty przystankowej w m. Bolechowice i Porost Kolonia Wartość zadania 7 000 zł. | 600 | 60016 | 7.000,00 | 6.707,81 | Zadanie dotyczy zakupu, dostawy i montażu wiaty przystankowej w miejscowości Bolechowice i Porost Kolonia Rozdział 60016 |
| 10. | Budowa parkingu, chodników oraz modernizacja ulicy magazynowej Wartość zadania 79 000 zł. | 600 | 60016 | 79000,00 | 78.993,75 | Rozliczenie finansowe I etapu prac z 2011 roku Rozdział 60016 |
| 11. | zakup przyczepy niskopodwoziowej dla ZUKiO na wartość 13 .284 zł | 600 | 60016 | 13.284,00 | 13.284,00 | Rozdział 60016 |
| 12. | Modernizacja infrastruktury drogowej ulic w centrum miasta Bobolice Wartość zadania 372 475 zł. | 600 | 60016 | 372.475,00 | 370.487,09 | Ul. Wojska Polskiego oraz kontynuacja ulicy Magazynowej Wymiana nawierzchni chodnika ul. Ratuszowej od ul. Wojska Polskiego do budynku Urzędu Miejskiego, łączna powierzchnia 355,3 m2, oświetlenie drogowe (3 słupy oświetleniowe), nasadzenia drzewek ozdobnych wraz z ozdobnymi osłonami. 60016 |
| 13. | Budowa tarasu widokowego z elementami małej architektury oraz tworzącą infrastrukturą turystyczno - komunikacyjną Wartość zadania 19 000 zł. | 630 | 63095 | 19.000,00 | 18.470,91 | Zadanie polegające na budowie w Bobolicach przy ul. Pionierów tarasu widokowego, ścieżki rowerowo – sportowej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, dekoracyjnego oświetlenia parkowego, małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne ); wniosek złożony w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” – PROW 2007 -2013. Rozdział 63095 |
| 14. | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach - środki dot. Umowy partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku Wartość zadania 2 500 zł. | 700 | 70095 | 2.500,00 | 1.772,70 | Opłaty wynikające z Umowy Partnerskiej ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku dotyczy zarządzania projektem. Rozdział 70095 |
| 15. | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia – gmina Bobolice Wartość zadania 2012 - 1 000 zł. | 700 | 70095 | 1.000,00 | 0,00 | Koszty przygotowania dokumentacji do realizacji zadania w 2013 roku. Rozdział 70095 |
| 16. | Zestawy komputerowego na stanowisko kierownika INŚ oraz płac , sekretariatu urzędu i innych pracowników UPS + zestawy komputerowe Wartość zadania 16 200 zł. | 750 | 75023 | 16.200,00 | 15.617,00 | Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i torbą na stanowisko kierownika Ref. INŚ. oraz na stanowisko płac i sekretarki urzędu, inne Rozdział 75023 |
| 17. | Zestaw ratownictwa medycznego R1 dla jednostki OSP Porost Wartość zadania 5 940 zł. | 754 | 75412 | 5.940,00 | 5.940,00 | Zadanie dofinansowane ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinie na kwotę 2 500 zł. |
| 18. | Remont pomieszczeń Centrum Aktywizacji Lokalnej ul. Kościelna 1 w Bobolicach Wartość zadania 10 000 zł. | 852 | 85295 | 10.000,00 | 9.717,00 | Wykonanie kanalizacji deszczowej w świetlicy Tafla w Bobolicach. Wybudowane zostały dwie studnie kanalizacji deszczowej wraz z połączeniami , przebudowane zostało odprowadzenie wód opadowych z ternu plebanii (powodowały zawilgocenie ścian świetlicy). Rozdział 85295 |
| 19 | Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku ośrodka pomocy społecznej Wartość zadania 4 079 zł. | 852 | 85219 | 4.079,00 | 4.078,68 | Realizacja z budżetu MGOPS Rozdział 85219 |
| 20. | Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Cybulino z włączeniem do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Gozd – gmina Bobolice, na kwotę 1 500 zł. | 900 | 90001 | 1.500,00 | 501,30 | Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków UE - PROW-u., w latach 2012-2013 Pozostała wartość zadania zostanie wprowadzona do WPF na 2013 rok. Rozdział 90001 |
| 21. | zakup samochodu używanego – bus dla ZUKiO na wartość 27 664,75 zł. | 900 | 90003 | 27.664,75 | 27.664,75 | Rozdział 90003 |
| 22 | Utworzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Wartość zadania 52 600 zł. | 900 | 90003 | 52.600,00 | 52.600,00 | Zakup ciągnika z osprzętem. Wydatki refundowane ze środków PUP w Koszalinie w wysokości 52 452,30 Rozdział 90003 |
| 23 | Przyłącze elektroenergetyczne - Świetlica wiejska w Głodowej Wartość zadania 7 000 zł. | 921 | 92109 | 7.000,00 | 6.759,54 | - Wykonanie wykopu ziemnego, - Ułożenie kabla, - Nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem, - Zamontowanie tablicy z osprzętem elektrycznym, - wykonanie uziomów, - wykonanie pomiarów elektrycznych gotowej instalacji. Rozdział 92109 |
| 24 | Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu na terenie rekreacyjnym w Bobolicach, ul. Dworcowa Wartość zadania 11 000 zł. | 921 | 92195 | 11.000,00 | 10.912,44 | Podłączenie 3 szt. kamer do serwera hali w Gimnazjum w Bobolicach 92195 |
| 25 | Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach – etap rozliczenia pożyczki Wartość zadania 500 zł. | 921 | 92195 | 500,00 | 376,16 | Zakres rzeczowy zrealizowany w 2011 roku. W 2012 roku koszty ponoszone są wyłącznie związane z obsługą pożyczki na wyprzedzające finansowanie i utrzymywanie konta bankowego w BGK 92195 |
| 26 | Wykonanie instalacji nawadniającej na stadionie miejskim w Bobolicach, przy ul. Mickiewicza – ZUKiO Wartość zadania 22 304,24 zł | 926 | 92695 | 22.304,24 | 22.304,24 | Wykonanie zadania celem oszczędnego nawadniania nawierzchni płyty stadionu Rozdział 92695 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |