załącznik nr  10

do Zarządzenia Nr 47/2011

.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

| L.p | wyszczególnienie ( nazwa zadania ) | dział | OKRES REALIZACJI | W Y D A T K I |  | DOTYCHCZASOWE WYKONANIE - ŁĄCZNIE DO 2010 ROKU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ŁĄCZNE NAKŁADY | WYKON. na 31.12.2010. |  | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA W 2010 ROKU (w %) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Place zabaw na terenie gminy Bobolice – budowa placów rekreacyjno-sportowych | 010 | 2010-2011 | 40.000,00 | 29 652,18 | 29 652,18 | 74% |
| 2. | Budowa kanalizacji -Sapporo | 630 | 2010-2011 | 490 000 | 4 898,00 | 4 898,00 | 1 % |
| 3. | Remont części budynku z dostosowaniem na lokale socjalne w miejscowości Łozice Cegielnia, Gmina Bobolice | 700 | 2010-2011 | 245 000 | 13 407,20 | 13 407,20 | 5,5 % |
| 4. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Urząd Miejski | 700 | 2009-2010 | 826.300,00 | 817.796,48 | 820 373,48 | 99,3 % |
| 5. | Prace wykończeniowe w Gimnazjum Publicznym w Bobolicach w ramach Bobolickiego Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji dostosowane do potrzeb rehabilitacji osób niepełnosprawnych i starszych w Bobolicach | 801 | 2001-2010 | 29 638 630,47 | 4.187.032 (w tym wyd. niewygasające 651 819,04) | 29 602736,31 | 99,9% |
| 6. | Budowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej przy CESiR w Bobolicach | 801 | 2010-2012 | 629 918 | 78.135,42 | 78 135,42 | 12 % |
| 7. | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miejscowości Cybulino-Gozd, Wojęcino-Bożniewice | 900 | 2010-2012 | 2 750 000 | 4.754,11 | 4 754,11 | 0,2% |
| 8. | Objęcie udziałów PGK Koszalin | 900 | 2009-2011 | 97 300 | 42.000,00 | 49 000 | 50% |
| 9. | Przyłącze kanalizacji sanitarnej przy ul. Koszalińskiej 17 w Bobolicach | 900 | 2009-2010 | 650,00 | 650,00 | 650 | 100 |
| 10. | Budowa wielopokoleniowej infrastruktury kulturalnej w Bobolicach | 921 | 2010-2012 | 3 200 000 | 71,00 | 71,00 | 0 % |
| 11. | Rozwój tożsamości społeczno-kulturalnej mieszkańców miejscowości Kłanino poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej | 926 | 2010 - 2011 | 297 220 | 19.561,95 | 19 561,95 | 6,6% |