Gmina Dominowo

ul. Centralna 7

63-012 Dominowo

numer sprawy: S.271.2.2022

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne realizowane w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych na:

„Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ” .

Zatwierdził: Wójt Gminy –Krzysztof Pauter	    8.03.2022 r. ..............................

- Zamawiający          Gmina Dominowo

w imieniu, której działa Wójt Gminy Dominowo

Adres			       ul. Centralna 7

Kod			       63-012 Dominowo

Strona www		       www.dominowo.pl

E-mail			       urzad@dominowo.pl

Godziny urzędowania	       poniedziałek 8.00 - 16.00; wtorek-piątek  7.00 – 15.00

Telefon		       (61) 285 92 13

Fax		       	       (61) 623 15 33

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym ( bez negocjacji ) Postępowanie prowadzone jest w szczególności na podstawie:

  - ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2021  poz. 1129 ze zm.),

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotów środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich można żądać zamawiający od wykonawcy ( DZ.U. z 2020 poz. 2415)

  - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz.U. z 2020 poz. 2452)

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- rozbiórka istniejącego komina

- izolacja ścian, przyziemia i dachu

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie daszków na wejściem

- konstrukcja nowych schodów i podestów

- montaż platformy dla osób niepełnosprawnych

- roboty adaptacyjne wewnątrz budynku

- roboty instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej,

4. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.. poz. 917 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych – bezpośrednio wykonujących usługi.  Wykonawca:

1) zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 ze zm.)

2) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi.

5. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

UWAGA:

  - Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualne nieścisłości lub braki wyjaśnić z  Zamawiającym na podstawie art. 284 ustawy..

  - W każdym przypadku użycie w opisie przedmiotu zamówienia norm, oceny technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesienie takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000- 7-Roboty budowlane

45211350-7 –Roboty w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45320000-6- roboty izolacyjne

45421000-4 – Stolarka okienna i drzwiowa

45330000-9 – Instalacje sanitarne

45311200-2- Instalacje elektryczne

- Termin wykonania zamówienia

# Termin wykonania umowy do 30 listopada 2022 r.

- Podstawy wykluczenia wykonawców

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawców określono w art. 108  ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4-8 ustawy PZP

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

- Nie podlegają wykluczeniu

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego

- Zamawiający określa warunki  w postępowaniu, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy –Pzp

  - Zamawiając  uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi odpis lub informację  z Krajowego Rejestru sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

  - uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie formułuje  warunków w tym zakresie, potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej- zamawiający nie formułuje  warunków w tym zakresie, potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku będzie złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

  - Zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy – którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonali należycie co najmniej  2 roboty polegające na termomodernizacji budynku i robotami towarzyszącymi o wartości nie mniejszej niż 600 000 zł każda., która został wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami budowlanymi i prawidłowo ukończone.

- Udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci:

1. zgodnie z art. 118 ust 1 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej,  ekonomicznej, udostępniających podmiotów udostępniające zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków Prawnych

2. na mocy art. 118 ust. 1 ustawy Pzp , w odniesieniu warunków wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zasobach potrzebnych realizacji zamówienia, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.

3. w takim przypadku w myśl art. 118 ust 3 ustawy Pzp, wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia , że wykonawca realizujący zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( załącznik nr 6 do SWZ)

4. stosownie do art. 120  ustawy Pzp , podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie  w Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5. zgodnie z art. 122 ustawy Pzp,  jeśli zdolności techniczne, zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzi spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda , aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem, lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

D.     Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu, opierając się na kompletności i zgodności złożonych dokumentów oraz oświadczeń według kryterium

spełnia/ nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

A. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2  do SWZ),

2. aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego ( załącznik nr 4 do SWZ),

3. pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020. poz. 1320 ze zm.),

4. Oświadczenie dot. podmiotu, na którego zasobach powołuje się wykonawca celem wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia podmiotu z postępowania oraz spełnienie w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 3 do SWZ),

5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli  dotyczy (Załącznik nr 6 do SWZ).

B. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających:

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu                 (załącznik nr 4 do SWZ) oraz załącznik nr 8 do SWZ

2. brak podstaw wykluczenia:

w myśl art. 274 ust 1 ustawy –Pzp, zamawiający wzywa wykonawcę , którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń ( art. 273 ustawy Pzp)

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub centralnej ewidencji  informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

b) Ponadto – oświadczenie w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy,  ustawy Prawo zamówień publicznych, o przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( załącznik nr 5 do SWZ)  z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami o przynależności do tej samej grupy wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –

c) zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca  nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust 1 pkt. 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków i opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie tych zaległości.

C. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale VI 2 SWZ, polegających na zasobach podmiotu/ów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tego podmiotu/ów dokumenty, o których mowa w rozdziale VI pkt 3 niniejszego SWZ.

D. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa odpowiednio:

zaświadczenie albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, odpisu albo informacji Krajowego Rejestru Sądowego  lubz CEiDG –składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązku płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem

E. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Wszystkie dokumenty i oświadczenia woli, o których mowa w niniejszej SWZ wykonawca składa zgodnie z art. 63 ust 2 ustawy Pzp pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

G. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

a. dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile ustanowienie pełnomocnika nie jest zawarte w umowie konsorcjum. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika,

b. dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonych działalności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy-Pzp dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie,

c. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków łącznie, przez wykonawców składających ofertę wspólnie jako konsorcjum, jednak brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 tejże ustawy, każdy z wykonawców wykazuje osobno,

d. przed podpisaniem umowy ( w przypadku wygrania przetargu). Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, która będzie spełniała następujące wymagania:

  - powinna być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji zamówienia wraz z okresem rękojmi lub gwarancji w zależności od tego, który termin jest dłuższy;

  - jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona zawarta;

  - wskazywać reprezentanta ( lidera) konsorcjum;

  - nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek z jego członków w trakcie realizacji zamówienia wraz z okresem gwarancji/ rękojmi;

  - zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody zamawiającego;

  - wszelkie rozliczenia finansowe (płatności faktur) zamawiający dokonywać będzie z liderem konsorcjum;

  - z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- Zamawiający przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej ( brutto) wynikającej z oferty.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach w oparciu o art. 450 ust 1 ustawy Pzp:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiający zwróci 70% z kwoty, o której mowa w pkt 1 w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie. Natomiast 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci nie później niż w 15 dniu po  okresu gwarancji.

- Informacje o sposobie komunikacji elektronicznej, przy użyciu których  zamawiający  będzie się komunikował z wykonawcami oraz informacja o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzenia, wysyłania i odbierania korenspondencji elektronicznej.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wszelka komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą/-ami  odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, wykonawca składa za pośrednictwem portalu dedykowanego zamówieniom publicznym: https://miniportal.uzp.gov.pl.

pozostała komunikacja przy użyciu poczty elektronicznej.

Wszelkie informacje w sprawie zamówienia można uzyskać:

-w siedzibie zamawiającego w pok. nr 1 lub 13 (w godzinach urzędowania),

- telefonicznie pod numerem 61 285-92-13  (w godzinach urzędowania),

- za pomocą faksu - pod numerem 61 623-15-33,

- e-mail urzad@dominowo.pl

- Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami

oraz udzielania wszelkich wyjaśnień jest: specyfikacji Stanisław Pałczyński, Tel. 61 285 92 13 e-mail: sekretarz@dominowo.pl ;

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma obowiązek posiadać konto na platformie ePUAP.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych , elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostało określone w: Regulaminie korzystania z systemu miniPortal i Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania: na platformie ePUAP lub skrzynkę –e-mail

- Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania stanowiący załącznik nr 8 do SWZ. Dane postępowania można również wyszukać na liście wszystkich postępowań miniPortlu uprzednio wybierając do wykonawców lub ze strony głównej zakładkę postępowania.

- Zamawiający może odstąpić od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w przypadkach określonych w art. 65, 66 i 69 ustawy PZP.

- Termin związania z ofertą

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi  przed upływem terminu związania z ofertą tj. w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, zamawiający przed upływem terminu związania z ofertą zwraca się  jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuży niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania z ofertą o której mowa w pkt. 2 wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłożenie terminu związania z oferta.

4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania z ofertą, o którym mowa w pkt.2, następuje wraz z z przedłużeniem okresu ważności wadium albo  jeżeli jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłożenie okresu związania z ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania oferty

- Oferta musi zawierać:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

- dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale VII niniejszego SWZ.

2. Treść oferty musi odpowiadać SWZ.

3. Wykonawca za pośrednictwem portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ składa jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym zamawiającego, w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób upoważnionych lub w postaci elektronicznej opatrzonej profilem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych.

4. Ofertę, dokumenty i/lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zwanym dalej rozporządzeniem, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, składane są (pod rygorem nieważności) w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem).

5. Stosownych podpisów (kwalifikowanych podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty) dokonuje odpowiednio Wykonawca podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które to dokumenty każdego z nich dotyczą.

6. Ofertę należy złożyć według Instrukcji korzystania z Portalu.

7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufania lud podpisem osobistym, lub elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Za korzystanie z Portalu w celu złożenia oferty Wykonawca nie ponosi kosztów.

11.  Podwykonawcy:

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie  dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszy podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę tej części zamówienia, wskazując przy tym ilość oraz rodzaj prac, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

- Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamawiania publicznego, może polegać na zasobach podwykonawców, podając przy tym nazwę podwykonawcy.

- Jeżeli wykluczenie lub zmiana podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się wykonawca,  celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w myśl art. 118 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określony przez zamawiającego wykazał, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli wykonawca nie deklaruje w ofercie zatrudnienia podwykonawców, zamawiający przyjmuje, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie samodzielnie przez wykonawcę.

12.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum), wykonawca skład dokumenty, o których mowa w pkt 7 rozdziału VII niniejszej SWZ.

XII. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku  dostępnego na portalu mini portal w zaszyfrowanym pliku według schematu: oferta_nazwaprzedsiębiorstwa.

Pliki wchodzące w skład ww. oferty należy opatrzyć nazwą, jednoznacznie wskazującą, jaki dokument został w nich zapisany.

- Funkcjonalność do zaszyfrowywania ofert przez wykonawcę dostępna jest dla wykonawców na portalu mini portal, w szczegółach danego postępowania.

- W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

- Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. poświadczonej za zgodność z oryginałem).

- Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji użytkowania, dostępnej na stronie internetowej: mini portal.uzp.gov.pl

- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustaw z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalnianiu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część, plik ten szyfruje.

- Wykonawca dołącza do oferty, dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII niniejszej SWZ w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie szyfruje je wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

- Wykonawca składa ofertę do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.03.2022 r. do godz. 09:00.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę  za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej oferty poda uczestnikom sesji otwarcia ofert kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert nastąpi 25.03.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Dominowo, ul. Centralna 7 , 63-012 Dominowo, sala konferencyjna.

- Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy – Pzp, zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia a stronie internetowej prowadzonego postępowania  informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce deszyfrowanie na portalu mini portal i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

- Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca ma prawo zmienić lub wycofać ofertę  zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy – Pzp, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie ePUAP lub portalu mini portal. Oferty zmienione odszyfrowane będą w pierwszej kolejności, zaś oferty wycofane nie zostaną odszyfrowane.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

- Oferta cenowa musi być sporządzona wg załącznika nr 1 do niniejszej specyfikacji (Tabela pomocnicza służąca do obliczania ceny ofertowej).

- W ofercie należy podać całkowitą cenę pozyskania kredytu (w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku wyrażoną cyfrowo oraz słownie). Cena oferowana powinna obejmować całkowity koszt kredytu tj. koszt jednorazowej prowizji przygotowawczej do przyznanego kredytu oraz koszt procentowania kredytu.

- Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 ze zm.) przez  cenę należy rozumieć wartość wrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Cenę oferty należy podać w PLN zarówno cyfrowo jak i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku od towarów i usług (VAT).

- Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ofertowa musi zawierać w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.

- Każdy z wykonawców przystępujący do wyceny przedmiotu zamówienia, może wyceny tej dokonać w oparciu o własne kalkulacje wynikające z doświadczeń przy wykonywaniu podobnych usług mających na względzie wymagania zawarte w niniejszym SWZ.

7. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty  wartości netto, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto

8.  Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o fakcie tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIV. Opis kryteriów ocen ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Oceny oferty będzie dokonywać komisja przetargowa.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie dwa kryteria, tj.:

CENA = 60%

OKRES DODATKOWEJ GWARANCJI=40%

- Oferty zostaną ocenione wg poniższej formuły matematycznej:

C1  = (cena min / cena bad) * WPSC

oznaczenia :

C1     	   - liczba punktów za cenę

cena min - najniższa cena spośród złożonych ofert

cena bad – cena badanej oferty

WPSC   - Wartość Punktowa Składnika Cenowego = 60

C2  = (C bad / C  max) * WPSC

oznaczenia :

C2     	   - liczba punktów za dodatkową gwarancję

C max – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji złożonych ofert

C  bad – okres gwarancji badanej  ofert

WPSC   - Wartość Punktowa Składnika Cenowego = 40

Założenia:

Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji 36 miesięcy.

Zamawiający ustala maksymalny dodatkowy okres gwarancji 36 miesięcy.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych wraz z ofertą, dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale VII niniejszej SWZ.

- Zamawiający porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami określonymi w rozdziale VII  niniejszej SWZ

- Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 226 ustawy – Pzp

- W toku badania i ocena ofert, zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia dokumentów.

- W myśl art. 248 ust. 1 ustawy – Pzp, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to , że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najniższej wadze.

- Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy – Pzp.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie składania ofert nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia ich w wyznaczonym terminie  zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy – Pzp.

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze  najkorzystniejszej oferty, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest to miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją,

- wykonawców, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania -  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informację, o których mowa w pkt 1 lit. a i c niniejszego rozdziału SWZ na stronie internetowej: dominowo.pl.

- Na mocy ar. 308 ust. 2 ustawy – Pzp, zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.577 tejże ustawy, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zgodnie z art. 263 ustawy – Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego lub  nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie, o czym mowa w art. 255 tejże ustawy.

- Wzór umowy stanowi  załącznik nr 7 do SWZ. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą – Pzp. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, pod rygorem nieważności, w stosunku do treści oferty, na podstawie , której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zachodzi jedna z następujących okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 tejże ustawy.

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Wykonawcy oraz inne podmioty, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia publicznego, poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy – Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej w Dziele IX tejże ustawy.

XVII. Informacje uzupełniające

- Wszelkie informacje przedstawione  niniejszej SWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty przez wykonawców.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać  unieważnione  jedynie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy – Pzp. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełnienia treści niniejszej SWZ, zgodnie z atr. 286 ustawy – Pzp. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takowej zmiany, stosowana informacja, zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, gdzie zamieszczono SWZ. Powyższe zmiany są wiążące  dla wykonawców.

XVIII. Oferty wariantowe, oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

XXII. Waluty obce

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XXIII. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy – Pzp.

XXIV. Negocjacje

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

XXV. Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

- Wyjaśnienie treści niniejszej SWZ przez zamawiającego następuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. w drodze wniosku składanego na adres: urzad@dominowo.pl  z jednoczesnym i wyraźnym wskazaniem w treści wniosku – wyjaśnienie treści SWZ.

- Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. powyżej, lub dotyczy udzielonych już w toku postępowania wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo  pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ oraz zamieszcza je na stronie internetowej bez ujawnienia źródła zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępni SWZ. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią SWZ.

XXVI. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO informuje, że:

- administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Dominowo z siedzibą w : Urząd Gminy Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dominowo jest Ryszard Kujawski – kontakt : odo24@wp.pl

Pani/Pan/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego (nr sprawy: S.271.1.2021), prowadzonych w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019 ze zm.), dalej ustawa – Pzp;

- Pani/Pan/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 421 ust. 4 ustawy – Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pan/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – niepodania określonych danych wynikają z ustawy – Pzp;

- w odniesieniu do  Pani/Pan/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan/Państwo:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pan/Państwa dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan/Państwa danych osobowych2;

- na podstawie art. 18 RODO  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuj Pani/Panu/Państwu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

2Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postępowań umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z wagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXVII. Wykaz załączników

zał. nr 1 – formularz ofertowy

zał. 2 – oświadczenie zgodnie z art. 108 ustawy – przesłanki wykluczenia

zał. 3 – oświadczeni podmiotu trzeciego

zał. 4 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zał. 5 oświadczenie zgodnie z art. 108 ustawy – Grupa kapitałowa

zał. nr 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego

zał. nr 7 projekt umowy

zał. nr 8 wykaz robót

Załącznik Nr 1 do SWZ

| ZAMAWIAJĄCY | FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM O Gmina Dominowo |
| --- | --- |
|  | ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo |

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz działając w imieniu i na rzecz:

| WYKONAWCA: | .................................................................................................................................. |  |
| --- | --- | --- |
| adres: | ................................................................................................................................... |  |
| Tel. | ................................................................ | Fax. ............................................................... |
| REGON | ................................................................ | NIP ............................................................... |
| e-mail | .............................................................................. |  |

1. Zobowiązania wykonawcy:

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” oświadczam/-y, że oferujemy wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia za łączną cenę:

cena netto .................................. zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

kwota podatku VAT ............................. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….)

cena brutto ................................. zł

(słownie ...................................................................................................................................)

Do oferty dołączam kosztorys ofertowy na wykonanie w/w zadania.

Udzielamy gwarancji  należytego wykonania umowy na okres 36 miesięcy. Oświadczamy iż udzielamy dodatkowej gwarancji należytego wykonania umowy na okres ……....….. miesięcy . Łączny okres gwarancji ( okres podstawowy + dodatkowy okres gwarancji ) wynosi …….….….. miesięcy.

Łączna cena brutto   ……………..……………………

Łączna cena netto za odbiór i transport za poszczególne rodzaje odpadów  :…………………………….

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2022 roku.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy

4. Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych  ofertą przez czas wskazany w specyfikacji  warunków zamówienia.

4. Oświadczamy, że postanowienia określone w projekcie umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kk, że wszystkie złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe oraz opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzania oferty.

5. Zamówienie zamierzam wykonać samodzielnie / przy udziale podwykonawców *

| Lp. | Podwykonawcom zamierzam zlecić n/w zakres zamówienia: | Nazwa i adres podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

data ….............................................                                             ......................................

podpis Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....................................................

Nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”

prowadzonego przez Gminę Dominowo  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZAMY, ŻE NIE PODLEGAMY WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE:

- ART. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

-ART. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4-8 ustawy Pzp.

data …....................................

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do firmy (nazwa i adres Wykonawcy) …………………….  podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….** ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 stawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze ……………………………………………………………………… ……………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*

** wypełnić jeśli dotyczy

data …………………………….              podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”

prowadzonego przez Gminę Dominowo  oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ...………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu na podstawie - art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4-8  ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu  określone przez zamawiającego w rozdziale VI niniejszej SWZ.

data …....................................

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie

dotyczące informacji podanych przed podmiot , na których zasobach powołuje się wykonawca

Oświadczam , że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomości konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

data …....................................

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

.....................................................

Nazwa i adres wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.:

„Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”

prowadzonego przez Gminę Dominowo  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA ŻE SPEŁNIAMY WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE VI NINIEJSZEJ

data …....................................

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

INWORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1) Oświadczam, że 	celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, określonego przez zamawiającego …………………………………… (wskazać dokument) ………………………………………………………………………….. polegamy na zasobach …………………………………………………………...........................................................................( nazwa i adres podmiotu)

w następującym zakresie ……………………………………………………………………………………………………………

data …………………………….				…………………………………..

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

2) Oświadczenie

dotyczące informacji podanych przez podmiot udostępniający zasoby

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

data …………………………….					………………………………

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr  5 do SWZ

.....................................................

Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

na podstawie art. 108 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

„Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ”

zgodnie z art. 108 ust 1 pkt. 5. ustawy z dnia 11 września 2009 r. - Prawo zamówień publicznych

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.).*

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ..... |  |  |

data: ...................................

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm *

data: ...................................

..................................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

lub upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za przedłożenie nierzetelnego lub poświadczającego nieprawdę oświadczenia.

Załącznik Nr 6 do SWZ

..............................................................

Nazwa i adres Podmiotu, na

zasobach którego polega Wykonawca

ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Ja: ….......................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurnet, upełnomocniony reprezentant itp.1)

Działając w imieniu i na rzecz: ….........................................................................................................................................

(nazwa  i adres Podmiotu)

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów na potrzeby wykonania zamówienia:

….........................................................................................................................................................................................

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny do wykonania zamówienia)

do dyspozycji Wykonawcy: …...................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie)

w trakcie wykonywania zamówienia pod nazwą:   „ Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: …………………………………………………………………………..…..............................................

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: …................................................................................................................................................................

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: …................................................................................................................................................................

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …................................................................................................................................................................

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązuje się do realizacji usługi/ robót budowlanych w zakresie udostępnionych przeze mnie zasobów.

data: ...................................

.............................................................................................…

podpis i pieczęć Podmiotu lub osoby upoważnionej do reprezentacji

Zamawiający wymaga złożenia w celach informacyjnych stosownych pełnomocnictw lub dokumentu rejestrowego, z którego wynikać będzie sposób reprezentacji Podmiotu

Załącznik nr 7

UMOWA nr S.3037…...2022  na

„Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”

zawarta w Dominowie w dniu ……….. 2022 roku pomiędzy Gminą Dominowo, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Pautera – Wójta Gminy Dominowo

Przy kontrasygnacie Henryki Domańskiej  –Skarbnika Gminy Dominowo

a

## firmą ……………………………………………………………

reprezentowana przez

…………………………..

## zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego w dniu 18 marca 2022 r.  przetargu nieograniczonego i wyborze oferty Wykonawcy.

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu zadanie pod nazwą: „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami  ”, zwanej dalej przedmiotem umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie: rozbiórka istniejącego komina, izolacja ścian, przyziemia i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, roboty adaptacyjne wewnątrz budynku, roboty instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej, zgodnie z projektem technicznym opracowanym w październiku 2021 i pozwoleniem na budowę nr 47/2022 z dnia 31.01.2022 r. Uporządkowanie terenu po pracach. Ponadto zakres umowy obejmuje również:

  - Wykonanie wszelkich innych robót, czynności i dokumentów niezbędnych do zrealizowania i użytkowanie obiektu w tym m. in.: przygotowanie zaplecza budowy,

  - Wykonanie kompletu dokumentacji odbiorczej.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ………………..2022 roku.

Termin zakończenia robót ustala się na dzień  30 listopada 2022 roku.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonawca natrafi na przeszkody lub utrudnienia, które mimo swego doświadczenia zawodowego nie mógł przewidzieć, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wówczas zobowiązany jest do niezwłocznego, telefonicznego i pisemnego poinformowanie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Przekazanie terenu robót.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

- Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiotu robót oraz SST, obowiązującymi przepisami, normami, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Zapewnienie podczas prowadzenia robót budowlanych dojścia do posesji ich właścicielom oraz dojazdów służbom ( policji, pogotowania ratunkowego, straży pożarnej, pojazdom odbierającym odpady komunalne z posesji)

- Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, ppoż. i ochrony przed kradzieżą.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie objętym inwestycją i na terenie przyległym, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania z odpadami, w sposób całkowicie zwalniający od tej odpowiedzialności Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, wynikające z działalności Wykonawcy, ponosi Wykonawca.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

- Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

- Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu ( na żądanie Zamawiającego) .

- Uczestniczenie w naradach zwoływanych z dwudniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego.

- Zawiadomienie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 1 dniowym wyprzedzeniem.

- Zapewnienie, iż wszelkie materiały pozostałe po przeprowadzonych pracach budowlanych Wykonawca usunie na własny koszt w sposób zgodny z przepisami o Ochronie Środowiska.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie oferty przedłożonej przez Wykonawcę, wybranej w drodze przetargu, w wysokości: ……………………………………zł łącznie z należnym podatkiem VAT (słownie: ………………………………………………………………100), będącej integralną częścią umowy.

Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie doręczonej faktury za wykonane i odebrane prace przelewem na konto Wykonawcy na zasadach niżej wskazanych, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Odbiór robót nastąpi najdalej w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

- Kwota o której mowa w §5 ust 1 zawiera wszystkie koszty i opłaty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz z siwz, a także konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności:

  - koszty związane z wszelkimi robotami przygotowawczymi, porządkowymi,

  - koszty zagospodarowania placu budowy,

  - koszty dokumentacji powykonawczej,

  - koszty opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji,

  - koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i opinii .

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust. 1 płatne będzie na podstawie faktur częściowych. Każda faktura częściowe (również ostateczna )wystawione będą  na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł brutto.

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o faktury częściowe wystawione po protokolarnym odbiorze robót. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo” potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru.

Ostatnia płatność wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę  wystawioną po protokolarnym odbiorze robót. Odbiór robót nastąpi najdalej w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

5. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w umowie, Strony sporządzą protokół ich konieczności oraz udzielą  zamówienia ich wykonania w trybie wynikającym z art. 129 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp .

6. Na wykonanie robót dodatkowych strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją przetargową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z materiałów własnych. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zastosowane materiały i urządzenia należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest obowiązany okazać i wydać, co do wskazanych materiałów, certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się że:

- pracownicy którzy będą świadczyć usługi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy ( j.t. Dz.U.2018.917 ze zmianami)

- każdorazowa na żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych , Wykonawca przedłoży do wglądu wykaz pracowników fizycznych wykonujących roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Brak przedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego ww. wykazu  traktowany będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy. Ewentualne badania realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7

- Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszej umowy osobiście / przy współudziale Podwykonawców ………………………………..*(niepotrzebne skreślić) .

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego.

a) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

b)  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

c) Zamawiający, w terminie 7 dni  zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zapisów zawartych w  pkt 9;

- Wykonawca obowiązany jest do  przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni ma prawo zgłoszenia sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane.

- Wykonawca jest obowiązany do przedkładania zamawiającemu poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.

- Zapisy zawarte w pkt 2 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian wskazanych tam umów.

- W przypadku wykonania robót przez podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wraz z fakturą pisemne potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, które będzie zawierało zestawienie kwot należnych podwykonawcy z danej faktury.

- Pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub sprzeciw do takich umów zostaną zgłoszone w szczególności w poniższych przypadkach, które jednocześnie wyznaczają (odpowiednio) zasady zawierania umów o podwykonawstwo robót budowlanych:

- zawarcie postanowień uzależniających wypłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy

- objęcia umową prac, które zgodnie z ofertą powinny być  Wykonane przez Wykonawcę bez udziału Podwykonawców

- ustalenie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dłuższego, niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac

- zawarcia postanowień przewidzianych wykonaniem prac lub użycie materiałów lub urządzeń które nie odpowiadają zapisom dokumentacji określającej przedmiot zamówienia a także przewidujących prac w sposób sprzeczny z tą dokumentacją lub nieterminowy

- zawarcie postanowień przewidujących krótszy, niż wymagany od Wykonawcy okres rękojmi lub gwarancji Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

- zawarcie postanowień uzależniających zwrot zabezpieczenia należnego wykonania umowy udzielonych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia udzielonego przez wykonawcę

- zawarcie postanowień unieważniających dokonanie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 5 tj. w kwocie: ……………. zł (słownie: ……………………………………………. złotych 00/100) najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej z form:

- w pieniądzu – na konto bankowe Zamawiającego

Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp.  o/ Dominowo

Nr 12 90850002 0040 0400 4444 0010 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy –„ Przebudowa  budynku Ośrodka Zdrowia”,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

- Strony uzgadniają, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnie z umową o wykonanie robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na zasadach określonych w art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wysokościach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego z § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminów zakończenia robót określonych w § 2,

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego  z §5 ust. 1.

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości  10% nie zapłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projekt jej zmiany, w wysokości 20 % wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty dłuższej jak 30  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających  wykonanie zlecenia podwykonawcy robót budowlanych w wysokości 10 % wynagrodzenia  należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

  - za zawinione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego z §5 ust. 1,

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

- W rozumieniu niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nagłe, zewnętrzne nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności:

  - klęski żywiołowe, w tym pożar – nie zawiniony przez Wykonawcę, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan;

  - długotrwałe awarie zasilania, których usunięcie nie zależy od żadnej ze stron Umowy,

  - akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady itp.,

  - działania wojenne, akty sabotażu i terroryzmu,

  - strajki powszechne.

- Ewentualne spowodowane przez siebie szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi  w tym też z ruchem pojazdów mechanicznych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie roboty, które wykonuje przy udziale podwykonawców lub innych osób trzecich działających na jego zlecenie.

§ 11

Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zapewnić na jej terenie w szczególności: należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

§ 12

Wykonawca ustanawia następującą kierownika budowy: Pana/i …………………………….. – w zakresie ………………….,

Zamawiający powołuje: ……………………. – do pełnienia nadzoru inwestorskiego

Osobą do kontaktów po stronie Zamawiającego jest Stanisław Pałczyński – tel. 061/42859213, 722011132, po stronie Wykonawcy ………………………………….

§ 13

- Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres ………………… miesiące, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (maksymalnie do 7 dni od daty zgłoszenia) naprawienia ujawnionych wad fizycznych w wykonanych przez niego robót w tym wymiany wadliwych materiałów i urządzeń bez dodatkowego wynagrodzenia. Okres gwarancji dla naprawianego elementu liczony jest od daty usunięcia wady.

- Szczegółowe warunki gwarancji:

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:

    - zgodnego z umową wykonania,

    - zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami państwowymi,

    - kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

    - zgodności z parametrami określonymi w założeniach techniczno-ekonomicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych,

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym,

  - zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy,

  - po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac oraz zostanie sporządzony protokół z czynności odbioru wykonanych prac,

  - gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu, rozwiązania technicznego lub materiału.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Stosowanie do art. 579 kc Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące zobowiązania szczegółowe:

  - w terminie siedmiu dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrębnym protokołem,

  - Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, sprzęt i materiały przed niego dostarczone i wniesione,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada, zobowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

    - przyjęcia od Wykonawcy pod dozór terenu budowy.

§ 15

Strony  przewidują możliwość dokonywania zamian sposobu, zakresu i terminu wykonania umowy w przypadkach:

a) działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego-o czas jej wystąpienia oraz czas usuwania skutków jej działania

b) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót-o czas ich trwania

c) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych – jeżeli mają one wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy- o czas niezbędny do wykonania tych robót

d) działanie lub zaniechanie osób trzecich lub organów władzy publicznych, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia o czas niezbędny do wykonania tych robót lub też spowodują opóźnienie ich rozpoczęcia

e) nieterminowe przekazanie Wykonawcy terenu budowy – o czas opóźnienia

wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy- o czas wstrzymania

g) zaistnienia okoliczności powodującej zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie obniżenie odpowiednio do ograniczenia zakresu robót, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty pozostają do całości przedmiotu robót

h) zmiany podwykonawców w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonanych przez podwykonawców

i) zmiany kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji lub zwolnienia

j) zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zamiany dokumentacji opisującej jej przedmiot - w zakresie adekwatnym do zmiany tej dokumentacji. Powyższe dotyczy także zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

k) w przypadku błędów w dokumentacji określającej przedmiot umowy- o czas usunięcia tych błędów, jeżeli wykonanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemożliwe i w zakresie wynikającym z poprawienia dokumentacji

l)  zmiany podwykonawcy, będącym jednocześnie podmiotem za zasobach którego powoływał się Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –pod warunkiem wykazania, że proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu  w sposób nie mniejszym niż ten podmiot

m)  rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa pod lit.l pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę samodzielnego spełniania warunków w sposób nie mniejszy niż ten podmiot

n) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów praw w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w zakresie niezbędnym  do wykonywania tych przepisów i dostosowania treści umowy

o) zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W tych przypadkach Strony mogą dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zależności od wpływu zmian w ww.  przepisach na wysokość koszty ponoszone przez Wykonawcę- w sposób proporcjonalny z uwzględnieniem dat wejścia w życie zmian przepisów. Wykonawca winien w takich sytuacjach wystąpić do Zamawiającego z pisemną propozycją zmian oraz szczegółową kalkulacją skutków zmian w przepisach na wysokość ponoszonych przez niego kosztów.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie  w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 16

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w trzech równobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY						     	WYKONAWCA

Załacznik nr 8 do SWZ

................................................................................									....................................., dnia .........................

(pieczęć wykonawcy )

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nie Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ograniczonego na:

„ ” oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, , a jeśli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wykonaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające wymaganiom, które zostały określone w SIWZ:

| Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót budowlanych | Daty i miejsce wykonania | Nazwa podmiotu na rzecz, którego wykonano roboty budowlane | Zakres robót budowlanych 1) | Informacja na potwierdzenie spłonienia warunków o którym mowa w SIWZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1) podać zakres objęty robotami z wyszczególnieniem rodzaju, długości w mb, podaniem powierzchni w m2, rodzaju urządzeń, rodzaju nawierzchni, ilość szt. itp.

Na potwierdzenie powyższego załączam dowody…………………………………….

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie realizował,  zostały wcześnie wykonane , wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów , o których mowa powyżej.

Upoważniony przedstawiciel(-e) Wykonawcy

..................................................................