**Protokół Nr 6/2022**

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej odbytego w dniu 31 października 2022 roku, którego celem było zapoznanie się z inwestycjami prowadzonymi przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji Infrastruktury na ogólny stan 7 członków Komisji

Usprawiedliwili swoją nieobecności:

1/ radny Grzegorz Budasz

2/ radny Artur Forycki

Lista obecności stanowi **zał. nr 1** do protokołu.

Ponadto w spotkaniu Komisji uczestniczyli:

1/ Piotr Mieloch - Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska

2/ B.B. - Prezes MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

3/ L.G. - Wiceprezes MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

oraz Kierownicy Działów MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej

**Pkt 1. Otwarcie.**

Otwarcia posiedzenia dokonał p. Maciej Norkiewicz – Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich przybyłych na spotkanie, a w szczególności Prezesa oraz Wiceprezesa Spółki MPECWiK w Środzie Wielkopolskiej. M.Norkiewicz podziękował Panu Prezesowi Spółki za zorganizowanie objazdowego posiedzenia Komisji.

**Pkt 2. Zapoznanie się z inwestycjami prowadzonymi przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.**

Podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Infrastruktury jej członkowie zapoznali się z systemem zaopatrzenia miasta w ciepło systemowe, które realizuje Dział Energetyki Cieplnej Spółki MPECWiK. Radni zwrócili uwagę na fakt, że kwota za ciepło dostarczane mieszkańcom Środy Wielkopolskiej jest jedną z najniższych w Wielkopolsce.

W dalszej kolejności członkowie Komisji odwiedzili największą inwestycję prowadzoną przez Spółkę związaną z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Chwałkowie wraz z rozbudową laboratorium. Inwestycja, której zakończenie planowane jest na I kwartał 2023 roku spowoduje zwiększenie możliwości oczyszczania odebranych ścieków z 5.000 m3/dobę do 10.000m3/dobę, a rozbudowa laboratorium pozwoli zwiększyć zakres akredytacji w badaniach wody i ścieków. W chwili obecnej kończona jest budowa drugiej komory napowietrzania. Ogólny koszt inwestycji to ponad 10 mln. zł, na co Spółka pozyskała pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umarzalną w 10%.

W trakcie wizyty na oczyszczalni przedstawiona została również koncepcja powstania instalacji fotowoltaicznej, pozwalająca wyprodukować energię elektryczną dla obiektów oczyszczalni. Ogółem instalacja miałaby mieć około 350 kWp. W roku bieżącym zamontowanie zostanie pierwsze 50 kWp.

W dalszej kolejności radni obejrzeli zakończoną już inwestycję przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, która pozwoli zwiększyć jej możliwości produkcyjne do 2400 m3 widy na dobę. Stacja po rozbudowie zapewni prawidłowe wartości parametrów wody dostarczanej dotychczasowym odbiorcom oraz umożliwi zaopatrzenie w wodę intensywnie rozbudowujących się terenów mieszkaniowych zaopatrywanych z tego ujęcia. Koszt zadania to ponad 2,5 mln. zł. Modernizacja ta wraz z budową nowej sieci wodociągowej w Zielnikach oraz przebudową kanalizacji sanitarnej w Winnej Górze została sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 mln. zł.

Przebywając na terenie Brodowa członkowie Komisji mogli zapoznać się z obsługiwaną przez Spółkę jedną z 28 oczyszczalni lokalnych działających na terenach wiejskich. W chwili obecnej gotowy jest projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brodowo wraz z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Chwałkowie. Szacunkowy koszt inwestycji to około 12 mln. zł. Taka kwota inwestycji wiąże się z poszukiwaniem środków zewnętrznych.

Po przejechaniu na główną Stację Uzdatniania Wody, przedstawiony został członkom Komisji system uzdatniania i zaopatrzenia w wodę mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Przedstawiony został system nadzoru i monitoringu urządzeń wodociągowych, kontrolowany przez 24 godziny na dobę przez dyżurnych. W trakcie wizyty przedstawiony został projekt budowy kolejnego, czwartego zbiornika wody uzdatnionej, którego wielkość będzie wynosić 500 m3 – koszt około 1 mln. zł, jak również przygotowane miejsce na montaż 7 filtra, który zostanie zamontowany w grudniu bieżącego roku – koszt 0,5 mln. zł. Wszystkie te zadania pozwolą zwiększyć zdolności produkcyjne stacji, jak również zabezpieczyć dostawy wody dla mieszkańców. Na stacji członkowie Komisji mogli też zapoznać się z biomonitoringiem czuwającym nad jakością wody. Omówiona została również kwestia energochłonności urządzeń wodociągowych związanych z produkcją wody. Radni mogli zapoznać się także z informacją na temat działającej instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Starkówiec Piątkowski i Trzebisławki. Przedstawiony został plan budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 150 kWp, która w pełni zaspokoi potrzeby stacji.

Na zakończenie spotkania Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej przedstawił koncepcje związane z dostarczeniem wody do terenów inwestycyjnych w Kijewie, odbiorem ścieków z terenów przy ul. Nad Strugą, jak również Brodowa i Kijewa.

Przedstawiona została koncepcja rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Starkówcu Piątkowskim – koszt ponad 3,5 mln zł oraz przebudowy sieci wodociągowej w Nadziejewie i kanalizacji sanitarnej w Winnej Górze – około 0,5 mln zł. W chwili obecnej Spółka aplikuje o dofinansowanie na te zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2,2 mln. zł. Ogółem na zadania inwestycyjne w 2022 r. Spółka planuje przeznaczyć około 12 mln zł, a przedstawiony radnym Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w latach 2022 – 2025 zakłada inwestycje ogółem w wysokości ponad 20 mln. zł.

Szczegółowa informacja dot. inwestycji prowadzonych przez MPECWiK Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej (wersja papierowa) przygotowana przez Prezesa Spółki stanowi **zał. nr 2** do protokołu.

**Pkt 3. Zakończenie.**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała

M.Jeziorska

Data sporządzenia

07.11.2022 r.  ***Przewodniczący Komisji***

  ***Maciej Norkiewicz***

1. Mateusz Czaplicki ………………………………
2. Anna Kicińska ………………………………
3. Janusz Stachowiak ………………………………
4. Rafał Wieruszewski ………………………………